Центр регионального развития, инноваций

и управления (ООО)
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 50А, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ РАЙОН

ЧЕКМЕНЕВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Положения о территориальном планировании

(утверждаемая часть)

| Руководитель проекта | И.Е. Лещев |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |

Пермь 2009

I. Общие положения

Генеральный план Чекменевского сельского поселения выполнен в соответствии  с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) Положения о территориальном планировании включают в себя:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Графические материалы (карты-схемы) подготовлены в соответствии с частями 3 и 6 статьи 23 Кодекса.

анализа материалов, представленных органами местного самоуправления Нытвенского муниципального района и муниципального образования «Чекменевское сельское поселение»;

комплексного анализа территории, социально-экономических характеристик Чекменевского сельского поселения;

анализа мирового и российского опыта в сфере социально-экономического развития территорий и регионов;

утвержденных Программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Пермского края, Нытвенского муниципального района.

Генеральный план Чекменевского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2019 год.

II этап (расчетный срок) – 2029 год.

III этап (долгосрочная перспектива) – за пределами 2029 года.

II. Положения о территориальном планировании

- Цели и задачи территориального планирования.

Основная цель разработки генерального плана – обеспечение устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Пермского края, Нытвенского района и Чекменевского сельского поселения.

В ходе разработки генерального плана сформирована следующая иерархия основных целей и задач.

Цель: Улучшить качество жилищного фонда, стимулировать развитие инженерной инфраструктуры поселения.

Задачи:

- Выделение площадок под новое жилищное строительство.

- Ликвидация ветхого жилищного фонда, застройка освобождающихся территорий.

- Благоустройство улиц и дорог.

- Реконструкция существующей инженерной инфраструктуры.

Цель: Стимулировать формирование конкурентоспособной экономики.

Задачи:

- Формирование институтов и инструментов кластерного развития.

Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды.

Задачи:

- Подготовка проектов СЗЗ промышленных предприятий, благоустройство и озеленение СЗЗ.

- Строительство ливневой канализации с системой очистных сооружений.

- Инвентаризация, ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок ТБО.

Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды.

Задачи:

- Развитие сети спортивных сооружений.

- Капитальный и текущий ремонт зданий объектов социальной сферы и здравоохранения.

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной организации территории поселения.

2.1.1. Градостроительное освоение на расчетный срок генерального плана зоны развития сельского поселения, включение территорий зоны развития в границы населенных пунктов: с. Чекмени – 36 га; д. Нижняя Гаревая – 86 га; д. Конино – 47 га; д. Груни – 46 га; д. Дыбки – 17 га; д. Егоршата – 6 га; д. Горы – 30 га.

2.1.2. Восстановление статуса населенных пунктов для деревень Боярские, Лебезная, Мулинцы.

2.1.3. Определено следующее назначение функциональных зон:

Зоны естественных ландшафтов

Зоны естественных ландшафтов предназначены для сохранения природной среды, выполнения стабилизирующей функции в системе экологического зонирования. Допускается размещение объектов благоустройства, рекреации, линейных объектов инженерной инфраструктуры. Частично могут использоваться в хозяйственных целях (добыча полезных ископаемых, лесозаготовки).

Сельскохозяйственная зона

Сельскохозяйственная зона предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий, питомников, коллективных садоводств, а также объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны.

Жилая зона

Жилая зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов индивидуальных жилых домов с низкой плотностью застройки.

Зона интересов

В зону интересов населенных пунктов включаются территории сельскохозяйственных угодий, которые целесообразно на расчетный срок перевести в жилую зону.

Зона промышленных и коммунальных территорий

Зона выделена для создания правовых условий формирования производственных территорий, коммунально-складских объектов, объектов обслуживания, размещения и развития промышленных предприятий, а также для установления санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона спорта и активного отдыха, зона рекреации

Зона спорта и активного отдыха предназначена для размещения объектов спорта, отдыха, туризма, организации зелёных насаждений общего пользования, а также объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны.

2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон.

2.2.1. Жилые зоны.

В настоящее время жилищная обеспеченность в Чекменевском сельском поселении составляет 13 м2 на человека. Генеральным планом предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности до 40 м2 на человека.

Параметры жилищного строительства на период до 2019 года:

- среднегодовой ввод жилья 4,6 тыс. м2;

- средняя жилищная обеспеченность – 30 м2/чел.

Параметры жилищного строительства на период до 2029 года:

- среднегодовой ввод жилья 4,1 тыс. м2;

- средняя жилищная обеспеченность – 40 м2/чел.

Территории для нового жилищного строительства выделяются в черте населенных пунктах, в том числе, на территориях выделенных в зону интересов.

Таблица 1. Перечень мероприятий по жилищному строительству

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать программу расселения ветхого жилья до 2019 г. | 2011 – 2012 |
| Разработать программу проведения капитальных ремонтов жилых домов. | 2011 – 2012 |
| Разработать программу организации индивидуального жилищного строительства. | 2011 – 2012 |
| Разработать проекты границ населенных пунктов сельского поселения и установить их в натуре. | 2010 – 2029 |
| Включение в границы населенных пунктов территории зоны интересов. | 2010 – 2029 |

2.2.2. Административным центром остается деревня Нижняя Гаревая, здесь размещаются органы местного самоуправления Чекменевского сельского поселения. Зоны общественно-делового назначения размещаются в деревне Нижняя Гаревая.

2.2.3. Генеральным планом предусмотрено выделение 20 га под строительство и размещение кладбища.

2.2.4. На территории поселения вблизи с. Чекмени размещается рекреационная зона.

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства.

2.3.1 Транспортная инфраструктура.

Таблица 2. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Текущий ремонт улиц и дорог сельского поселения, в среднем 1 км. ежегодно | 2011 – 2029 |
| Капитальный ремонт участков автомобильных дорог сельского поселения, 7,0 км | 2011 – 2019 |
| Капитальный ремонт мостов в населенных пунктах сельского поселения, 0,6 км | 2011 – 2019 |
| Строительство дороги к г. Перми а/д «Волга» - Чекмени (кожзавод) – 2 км. | 2011 - 2029 |

2.3.2. Водоснабжение.

Таблица 3. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (водоснабжение)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Проектирование и строительство сетей водоснабжения в д. Нижняя Гаревая- 8 км. д. Груни-2 км. с. Чекмени- 3 км. | 2009 - 2019 |
| Обустройство артезианских скважин для обеспечения водоснабжения: д. Нижняя Гаревая – 1 шт. с. Чекмени – 1 шт. | 2011 – 2019 |
| Строительство очистных сооружений: д. Нижняя Гаревая – 100 м3 с. Чекмени – 20 м3 | 2011 – 2019 |
| Проведение капитального ремонта сети водоснабжения сельского поселения | 2011 – 2019 |
| Реконструкция существующих артезианских скважин, совершенствование применяемых технологических процессов водоподготовки, организация зон санитарной охраны | 2011 – 2019 |

2.3.3. Водоочистка.

Таблица 4. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (водоочистка)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Реконструкция магистральной системы водоотведения с использованием труб из пластика и других полимеров | 2011 – 2019 |
| Проектирование и строительство 2-х КНС канализационных сетей: д. Нижняя Гаревая – 10 км. С. Чекмени – 2 км. | 2011 – 2019 |

2.3.4. Энергоснабжение.

Таблица 5. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (энергоснабжение)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Проектирование и строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций населенных пунктов: д. Нижняя Гаревая - ТП-2 шт. ЛЭП 0,4 кВ-6,0 км. с. Чекмени – ТП-1 шт. ЛЭП 0,4 кВ-4,0 км. д. Конино – ТП-1 щт. ЛЭП 0,4 кВ-2,5 км. д. Груни - ТП-1 щт. ЛЭП 0,4 кВ-3,5 км. д. Жарены – ТП-1 шт. ЛЭП 10 кВ-1,3 км. | 2009 - 2019 |
| Проектирование и строительство сетей электроснабжения и связи; электрические сети, уличное освещение: д. Нижняя Гаревая - 10 км. с. Чекмени – 5 км. д. Конино – 3 км. д. Груни – 2 км. | 2011 – 2019 |
| Проектирование и строительство сетей газопровода высокого давления д. Нижняя Гаревая – 4,5 км. газификация д. Нижняя Гаревая – 8 км. Проектирование и строительство магистрального газопровода: д. Нижняя Гаревая - д. Конино – д. Чудиново – с. Чекмени, - 10 км. Газификация жилого фонда с. Чекмени – 2 км. д. Конино – 3,5 км. Проектирование и строительство магистрального газопровода: от с. Талица Оханского района– д. Груни (10 км) | 2011 – 2019 |

2.3.8. Инженерная подготовка территории.

Таблица 6. Перечень мероприятий по инженерной подготовке территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать проект строительства ливневой канализации в д. Нижняя Гаревая | 2011 – 2019 |
| Строительство ливневой канализации на территории д. Нижняя Гаревая | 2019 - 2029 |
| Инвентаризация ГТС, расположенных на территории сельского поселения | 2011 – 2019 |
| Разработка проекта защиты территории сельского поселения от подтопления | 2011 – 2019 |
| Проектирование и проведение ремонта плотины пруда на притоке р. Перемка в д. Полом | 2011 – 2019 |

2.4. Для поддержания экологической стабильности территории, предотвращения потери биоразнообразия и деградации ландшафтов, необходимо осуществить переход к модели устойчивого развития поселения на основе создания экологического каркаса территории.

Таблица 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Перевод автотранспортных средств органов местного самоуправления на малотоксичные виды топлива, оснащение средствами дожигания отходящих выхлопных газов | 2019 – 2029 |
| Разработка для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК) | 2019 – 2029 |
| Подготовка проектов СЗЗ, перевод капитальной жилой застройки, падающей в границы СЗЗ в разряд нежилых помещений, разрешенных для размещения в СЗЗ | 2011 – 2019 |
| Благоустройство, озеленение территорий СЗЗ | 2011 – 2029 |
| В местах массового отдыха людей установить общественные туалеты и организовать сбор мусора на специализированных площадках | 2011 – 2029 |
| Разработка и внедрение комплексной Схемы сбора отходов производства и потребления | 2011 – 2019 |
| Инвентаризировать и ликвидировать несанкционированные свалки ТБО | 2011 – 2019 |
| Разработать технологические мероприятия для снижения уровня шума для объектов промышленности, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, находящихся вблизи жилой застройки | 2019 – 2029 |

2.5. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Таблица 8. Перечень мероприятий по благоустройству территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработка проекта озеленения и цветочного оформления общественных зон д. Нижняя Гаревая, с. Чекмени | 2011 – 2019 |
| Разработка проекта организации уличного освещения на территории сельского поселения с учетом внедрения энергосберегающих решений | 2011 – 2019 |
| Обустройство сети уличного освещения на территории сельского поселения с учетом внедрения энергосберегающих решений | 2019 - 2029 |
| Благоустройство естественных водотоков в черте д. Нижняя Гаревая, с Чекмени | 2011 – 2029 |

2.6. Мероприятия по охране, сохранению и использованию объектов культурного наследия местного значения:

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Провести дополнительное обследование, определить и нанести на картографический материал границы территорий памятников археологического наследия для последующего нанесения на кадастровые карты. | 2010 – 2019 |
| Разработать и утвердить в установленном порядке границы территорий объектов культурного наследия и зоны их охраны. | 2010 – 2019 |
| Поставить земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет. | 2010 – 2019 |
| Инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, расположенные за границами населенных пунктов, в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия. | 2010 – 2019 |
| Популяризировать культурное наследие сельского поселения путем установки надписий и обозначений на территории объектов культурного наследия. | 2010 – 2019 |
| Разработать мероприятия по организации ведения карт размещения объектов культурного наследия и их охранных зон в электронном виде. | 2010 – 2029 |
| Обеспечить контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия и состоянием объектов культурного наследия. | 2010 – 2029 |

2.7. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры поселения:

Таблица 9. Перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Проектирование и строительство детского сада на 100 мест в д. Нижняя Гаревая | 2011 – 2029 |
| Проектирование и строительство Дома культуры в д. Н. Гаревая на 200 мест | 2011 – 2029 |
| Проектирование и строительство здания администрации в д. Н. Гаревая – 100 кв.м. | 2011 – 2029 |
| Строительство трибуны и сцены в д. Чекмени | 2011 – 2029 |
| Проектирование и строительство спортивного комплекса, (с площадью спортивного зала 400м2) в с. Чекмени | 2011 – 2029 |
| Капитальный ремонт здания ФАП в с. Чекмени | 2011 – 2019 |
| Капитальный ремонт существующих домов культуры, библиотеки | 2011 – 2019 |
| Реконструкция плоскостных спортивных сооружений, спортивного зала СОШ | 2011 – 2029 |

2.7. Для предотвращения ЧС, вызванных природными и климатическими факторами необходимо выполнение следующих мероприятий на расчетный срок.

Таблица 10. Перечень мероприятий по ГО и ЧС

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Организовать подразделение добровольной пожарной охраны в д. Груни, оснащенное пожарной машиной | 2011 – 2019 |
| Существующие в населенных пунктах системы водоснабжения оборудовать пожарными гидрантами из расчета по 1-2 гидранта на каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки | 2011 – 2029 |
| Очистка и подготовка к противопожарному применению зарастающих и заиленных прудов в населенных пунктах д. Груни и д. Полом | 2011 – 2019 |

Основные показатели проекта

Таблица 1. Население

| Показатель | Единица измерения | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 2478 |
| Естественная убыль населения | % | -0,2 |
| Механический прирост населения | % | 1,4 |

Таблица 2. Социальная инфраструктура

| Наименование учреждения | Вместимость | Уровень обеспеченности (% от СНиП) | Существующие/ сохраняемые | Новое строительство на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 184 | 100 | 100 | 100 |
| Общеобразовательные школы | 439 | 100 | 700 | - |
| Учреждения дополнительного образования | 44 | 100 | - | - (использование существующих помещений общеобразовательных школ) |

Таблица 3. Жилье и коммунальная инфраструктура

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2009) | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 17,3 | 99,1 |
| Средняя обеспеченность жильем | м2 на 1 чел. | 13 | 40 |
| Среднегодовой объем жилищного строительства | тыс. м2 | - | 4,1 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 45 | 90 |
| Обеспеченность жилищного фонда газоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 10 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованным теплоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | н/д | 90 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованной канализацией | % (от общего жилищного фонда) | 22 | 45 |
| Обеспеченность септиками, локальными очистными сооружениями | % (от общего жилищного фонда) | 0 | 21 |
| Водопотребление (всего) | тыс. м3 в сут. | н/д | 0,3 |
| Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора | МВт/год | н/д | 0,4 |
| Годовой расход газа | млн. нм3 в год | н/д | 0,28 |