ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

26.01.2016                                                                                                                  № 33

О внесении изменений в муниципальную

программу Нытвенского городского

поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

Нытвенском городском поселении»

В целях приведения в соответствие с решением Думы Нытвенского городского поселения от 28.12.2015 № 257 «О бюджете  Нытвенского городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу Нытвенского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Нытвенского городского поселения от 15.10.2013 № 550 (в редакции постановления администрации Нытвенского городского поселения от 20.12.2013 № 685, от 15.04.2014 № 157, от 24.06.2014 № 263, от 19.09.2014 № 437, от 17.10.2014 № 487, от 10.11.2014 № 522, от 19.12.2014 № 588, от 20.01.2015 № 17, от 29.06.2015 № 309, от 31.07.2015 № 383, от 07.09.2015 № 457, от 29.09.2015 № 512, от 14.10.2015 № 557, от  25.12.2015 № 743),  изложив разделы 1, 6, 10, 11 в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4  к настоящему постановлению соответственно.

- Общему отделу администрации обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» в сети «Интернет» по адресу: http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения Теплякову М.И.

Глава городского поселения –

глава администрации Нытвенского

городского поселения					       	            	К.А.Паркачёв

Приложение 1

к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения

от 26.01.2016 № 33

- Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы | Начальник отдела ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Нытвенского городского поселения, Министерство территориального развития Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | 1.Реконструкция наружного освещения 2.Обслуживание наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно- целевые инструменты программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; - оптимизация расходов бюджетных средств, направляемых на освещение улиц и придомовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | - реконструкция сетей и установок наружного освещения с применением прогрессивных технологий, источников света; - увеличение количества освещаемых территорий за счет прокладки новых кабельных линий с применением подвесного кабеля самонесущего изолированного провода (СИП); - замена находящихся в эксплуатации осветительных приборов на светодиодные светильники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - качественное и высокоэффективное освещение Нытвенского городского поселения; - оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения; - повышение энергоресурсоэффективности систем наружного освещения при выполнении нормативных требований, предъявляемых к уровню освещенности; - повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 – 2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм |  | Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.01. 2014 |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |
|  | 1 | Снижение объемов потребления электроэнергии на участках сетей, где проведена работа по реконструкции | кВт/ч |  | 444, 8 |  | 350,7 | 284,8 |  | 237,8 |  | 236,8 |  | 235,8 |
|  | 2 | Увеличение количества освещенных улиц НГП | Кол-во улиц |  | 38 |  | 48 | 52 |  | 56 |  | 58 |  | 60 |
|  | 3 | Доля обращений граждан по вопросу «Уличное освещение» | % |  | 20 |  | 17 | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования |  |  | Расходы (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  | 7 781 591, 25 |  | 3 784 933,19 |  |  | 4 058 840,74 |  | 1 544 300,00 |  | 2 166 600,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 3099,473 62 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  | 4 682 117, 63 |  | 3 784 933,19 |  |  | 4 058 840,74 |  | 1 544 300,00 |  | 2 166 600,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения

от 26.01.2016 № 33

6. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в том числе перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности поселения, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Мероприятия Программы, направленные на достижение намеченных целей и решение поставленных задач, предусматривают внедрение современных технических достижений обустройства Нытвенского городского поселения  наружным освещением в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Основными мероприятиями  реализации Программы являются

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Реконструкция наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие (ВЦП)1 «Ремонт уличных сетей наружного освещения НГП» |  | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 |  | 2018 | - повышение энергоресурсоэффективности систем наружного освещения при выполнении нормативных требований, предъявляемых к уровню освещенности; |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам Комсомольская (от. д. 44 до ул. Ст. Разина, д.4); К.Либкнехта, дд. 4-16, Речная, К.Маркса (д. 48 до ул. Ширинкина)» |  | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 |  | 2016 | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; - повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по переулку Молодежный (от ул. Р. Люксембург, д. 25 до ул. Чапаева, д.1)» |  | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2017 |  | 2017 | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; - повышение надежности и долговечности работы сетей «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам наружного освещения |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улице Пермская (от д. 15 до ул. К.Либкнехта), д. Белобородово, ул. Зеленая» |  | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2018 |  | 2018 | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; - повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам К.Симонова 16/1, 1 Боталовская (до остановки «Сады»)» |  | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 |  | 2016 | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; |
| 2 | Подпрограмма «Обслуживание наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие (ВЦП) 1: «Техническое обслуживание сетей наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 |  | 2018 |  | - повышение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям - исполнение полномочий поселения |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: «Ремонт, замена и дополнительная установка светильников» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 |  | 2018 |  | - повышение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: «Приобретение оборудования, приборов, аппаратуры, изделий и материалов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 |  | 2018 |  | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; |
| 2.2 | Основное мероприятие (ВЦП) 2: «Оплата техобслуживания и электрической энергии наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 |  | 2018 |  | - исполнение полномочий поселения |
| 2.2.1 | Мероприятие 1: ««Оплата электрической энергии наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 |  | 2018 |  | - исполнение полномочий поселения |
| 2.2.2 | Мероприятие 2: «Оплата за обслуживание ТП» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 |  | 2018 |  | - исполнение полномочий поселения |
| 2.2.3 | Мероприятие 3: «Технологическое присоединение для энергосбережения жилого дома» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 |  | 2016 |  | исполнение обязательств |

Приложение 3

к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения

от 26.01.2016 № 33

10 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы на 2014 – 2015 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <1> | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском городском поселении» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 7 781 591,25 | 3 784 933,19 |
|  |  | Бюджет поселения | x | x | x | x | 4 682 117,63 | 3 784 933,19 |
|  |  | Краевой бюджет | x | x | x | x | 3 099 473,62 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1: «Модернизация наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП) | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2: «Реконструкция наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 610 | 0503 | 0520000 | 200 | 4 132 631,49 | 650 980,51 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  | 1 033 157, 87 | 650 980,51 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 3 099 473,62 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 2.1: «Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 4 132 631,49 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0522001 | 200 | 1 033 157,87 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 610 | 0503 | 0526201 | 200 | 3 099 473, 62 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 2.2: «Ремонт уличных сетей наружного освещения НГП» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 650 980,51 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0522003 | 200 | 0,00 | 650 980,51 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.1: «Ремонт уличных сетей наружного освещения Нытвенского городского поселения по улицам: Пермская, Ворошилова, Дзержинского, Строителей, Серова, Королева, Матросова, Д.Бедного, Б.Голионко» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 316 511,24 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0522002 | 200 | 0,00 | 316 511,24 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.2: «Ремонт уличных сетей наружного освещения Нытвенского городского поселения по улицам: пр. Ленина, м/у дд. 27, 29, 41, 43 | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 80 500,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0522002 | 200 | 0,00 | 80 500,00 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.3: «Ремонт уличных сетей наружного освещения НГП по улицам: Комсомольска (от. д. 40 до ул. К.Маркса, д.12); Комарова (от д. 96 до ул. Луговая, д.18); Бебеля; К.Либкнехта, дд. 4-16» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0522002 | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.4: «Ремонт уличных сетей наружного освещения НГП по улицам: пер. Молодежный (от ул. Р. Люксембург, д. 25 до ул. Чапаева, д.1); микрорайон Фарутка» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0522002 | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.5: «Ремонт уличных сетей наружного освещения Нытвенского городского поселения по улицам: Чкалова, Павлова, Комсомольская, Кирова, Д.Бедного» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 186 285,98 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0522002 | 200 | 0,00 | 186 285,98 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.6: «Ремонт уличных сетей наружного освещения Нытвенского городского поселения по улицам: Комарова, Нагорная» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 67 683,29 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0522002 | 200 | 0,00 | 67 683,29 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3. «Обслуживание наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 610 | 0503 | 0530000 | 200 | 3 648 959,76 | 3 133 952,68 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  | 3 648 959,76 | 3 133 952,68 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 3.1: «Техническое обслуживание сетей наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 1 161 959,76 | 624 500,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0532001 | 200 | 1 161 959,76 | 624 500,00 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.1: «Ремонт, замена и дополнительная установка светильников» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 907 837,17 | 477 000,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0532001 | 200 | 907 837,17 | 477 000,00 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.2: «Приобретение оборудования, приборов, аппаратуры, изделий и материалов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 254 122,59 | 147 500,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0532001 | 200 | 254 122,59 | 147 500,00 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 3.2: «Оплата электрической энергии наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 2 127 000,00 | 2 150 452,68 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0632002 | 200 | 2 127 000,00 | 2 150 452,68 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 3.3: «Оплата за обслуживание ТП» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего |  |  |  |  | 360 000,00 | 359 000,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 610 | 0503 | 0632003 | 200 | 360 000,00 | 359 000,00 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

<1> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Приложение 4

к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения

от 26.01.2016 № 33

11. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет средств бюджета поселения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском городском поселении» | всего | 610 | 0503 | 0500000000 | 200 | 4 058 840,74 | 1 544 300,00 | 2 166 600,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Реконструкция наружного освещения» | всего | 610 | 0503 | 0510000000 | 200 | 579 825,05 | 429 800, 00 | 500 000, 00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Ремонт уличных сетей наружного освещения НГП» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 0510100000 | 200 | 579 825,05 | 429 800, 00 | 500 000, 00 |
| Мероприятие 1.1.1: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам Комсомольская (от. д. 44 до ул. Ст. Разина, д.4); К.Либкнехта, дд. 4-16, Речная, К.Маркса (д. 48 до ул. Ширинкина)» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 051012Э010 | 200 | 466 200, 00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.2: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по переулку Молодежный (от ул. Р. Люксембург, д. 25 до ул. Чапаева, д.1)» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 051012Э020 | 200 | 0,00 | 429 800, 00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.3: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улице Пермская (от д. 15 до ул. К.Либкнехта), д. Белобородово, ул. Зеленая» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 051012Э030 | 200 | 0,00 | 0,00 | 500 000, 00 |
| Мероприятие 1.1.4: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам К.Симонова 16/1,1 Боталовская (до остановки «Сады»)» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 051012Э040 | 200 | 113 625,05 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. «Обслуживание наружного освещения» | Всего | 610 | 0503 | 0520000000 | 200 | 3 479 015,69 | 1 114 500,00 | 1 666 600,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1: «Техническое обслуживание сетей наружного освещения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 0520100000 | 200 | 650 000, 00 | 400 000, 00 | 400 000, 00 |
| Мероприятие 2.1.1: «Ремонт, замена и дополнительная установка светильников» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 052012Э010 | 200 | 450 000, 00 | 250 000, 00 | 250 000, 00 |
| Мероприятие 2.1.2: «Приобретение оборудования, приборов, аппаратуры, изделий и материалов» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 052012Э020 | 200 | 200 000, 00 | 150 000, 00 | 150 000, 00 |
| Основное мероприятие 2.2: «Оплата техобслуживания и электрической энергии наружного освещения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 0520200000 | 200 | 2 829 015,69 | 714 500,00 | 1 266 600,00 |
| Мероприятие 2.2.1: ««Оплата электрической энергии наружного освещения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 052022Э010 | 200 | 2 400 000, 00 | 314 500, 00 | 866 600,00 |
| Мероприятие 2.2.2: «Оплата за обслуживание ТП» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 052022Э020 | 200 | 400 000, 00 | 400 000, 00 | 400 000, 00 |
| Мероприятие 2.2.3: «Технологическое присоединение для энергосбережения жилого дома» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 052022Э030 | 200 | 29 015, 69 | 0,00 | 0,00 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском городском поселении» | всего | 610 | 0503 | 0500000000 | 200 | 4 058 840,74 | 1 544 300,00 | 2 166 600,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Реконструкция наружного освещения» | Всего | 610 | 0503 | 0510000000 | 200 | 579 825,05 | 429 800, 00 | 500 000, 00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Обслуживание наружного освещения» | Всего | 610 | 0503 | 0520000000 | 200 | 3 479 015,69 | 1 114 500,00 | 1 666 600,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |