ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

25.04.2016                                                                                                                № 248

О внесении изменений в муниципальную

программу Нытвенского городского

поселения «Дорожная инфраструктура

Нытвенского городского поселения»

В связи с уточнением перечня мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Нытвенского городского поселения от 15.10.2013 № 554 (в редакции постановлений администрации Нытвенского городского поселения от 20.12.2013 № 683, от 21.01.2014 № 14, от 14.04.2014 № 146, от 26.05.2014 № 225, от 24.06.2014 № 275, от 23.07.2014 № 331, от 25.08.2014 № 390, от 18.09.2014 № 433, от 23.10.2014 № 497, от 11.11.2014 № 525,  от 20.11.2014 № 541, от 22.12.2014  № 597, от 19.01.2015  № 11, от 21.04.2015 № 161, от 18.05.2015 № 213, от 17.06.2015 № 270, от 26.08.205 № 428, от 29.09.2015 № 513, от 14.10.2015 № 554, от  20.11.2015 № 650, от 25.12.2015 № 744, от 15.01.2016 № 12, от 26.01.2016 №32, от 15.02.2016 №86, от 15.03.2016 № 136, от 25.03.2016 № 159), изложив разделы 1, 6, 8, 9, 11 в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5  соответственно.

2. Общему отделу администрации обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» в сети «Интернет» по адресу: http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения Теплякову М.И.

Глава городского поселения –

глава администрации

Нытвенского городского поселения                   			               К.А. Паркачёв

### Приложение 1
к постановлению администрации

### Нытвенского городского поселения
от 25.04.2016 № 248

1. Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы | Начальник отдела ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Нытвенского городского поселения, Министерство территориального развития Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно- целевые инструменты программы | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | - Создание условий для улучшения социально – экономического положения Нытвенского городского поселения; - Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог и тротуаров местного значения. - Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Нытвенского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | - Повышение качества выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и тротуаров местного значения; - Выполнение требований по вопросу безопасности дорожного движения на территории Нытвенского городского поселения; - Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Повышение уровня содержания автомобильных дорог и тротуаров местного значения; - Снижение доли автомобильных дорог и тротуаров муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям; - Сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий; - Создание комфортной среды для проживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 – 2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. |  | Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2014 | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
|  | 1 | Протяженность автомобильных дорог и внутриквартальных дорог местного значения, находящихся на содержании |  | км |  | - | 149,761 |  | 149,761 | 148,206 |  | 148,206 |  | 148,206 |
|  | 2 | Постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения |  | км |  | - | 0 |  | 0 | 6 |  | 12 |  | 18 |
|  | 3 | Протяженность тротуаров, находящихся на содержании |  | км |  | - | 19,587 |  | 18,962 | 18,962 |  | 18,962 |  | 18,962 |
|  | 4 | Установка и замена дорожных знаков |  | шт |  | - | 72 |  | 75 | 75 |  | 75 |  | 75 |
|  | 5 | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения |  | % |  |  | 4,7 |  | 0,2 | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,4 |
|  | 6 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения |  | м2 |  | - | 38715 |  | 1 995 | 42 159 |  | 41 517 |  | 44 024 |
|  | 7 | Доля отремонтированных тротуаров |  | % |  | - | 4,5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 8 | Площадь отремонтированных тротуаров |  | м2 |  | - | 2454 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования |  | Расходы (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 16 732 863,52 |  | 12 295 125,24 |  |  | 15 443 768,44 |  |  | 12 233 879,00 |  | 12 667 900,00 |  |
|  | краевой бюджет |  | 5 417 107, 51 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 221 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет поселения |  | 11 315 756,01 |  | 12 073 825,24 |  |  | 15 443 768,44 |  |  | 12 233 879,00 |  | 12 667 900,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

### Приложение 2
к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения
от 25.04.2016 № 248

6. Перечень мероприятий муниципальной программы

Нытвенского городского поселения

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Подпрограмма 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 «Содержание тротуаров в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Повышение уровня содержания тротуаров местного значения |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 «Проведение инвентаризации и постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог в микрорайоне Усть- Нытва)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: «Безопасность дорожной инфраструктуры» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: «Устройство водоотводных сооружений» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.2 | Мероприятие.2: «Устройство дорожной разметки» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.3 | Мероприятие3: «Установка дорожных знаков» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.4 | Мероприятие .4: «Устройство светофорных объектов с звуковым сопровождением» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 5: «Ежегодное обслуживание светофорных объектов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.6 | Мероприятие 6: «Установка дорожного ограждения на опасных участках автодорог» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.7 | Мероприятие 7: «Ежегодное обслуживание и содержание дорожных знаков» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 2 | Подпрограмма 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям; |
| 2.1.1. | Мероприятие 1: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Степана Разина, Гоголя, Камской, Дзержинского, Демьяна Бедного» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  |  |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.2. | Мероприятие.2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Комсомольской, Олега Кошевого, Карла Маркса, Володарского, Садовой, Речной, Льва Толстого, Королева» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  |  |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.3. | Мероприятие 3: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Восточной, Буденного, Энгельса, Полевой, Генерала Каменского» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  |  |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.4. | Мероприятие 4: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва (восстановление изношенных покрытий)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.5 | Мероприятие 5: «Восстановление существующих остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.6 | Мероприятие 6: «Ремонт участка автомобильной дороги с покрытием переходного типа в г. Нытва по ул. Пермской» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.7 | Мероприятие 7 «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице 1-ая Боталовская» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.8. | Мероприятие 8: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Гаревская (основная дорога) спуск Гоголя - Камская» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.9. | Мероприятие 9: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва» (восстановление водоотводных канав) | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: «Муниципальный проект «Проектирование и строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 |  | Снижение доли автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2.1. | Мероприятие 1: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Центральной (1300 м)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2.2. | Мероприятие 2: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Константина Симонова (430 м)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2.3. | Мероприятие 3: «Ремонт автомобильных дорог в г. Нытва по улицам Гаревской, 2-ой Гаревской, 3-ей Гаревской (2300 м)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2017 | 2017 |  | Снижение доли автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: «Ремонт тротуаров» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 |  | Снижение доли тротуаров муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.3.1 | Мероприятие .1: «Ремонт тротуаров на территории Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 |  | Снижение доли тротуаров муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 3 | Подпрограмма 3: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 |  | Снижение доли автомобильных дорог и тротуаров муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 3.1.1 | Мероприятие.1: «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Строителей до ул. Карла Маркса)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| 3.1.2 | Мероприятие .2: «Экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Строителей до ул. Карла Маркса)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| 3.1.3 | Мероприятие 3: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Строителей до ул. Карла Маркса)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2017 | 2017 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |

### Приложение 3
к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения
от 25.04.2016 № 248

8. Перечень и краткое описание подпрограмм

Подпрограмма 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»  направлена на выполнение следующих основных мероприятий:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- Безопасность дорожной инфраструктуры.

В результате выполнения данных основных мероприятий планируется повысить уровень качества содержания автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; привести дорожную инфраструктуру в соответствие с требованиями,  утвержденными  нормативными документами в части автомобильных  дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них.

Подпрограмма 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» направлена на выполнение следующих основных мероприятий:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- Муниципальный проект «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства»;

-   Ремонт тротуаров

В результате выполнения данных основных мероприятий планируется добиться снижения доли автомобильных дорог и тротуаров муниципального образования  Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям, а также сокращения дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.

Подпрограмма 3:  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» направлена на выполнение следующих основных мероприятий:

- Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Нытва по улице Пермской;

- Экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Нытва по улице Пермской.

В результате выполнения в 2016 году данных основных мероприятий планируется в последующие годы привести в нормативное состояние одну из главных улиц Нытвенского городского поселения.

### Приложение 4
к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения
от 25.04.2016 № 248

- 9.  Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы

В результате решения обозначенных задач будут достигнуты целевые показатели, согласно «Перечня целевых показателей муниципальной программы Нытвенского городского поселения»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нытвенского городского поселения

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  |  | ГРБС | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 01.01. 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных и внутриквартальных дорог местного значения, находящихся на содержании | км |  | Администрация НГП |  | 149,761 | 149,761 | 149,761 | 148,206 | 148,206 | 148,206 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2 | Постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения | км |  | Администрация НГП |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |  | Проведение инвентаризации и постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения |  |
| 1.3 | Протяженность тротуаров, находящихся на содержании | км |  | Администрация НГП |  | 19,587 | 18,962 | 18,962 | 18,962 | 18,962 | 18,962 |  | Содержание тротуаров в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения |  |
| 1.4 | Установка и замена дорожных знаков | шт |  | Администрация НГП |  | - | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | Установка дорожных знаков |  |
|  | Подпрограмма 2: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения |  | % | Администрация НГП |  | - | 4,7 | 0,2 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них Нытвенского городского поселения, Муниципальный проект «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва, |  |  |
| 2.2 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения |  | м2 | Администрация НГП |  | - | 38715 | 1 995 | 42 159 | 41 517 | 44 024 |  |  |  |
| 2.3 | Доля отремонтированных тротуаров |  | % | Администрация НГП |  | - | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории Ремонт тротуаров на территории Нытвенского городского поселения», Ремонт тротуаров на территории Нытвенского городского поселения |  |  |
| 2.4 | Площадь отремонтированных тротуаров |  | м2 | Администрация НГП |  | - | 2454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

### Приложение 5
к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения
от 25.04.2016 № 248

11. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет средств бюджета поселения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения» | всего | 610 | 0409 | 0200000000 | 200 | 15 443 768,44 | 12 233 879,00 | 12 667 900,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | всего | 610 | 0409 | 0210000000 | 200 | 11 420 315,07 | 11 784 600,00 | 12 577 900,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0210100000 | 200 | 10 465 315,07 | 11 179 600,00 | 11 972 900,00 |
| Мероприятие 1.1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 021012Д010 | 200 | 8 276 000, 00 | 8 868 300,00 | 9 535 300, 00 |
| Мероприятие 1.1.2 «Содержание тротуаров в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 021012Д020 | 200 | 2 094 400, 00 | 2 236 800, 00 | 2 375 500, 00 |
| Мероприятие 1.1.3 «Проведение инвентаризации и постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 021012Д030 | 200 | 74 400, 00 | 74 500, 00 | 62 100, 00 |
| Мероприятие 1.1.4: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог в микрорайоне Усть - Нытва)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 021012Д040 | 200 | 20 515,07 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2: «Безопасность дорожной инфраструктуры» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0210200000 | 200 | 955 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 |
| Мероприятие 1.2.1: «Устройство водоотводных сооружений» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 021022Д010 | 200 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Мероприятие 1.2.2: «Устройство дорожной разметки» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 021022Д020 | 200 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Мероприятие 1.2.3: «Установка дорожных знаков» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 021022Д030 | 200 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Мероприятие 1.2.4: «Устройство светофорных объектов с звуковым сопровождением» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 021022Д040 | 200 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.5: «Ежегодное обслуживание светофорных объектов» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 021022Д050 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятие 1.2.6: «Установка дорожного ограждения на опасных участках автодорог» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 021022Д060 | 200 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.7: «Ежегодное обслуживание и содержание дорожных знаков» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 021022Д070 | 200 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0220000000 | 200 | 3 949 815,87 | 306 579,00 | 90 000,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220100000 | 200 | 3 581 334,22 | 0,00 | 90 000,00 |
| Мероприятие 2.1.1: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Степана Разина, Гоголя, Камской, Дзержинского, Демьяна Бедного» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д010 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Комсомольской, Олега Кошевого, Карла Маркса, Володарского, Садовой, Речной, Льва Толстого, Королева» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д020 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.3: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Восточной, Буденного, Энгельса, Полевой, Генерала Каменского» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д030 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.4: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва (восстановление изношенных покрытий)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д040 | 200 | 1 951 420,89 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.5: «Восстановление существующих остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д050 | 200 | 102 025,04 | 0,00 | 0,00, |
| Мероприятие 2.1.6 «Ремонт участка автомобильной дороги с покрытием переходного типа в г. Нытва по ул. Пермской» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д060 | 200 | 144 044,37 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.7 «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице 1-ая Боталовская» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д070 | 200 | 92 943,92 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.8: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Гаревская (основная дорога) спуск Гоголя - Камская» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д080 | 200 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.9: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва» (восстановление водоотводных канав) | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д090 | 200 | 390 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2: «Муниципальный проект «Проектирование и строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220200000 | 200 | 368 481,65 | 306 579,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.1: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Центральной (1300 м)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022022Д010 | 200 | 289 299,90 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.2: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Константина Симонова (430 м)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022022Д020 | 200 | 79 181,75 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.3: «Ремонт автомобильных дорог в г. Нытва по улицам Гаревской, 2-ой Гаревской, 3-ей Гаревской (2300 м)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022022Д030 | 200 | 0,00 | 306 579,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3: «Ремонт тротуаров» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220300000 | 200 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Мероприятие 2.3.1: «Ремонт тротуаров на территории Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022032Д010 | 200 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Подпрограмма 3: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0230000000 | 200 | 73 637,50 | 142 700,00 | 0,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1: "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0230100000 | 200 | 73 637,50 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.1: «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Строителей до ул. Карла Маркса)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 023012Д010 | 200 | 55 366,50 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.2: «Экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Строителей до ул. Карла Маркса)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 023012Д020 | 200 | 18 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.3: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Строителей до ул. Карла Маркса)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 023012Д030 | 200 | 0,00 | 142 700,00 | 0,00 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения» | всего | 610 | 0409 | 0200000000 | 200 | 15 443 768,44 | 12 233 879,00 | 12 667 900,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0210000000 | 200 | 11 420 315,07 | 11 784 600,00 | 12 577 900,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0220000000 | 200 | 3 949 815,87 | 306 579,00 | 90 000,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0230000000 | 200 | 73 637,50 | 142 700,00 | 0,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |