ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

28.10.2016                                                                                                              № 791

О внесении изменений в муниципальную

программу Нытвенского городского

поселения «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности в Нытвенском

городском поселении»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Нытвенского городского поселения от 11.07.2016 № 433 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического  развития Нытвенского городского поселения на 2017-2019 годы и проекта решения «О бюджете Нытвенского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 года», от 12.10.2015 № 543 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского городского поселения и Положения о рабочей комиссии по рассмотрению проектов муниципальных программ, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения, мониторингу их результативности и финансовой обеспеченности в новой редакции», распоряжением администрации Нытвенского городского поселения от 25.05.2016 № 54 «Об утверждении Перечня муниципальных, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Нытвенского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Нытвенского городского поселения от 15 октября 2013 № 550,  изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

3. Общему отделу администрации обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» в сети «Интернет» по адресу: http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              на начальника отдела ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения Теплякову М.И.

Глава городского поселения –

глава администрации Нытвенского

городского поселения						                      К.А. Паркачёв

Приложение                           	к  постановлению

администрации Нытвенского

городского поселения

от 28.10.2016 № 791

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском городском поселении»

- Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы | Начальник отдела ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Нытвенского городского поселения, Министерство территориального развития Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | 1.Реконструкция наружного освещения 2.Обслуживание наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно- целевые инструменты программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; - оптимизация расходов бюджетных средств, направляемых на освещение улиц и придомовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | - реконструкция сетей и установок наружного освещения с применением прогрессивных технологий, источников света; - увеличение количества освещаемых территорий за счет прокладки новых кабельных линий с применением подвесного кабеля самонесущего изолированного провода (СИП); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - качественное и высокоэффективное освещение Нытвенского городского поселения; - оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения; - повышение энергоресурсоэффективности систем наружного освещения при выполнении нормативных требований, предъявляемых к уровню освещенности; - повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 – 2019 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01.01. 2014 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |
|  | 1 | Снижение объемов потребления электроэнергии на участках сетей, где проведена работа по реконструкции | кВт/ч | 444, 8 | 350,7 | 284,8 |  | 237,8 |  | 236,8 |  | 235,8 |  | 235,0 |
|  | 2 | Увеличение количества освещенных улиц НГП | Кол-во улиц | 38 | 48 | 52 |  | 56 |  | 58 |  | 60 |  | 62 |
|  | 3 | Доля обращений граждан по вопросу «Уличное освещение» | % | 20 | 17 | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования |  |  | Расходы (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  | 7 781 591, 25 | 3 784 933,19 |  | 3 936 407,05 |  | 4 410 000,00 |  | 1 165 000,00 |  | 1 520 000,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 3 099 473, 62 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  | 4 682 117, 63 | 3 784 933,19 |  | 3 936 407,05 |  | 4 410 000,00 |  | 1 165 000,00 |  | 1 520 000,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Характеристика текущего состояния энергопотребления и энергоэффективности, основные показатели, анализ социальных,  финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем  энергопотребления и энергоэффективности, прогноз их развития

Система жизнеобеспечения современного города и населенных пунктов состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Нормативное состояние уличного освещения – необходимый элемент благоустройства Нытвенского городского поселения.

Для обеспечения нормативного  уровня освещения улиц Нытвенского городского поселения, предусмотренного СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», требуется реконструкция и ремонт сетей наружного освящения. Потребность в ремонте выходящих из строя светильников и замене ламп растет быстрее, чем возможности бюджета в финансировании этих работ. Это приводит к уменьшению количества постоянно действующих  светильников. Выходом из данной ситуации является реконструкция системы наружного освещения с переходом на современное энергоэффективное оборудование.

С 2011 года на территории Нытвенского городского поселения проводится целенаправленная работа по реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

Но в связи с нестабильным финансово-экономическим положением, не все намеченные планы удалось реализовать в установленные сроки и поэтому, проблема обеспечения  уровня  освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям, на сегодняшний день остается актуальной.

3. Цели и задачи муниципальной программы и подпрограмм с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития Нытвенского городского поселения

Основными приоритетами и  целями социально-экономического развития реализации Программы являются: обеспечение нормативного уровня  наружного освещения   в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» территории Нытвенского городского поселения. Сокращение объема потребления электроэнергии, сокращение затрат на ремонт и содержание сетей.

Достижение целей возможно при решении следующих задач:

- реконструкция сетей и установок наружного освещения с применением прогрессивных технологий  источников света;

- увеличение количества освещаемых территорий за счет прокладки новых кабельных линий с применением подвесного кабеля самонесущего изолированного провода (СИП).

4. Планируемые  конечные результаты муниципальной  программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в энергопотреблении и энергоэффективности

Программа предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально устаревшего оборудования наружного освещения на современное, ее реализация обеспечивает:

- качественное и высокоэффективное освещение Нытвенского городского поселения;

- оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;

- повышение энергоресурсоэффективности систем наружного освещения при выполнении нормативных требований, предъявляемых к уровню освещенности; 
 - повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

5. Сроки и этапы  реализации муниципальной программы

Мероприятия, определенные Программой, планируется реализовать в течение 2014-2019 годов.

- Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

6. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в том числе перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности поселения, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Мероприятия Программы, направленные на достижение намеченных целей и решение поставленных задач, предусматривают внедрение современных технических достижений обустройства Нытвенского городского поселения  наружным освещением в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Основными мероприятиями  реализации Программы являются

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Реконструкция наружного освещения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Ремонт уличных сетей наружного освещения НГП» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 | 2019 | - повышение энергоресурсоэффективности систем наружного освещения при выполнении нормативных требований, предъявляемых к уровню освещенности; |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам Буденного, Речная, переулок Молодежный» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 | 2016 | -обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам Полевая, Д.Вяткина» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2017 | 2017 | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; - повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улице Пермская (от д. 15 до ул. К.Либкнехта), д. Белобородово, ул. Зеленая» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2018 | 2018 | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; - повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам К.Симонова 16/1, 1 Боталовская (до остановки «Сады»)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 | 2016 | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам Ст. Разина (от д. 15 до д.21), Л.Толстого, дд. 30,43, Матросова, д.4, Ворошилова (от д. 4 до д. 14), Некрасова (от д. 4 до д. 36), Мичурина (от д.1 до д. 9), Суворова, д. 10, Строителей (от д. 18 до д.21) | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 | 2016 | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; |
| 1.1.6 | Мероприятие 6: «Ремонт уличных сетей наружного освещения д. Оськино, пр. Ленина, улица Чапаева» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2019 | 2019 | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; |
| 2 | Подпрограмма «Обслуживание наружного освещения» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: «Техническое обслуживание сетей наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 | 2019 | - повышение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям - исполнение полномочий поселения |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: «Ремонт, замена и дополнительная установка светильников» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 | 2019 | - повышение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: «Приобретение оборудования, приборов, аппаратуры, изделий и материалов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 | 2019 | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: «Выполнение работ по выносу оборудования из ТП, установке датчиков света» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2017 | 2019 | - повышение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям |
| 2.1.4 | Мероприятие 4: «Приобретение оборудования, материалов для проведения работ по выносу оборудования из ТП, установке датчиков света» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 | 2019 | - обеспечение уровня освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения, соответствующего установленным требованиям; |
| 2.2 | Основное мероприятие 2: «Оплата техобслуживания и электрической энергии наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 | 2019 | - исполнение полномочий поселения |
| 2.2.1 | Мероприятие 1: «Оплата электрической энергии наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 | 2019 | - исполнение полномочий поселения |
| 2.2.2 | Мероприятие 2: «Оплата за обслуживание ТП» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 | 2019 | - исполнение полномочий поселения |
| 2.2.3 | Мероприятие 3: «Технологическое присоединение для энергосбережения жилого дома» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП |  | 2016 | 2016 | исполнение обязательств |

7. Основные меры правового регулирования в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Комплекс мер правового регулирования в соответствующей сфере, направлен на достижение целей и конечных результатов Программы и создания условий для ее эффективной реализации.

Вся деятельность в отношении энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», постановлением администрации Нытвенского городского поселения от 12.10.2015 № 543 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского городского поселения и Положения о рабочей комиссии по рассмотрению проектов муниципальных программ, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения, мониторингу их результативности и финансовой обеспеченности в новой редакции», распоряжением администрации Нытвенского городского поселения от 12.10.2015 № 142 «Об утверждении Перечня муниципальных, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения».

- 8. Перечень и краткое описание подпрограмм

Подпрограмма 1 Реконструкция наружного освещения направлена на выполнение основного мероприятия: «Ремонт уличных сетей наружного освещения НГП». Выполнение данного мероприятия позволит повысить надежность и долговечность работы сетей наружного освещения и  снизить объемы потребления электроэнергии, а также расходование  бюджетных средств направляемые на оплату электроэнергии.

- Подпрограмма 2 Обслуживание наружного  освещения направлена на выполнение основных мероприятий:

- - Техническое обслуживание сетей наружного освещения;

- -  Оплата техобслуживания и электрической энергии наружного освещения;

- Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволит повысить уровень освещенности территорий населенных пунктов Нытвенского городского поселения и исполнить обязательства, указанные в нормативных документах.

- 9.  Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы

В результате решения обозначенных задач будут достигнуты целевые показатели, согласно «Перечня целевых показателей муниципальной программы Нытвенского городского поселения».

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нытвенского городского поселения

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01. 2014 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реконструкция наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение объемов потребления электроэнергии на участках сетей, где проведена работа по реконструкции | кВт/ч | 444, 8 | 350,7 |  | 284,8 |  | 237,8 |  | 236,8 |  | 235,8 |  | 235,0 |  |  | «Ремонт уличных сетей наружного освещения Нытвенского городского поселения» |  |
| 1.2 | Увеличение количества освещенных улиц НГП | Кол-во ул. | 38 | 48 |  | 52 |  | 56 |  | 58 |  | 60 |  | 62 |  |  | «Ремонт уличных сетей наружного освещения Нытвенского городского поселения» |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обслуживание наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обращений граждан по вопросу «Уличное освещение» | % | 20 | 17 |  | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  |  | 11 |  | Техническое обслуживание наружного освещения |  |

10 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы на 2014 – 2015 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Источник финансирования | Расходы, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском городском поселении» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 7 781 591,25 | 3 784 933,19 |
|  |  | Бюджет поселения | 4 682 117,63 | 3 784 933,19 |
|  |  | Краевой бюджет | 3 099 473,62 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1: «Модернизация наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП) | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2: «Реконструкция наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 4 132 631,49 | 650 980,51 |
|  |  | Бюджет поселения | 1 033 157, 87 | 650 980,51 |
|  |  | Краевой бюджет | 3 099 473,62 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 2.1: «Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 4 132 631,49 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 1 033 157,87 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 3 099 473, 62 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 2.2: «Ремонт уличных сетей наружного освещения НГП» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 650 980,51 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 650 980,51 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.1: «Ремонт уличных сетей наружного освещения Нытвенского городского поселения по улицам: Пермская, Ворошилова, Дзержинского, Строителей, Серова, Королева, Матросова, Д.Бедного, Б.Голионко» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 316 511,24 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 316 511,24 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.2: «Ремонт уличных сетей наружного освещения Нытвенского городского поселения по улицам: пр. Ленина, м/у дд. 27, 29, 41, 43 | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 80 500,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 80 500,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.3: «Ремонт уличных сетей наружного освещения НГП по улицам: Комсомольска (от. д. 40 до ул. К.Маркса, д.12); Комарова (от д. 96 до ул. Луговая, д.18); Бебеля; К.Либкнехта, дд. 4-16» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.4: «Ремонт уличных сетей наружного освещения НГП по улицам: пер. Молодежный (от ул. Р. Люксембург, д. 25 до ул. Чапаева, д.1); микрорайон Фарутка» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.5: «Ремонт уличных сетей наружного освещения Нытвенского городского поселения по улицам: Чкалова, Павлова, Комсомольская, Кирова, Д.Бедного» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 186 285,98 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 186 285,98 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.6: «Ремонт уличных сетей наружного освещения Нытвенского городского поселения по улицам: Комарова, Нагорная» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 67 683,29 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 67 683,29 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3. «Обслуживание наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 3 648 959,76 | 3 133 952,68 |
|  |  | Бюджет поселения | 3 648 959,76 | 3 133 952,68 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 3.1: «Техническое обслуживание сетей наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 1 161 959,76 | 624 500,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 1 161 959,76 | 624 500,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.1: «Ремонт, замена и дополнительная установка светильников» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 907 837,17 | 477 000,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 907 837,17 | 477 000,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.2: «Приобретение оборудования, приборов, аппаратуры, изделий и материалов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 254 122,59 | 147 500,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 254 122,59 | 147 500,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 3.2: «Оплата электрической энергии наружного освещения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 2 127 000,00 | 2 150 452,68 |
|  |  | Бюджет поселения | 2 127 000,00 | 2 150 452,68 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 3.3: «Оплата за обслуживание ТП» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 360 000,00 | 359 000,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 360 000,00 | 359 000,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |

11. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет средств бюджета поселения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, частники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском городском поселении» | всего | 610 | 0503 | 05 0 00 00000 | 200 | 3 936 407,05 | 4 410 000,00 | 1 165 000,00 | 1 520 000,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Реконструкция наружного освещения» | всего | 610 | 0503 | 05 1 00 00000 | 200 | 682 071,01 | 500 000,00 | 500 000, 00 | 500 000, 00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Ремонт уличных сетей наружного освещения НГП» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 1 01 00000 | 200 | 682 071,01 | 500 000,00 | 500 000, 00 | 500 000, 00 |
| Мероприятие 1.1.1: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам Буденного, Речная, переулок Молодежный» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 1 01 2Э010 | 200 | 244 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.2: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам Полевая, Д.Вяткина» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 1 01 2Э020 | 200 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.3: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улице Пермская (от д. 15 до ул. К.Либкнехта), д. Белобородово, ул. Зеленая» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 1 01 2Э030 | 200 | 0,00 | 0,00 | 500 000, 00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.4: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам К.Симонова 16/1,1 Боталовская (до остановки «Сады»)» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 1 01 2Э040 | 200 | 113 056,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.5: «Ремонт уличных сетей наружного освещения по улицам Ст. Разина (от д. 15 до д.21), Л.Толстого, дд. 30,43, Матросова, д.4, Ворошилова (от д. 4 до д. 14), Некрасова (от д. 4 до д. 36), Мичурина (от д.1 до д. 9), Суворова, д. 10, Строителей (от д. 18 до д.21) | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 1 01 2Э050 | 200 | 324 259,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.6: «Ремонт уличных сетей наружного освещения в д. Оськино, пр. Ленина, улица Чапаева» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 1 01 2Э060 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000, 00 |
| Подпрограмма 2. «Обслуживание наружного освещения» | Всего | 610 | 0503 | 05 2 00 00000 | 200 | 3 254 336,04 | 3 910 000,00, | 665 000,00 | 1 020 000,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1: «Техническое обслуживание сетей наружного освещения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 2 01 00000 | 200 | 582 092,76 | 1 150 000,00 | 365 000,00 | 800 000,00 |
| Мероприятие 2.1.1: «Ремонт, замена и дополнительная установка светильников» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 2 01 2Э010 | 200 | 376 646,42 | 400 000, 00 | 100 000, 00 | 400 000, 00 |
| Мероприятие 2.1.2: «Приобретение оборудования, приборов, аппаратуры, изделий и материалов» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 2 01 2Э020 | 200 | 205 446,34 | 250 000, 00 | 65 000 | 250 000, 00 |
| Мероприятие 2.1.3: «Выполнение работ по выносу оборудования из ТП, установке датчиков света» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 2 01 2Э030 | 200 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| Мероприятие 2.1.4: «Приобретение оборудования, материалов для проведения работ по выносу оборудования из ТП, установке датчиков света» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 2 01 2Э040 | 200 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Основное мероприятие 2.2: «Оплата техобслуживания и электрической энергии наружного освещения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 2 02 00000 | 200 | 2 672 243,28 | 2 760 000,00 | 300 000,00 | 220 000,00 |
| Мероприятие 2.2.1: «Оплата электрической энергии наружного освещения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 2 02 2Э010 | 200 | 2 410 243,2 | 2 460 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| Мероприятие 2.2.2: «Оплата за обслуживание ТП» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 2 02 2Э020 | 200 | 262 000,08 | 300 000, 00 | 200 000, 00 | 100 000,00 |
| Мероприятие 2.2.3: «Технологическое присоединение для энергосбережения жилого дома» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 05 2 02 2Э030 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском городском поселении» | всего | 610 | 0503 | 0500000000 | 200 | 3 936 407,05 | 4 410 000,00 | 1 165 000,00 | 1 520 000,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Реконструкция наружного освещения» | Всего | 610 | 0503 | 05 1 00 00000 | 200 | 682 071,01 | 500 000, 00 | 500 000, 00 | 500 000, 00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Обслуживание наружного освещения» | Всего | 610 | 0503 | 05 2 00 00000 | 200 | 3 254 336,04 | 3 910 000,00, | 665 000,00 | 1 020 000,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |

12 Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей муниципальной программы

На минимизацию риска недостижения конечных результатов целей муниципальной программы направлены меры по формированию плана, содержащего перечень мероприятий.

Реализация мероприятий программы и достижение запланированных показателей возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

13 Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по следующим критериям:

1.1. Критерий «Оценка достижений запланированных мероприятий».

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений целевых показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному (плановому) показателю.

Оценка эффективности показателя определяется по  итогам  года и всего периода действия реализации программы  по формуле:

Фпi

Эпi= __________, где:

Ппi

Эпi – эффективность реализации показателя;

Фпi – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Ппi – плановое значение показателя, утвержденное программой.

Программа считается эффективной при одновременном соблюдении следующих условий:

эффективность реализации показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящей методики составляет от 0,8 и выше, и доля этих показателей превышает 80% от их общего количества;

значение бюджетного показателя эффективности программы, рассчитанного в соответствии с пунктом 1.2 настоящей методики, составляет от 0,9 до 1,0.

Программа считается умеренно эффективной при одновременном соблюдении следующих условий:

эффективность реализации показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящей методики составляет от 0,8 и выше, и доля этих показателей составляет от 50% до 80% от их общего количества;

значение бюджетного показателя эффективности программы, рассчитанного в соответствии с пунктом 1.2 настоящей методики, составляет от 0,8 до 0,9.

В остальных случаях программа считается неэффективной.

1.2. Критерий «бюджетная эффективность программы» рассчитывается следующим образом:

достигнуты целевые показатели программы  в объёме 100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 80% до 100% - программа эффективная;

достигнуты целевые показатели программы с объёмом средств, предусмотренных программой – программа менее эффективная;

заданные целевые показатели программы выполнены не более чем на 80%,  однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объёме - программа менее эффективная.

В остальных случаях программа считается неэффективной.