ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

28.10.2016                                                                                                                № 789

О внесении изменений в муниципальную

программу Нытвенского городского

поселения «Дорожная инфраструктура

Нытвенского городского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Нытвенского городского поселения от 11.07.2016 № 433 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического  развития Нытвенского городского поселения на 2017-2019 годы и проекта решения «О бюджете Нытвенского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 года», от 12.10.2015 № 543 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского городского поселения и Положения о рабочей комиссии по рассмотрению проектов муниципальных программ, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения, мониторингу их результативности и финансовой обеспеченности в новой редакции», распоряжением администрации Нытвенского городского поселения от 25.03.2016 № 54 «Об утверждении Перечня муниципальных, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Нытвенского городского поселения от 15.10.2013 № 554,  изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

3. Общему отделу администрации обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» в сети «Интернет» по адресу: http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/.

4. Контроль  за   исполнением   настоящего    постановления     возложить

на начальника отдела ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения Теплякову М.И.

Глава городского поселения –

глава администрации Нытвенского

городского поселения						                   К.А.Паркачев

Приложение к
постановлению администрации

Нытвенского городского поселения
от 28.10.2016 № 789

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

- Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы | Начальник отдела ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Нытвенского городского поселения, Министерство территориального развития Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно- целевые инструменты программы | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | - Создание условий для улучшения социально – экономического положения Нытвенского городского поселения; - Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них - Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Нытвенского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | - Повышение качества выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - Выполнение требований по вопросу безопасности дорожного движения на территории Нытвенского городского поселения; - Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Повышение уровня содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - Снижение доли автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям; - Сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий; - Создание комфортной среды для проживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 – 2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2014 | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |
|  | 1 | Протяженность автомобильных дорог и внутриквартальных дорог местного значения, находящихся на содержании |  | км | - | 149, 761 | 149, 761 |  | 148, 206 | 148, 206 |  | 148, 206 |  | 148, 206 |
|  | 2 | Постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения |  | км | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 |
|  | 3 | Протяженность тротуаров, находящихся на содержании |  | км | - | 19,587 | 18,962 |  | 18,962 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 4 | Установка и замена дорожных знаков |  | шт | - | 72 | 75 |  | 75 | 75 |  | 75 |  | 100 |
|  | 5 | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения |  | % |  | 4,7 | 0,2 |  | 5,1 | 5,1 |  | 5,4 |  | 5,4 |
|  | 6 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения |  | м2 | - | 38715 | 1 995 |  | 68865,64 | 41 517 |  | 44 024 |  | 45000 |
|  |  | В т.ч. за счет реализации мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, |  | м2 | - | - | - |  | 26706,64 | - |  | - |  | - |
|  | 7 | Доля отремонтированных тротуаров |  | % | - | 4,5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 8 | Площадь отремонтированных тротуаров |  | м2 | - | 2454 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования |  | Расходы (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 16 732 863,52 | 12 295 125, 24 |  | 33 580 704, 03 |  | 12 284 380, 00 |  |  | 11 740 200,00 |  | 12 082 840, 00 |  |
|  | краевой бюджет |  | 5 417 107, 51 | 0,00 |  | 18 136 935 ,59 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 221 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет поселения |  | 11 315 756,01 | 12 073 825, 24 |  | 15 443 768, 44 |  | 12 284 380, 00 |  |  | 11 740 200,00 |  | 12 082 840, 00 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

2. Характеристика текущего состояния сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них Нытвенского городского поселения, основные показатели, анализ социальных,  финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем  сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них  Нытвенского городского поселения, прогноз ее развития

Сеть автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них является важнейшим элементом в развитии экономики Нытвенского городского поселения. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимыми условиями экономического роста, обеспечения целостности  Нытвенского городского поселения, повышения уровня и улучшения условий жизни населения.

Дорожная сеть и искусственные сооружения на ней Нытвенского городского поселения  в настоящее время не в полной мере соответствует социально-экономическим потребностям общества, большая часть автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них не отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

Помимо прочего, актуальными для Нытвенского городского поселения являются следующие проблемы:

- несоответствие состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества;

- высокая стоимость создания и поддержания в нормативном состоянии дорожной сети и искусственных сооружений на ней;

- недостаточный уровень качества дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения Нытвенского городского поселения;

- неудовлетворенность населения качеством дорог, и дорожной инфраструктуры;

- недостаточный уровень исполнения полномочий по вопросу безопасность дорожного движения

Решение проблемы потребует выполнения комплекса целенаправленных мероприятий на протяжении нескольких лет и концентрации определенных ресурсов для решения задач в течение всего периода.

3. Цели и задачи муниципальной программы и подпрограмм с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития Нытвенского городского поселения

- В соответствии с приоритетами определены основные цели программы – это создание условий для улучшения социально-экономического положения Нытвенского городского поселения, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Нытвенского городского поселения;

Для достижения поставленных целей необходимо достижение следующих задач:

- Повышение качества выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- Выполнение требований  по вопросу  безопасности дорожного движения на территории Нытвенского городского поселения;

- Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

4. Планируемые  конечные результаты муниципальной  программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сети автомобильных дорог и тротуаров  Нытвенского городского поселения

Реализация программы предполагает достижение следующих результатов:

- Повышение уровня содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- Снижение доли автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них муниципального образования  Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям;

- Сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;

- Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных  дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них;

- Создание комфортной среды для проживания населения.

5. Сроки и этапы  реализации муниципальной программы

Мероприятия, определенные Программой, планируется реализовать в течение 2014-2019 годов.

- Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

6. Перечень мероприятий муниципальной программы

Нытвенского городского поселения

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Подпрограмма 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: «Содержание тротуаров в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Повышение уровня содержания тротуаров местного значения |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3: «Проведение инвентаризации и постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2018 | 2018 | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог в микрорайоне Усть- Нытва)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: «Выполнение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: «Безопасность дорожной инфраструктуры» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: «Устройство водоотводных сооружений» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2: «Устройство дорожной разметки» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 3: «Установка дорожных знаков» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 4: «Устройство светофорных объектов с звуковым сопровождением» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | - | - | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 5: «Ежегодное обслуживание светофорных объектов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.6 | Мероприятие 6: «Установка дорожного ограждения на опасных участках автодорог» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2017 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.7 | Мероприятие 7: «Ежегодное обслуживание и содержание дорожных знаков» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.8 | Мероприятие 8: «Приобретение и монтаж светофорных объектов типа Т 7 по адресу: г. Нытва, ул. К.Либкнехта» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2.9 | Мероприятие 9: «Строительство светофорного объекта на ул. Луговая в г. Нытва» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2017 | 2017 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |
| 2 | Подпрограмма 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям; |
| 2.1.1. | Мероприятие 1: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Степана Разина, Гоголя, Камской, Дзержинского, Демьяна Бедного» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | - | - |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.2. | Мероприятие 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Комсомольской, Олега Кошевого, Карла Маркса, Володарского, Садовой, Речной, Льва Толстого, Королева» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | - | - |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.3. | Мероприятие 3: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Восточной, Буденного, Энгельса, Полевой, Генерала Каменского» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | - | - |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.4. | Мероприятие 4: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва (восстановление изношенных покрытий)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.5 | Мероприятие 5: «Восстановление существующих остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.6 | Мероприятие 6: «Ремонт участка автомобильной дороги с покрытием переходного типа в г. Нытва по ул. Пермской» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.7 | Мероприятие 7: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице 1-ая Баталовская» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2017 | 2017 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.8. | Мероприятие 8: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Гаревская (основная дорога) спуск Гоголя - Камская» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.9. | Мероприятие 9: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва» (восстановление водоотводных канав) | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.10 | Мероприятие 10: « Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
|  | Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, всего, в том числе: | администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
|  | ул. Восточная до Баталовского моста | администрация НГП | 2016 | 2016 |  |  |
|  | ул. Карла Маркса | администрация НГП | 2016 | 2016 |  |  |
|  | пер. Молодежный – ул. Ленина (автобусный маршрут № 1); ул. Пермская (автобусный маршрут № 3) | администрация НГП | 2016 | 2016 |  |  |
| 2.1.11 | Мероприятие 11: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва (восстановление изношенных покрытий по улицам Пермская, Р.Люксембург, Комсомольская, Торговая)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.12 | Мероприятие 12: «Ремонт участков автомобильных дорог с покрытием переходного типа в городе Нытва» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: «Муниципальный проект «Проектирование и строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 |  | Снижение доли автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2.1. | Мероприятие 1: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Центральной (1300 м)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2017 | 2017 |  | Снижение доли автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2.2. | Мероприятие 2: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Константина Симонова (430 м)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2017 | 2017 |  | Снижение доли автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2.3. | Мероприятие 3: «Ремонт автомобильных дорог в г. Нытва по улицам Гаревской, 2-ой Гаревской, 3-ей Гаревской (2300 м)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2017 | 2017 |  | Снижение доли автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.3 | Основное мероприятие 3: «Ремонт тротуаров» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | - | - |  | Снижение доли тротуаров муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.3.1 | Мероприятие 1: «Ремонт тротуаров на территории Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | - | - |  | Снижение доли тротуаров муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 3 | Подпрограмма 3: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 |  | Снижение доли автомобильных дорог и тротуаров муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Пермская до ул. Карла Маркса)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2017 | 2017 |  | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| 3.1.2 | Мероприятие 2: «Экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Пермская до ул. Карла Маркса)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2017 | 2017 |  | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| 3.1.3 | Мероприятие 3: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Пермская до ул. Карла Маркса)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2018 | 2018 |  | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |

7. Основные меры правового регулирования в сфере совершенствования и развития сети автомобильных дорог и тротуаров Нытвенского городского поселения, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации программы направлен на создание условий для ее эффективной реализации.

Вся деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Законом Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», Законом Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2013 № 1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов», Законом Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края», постановлением Пермского края от 15.08.2014 № 798-п « Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае", постановлением администрации Нытвенского городского поселения от 21.09.2015 № 490 «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Нытвенского городского поселения», постановлением администрации Нытвенского городского поселения от 12.10.2015 № 543 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского городского поселения и Положения о рабочей комиссии по рассмотрению проектов муниципальных программ, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения, мониторингу их результативности и финансовой обеспеченности в новой редакции», распоряжением  администрации Нытвенского городского поселения от 25.03.2016 № 54 «Об утверждении Перечня муниципальных, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения».

8. Перечень и краткое описание подпрограмм

Подпрограмма 1: «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» направлена на выполнение следующих основных мероприятий:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- Безопасность дорожной инфраструктуры

В результате выполнения данных основных мероприятий планируется повысить уровень качества содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; привести дорожную инфраструктуру в соответствие с требованиями,  утвержденными  нормативными документами в части автомобильных  дорог общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них.

Подпрограмма 2  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» направлена на выполнение следующих основных мероприятий:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- Муниципальный проект «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства»;

В результате выполнения данных основных мероприятий планируется добиться снижения доли автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них муниципального образования  Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям, а также сокращения дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.

Подпрограмма 3:  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» направлена на выполнение следующих основных мероприятий:

- Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Нытва по улице Пермской;

- Экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Нытва по улице Пермской

В результате выполнения данных основных мероприятий планируется в последующие годы привести в нормативное состояние одну из главных улиц Нытвенского городского поселения.

- 9.  Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы

В результате решения обозначенных задач будут достигнуты целевые показатели, согласно «Перечня целевых показателей муниципальной программы Нытвенского городского поселения»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нытвенского городского поселения

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01. 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных и внутриквартальных дорог местного значения, находящихся на содержании | км | Администрация НГП | 149, 761 | 149, 761 | 149, 761 | 148, 206 | 148, 206 | 148, 206 |  | 148, 206 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них |
| 1.2 | Постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения | км | Администрация НГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | Проведение инвентаризации и постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения |
| 1.3 | Протяженность тротуаров, находящихся на содержании | км | Администрация НГП | 19,587 | 18,962 | 18,962 | 18,962 | 0 | 0 | 0 |  |  | Содержание тротуаров в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения |
| 1.4 | Установка и замена дорожных знаков | шт | Администрация НГП | - | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 |  |  | Установка дорожных знаков |
|  | Подпрограмма 2: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения | % | Администрация НГП | 0 | 4,7 | 0,2 | 5,1 | 5,1 | 5,4 |  |  | 5,4 | Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них Нытвенского городского поселения, Муниципальный проект «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва |
| 2.2 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения | м2 | Администрация НГП | 0 | 38715 | 1 995 | 68698 | 41 517 | 44 024 |  |  | 45 000 |  |
| 2.3 | Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, всего, в том числе: | м2 | Администрация НГП | 0 | 0 | 0 | 26706,64 | 0 | 0 | 0 |  |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения |
|  | ул. Восточная до Баталовского моста | м2 |  | 0 | 0 | 0 | 8840,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения |
|  | ул. Карла Маркса | м2 |  | 0 | 0 | 0 | 5927,74 | 0 | 0 | 0 |  |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения |
|  | пер. Молодежный – ул. Ленина (автобусный маршрут № 1); ул. Пермская (автобусный маршрут № 3) | м2 |  | 0 | 0 | 0 | 11938,9 | 0 | 0 | 0 |  |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения |
| 2.4 | Доля отремонтированных тротуаров | % | Администрация НГП | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории Ремонт тротуаров на территории Нытвенского городского поселения», Ремонт тротуаров на территории Нытвенского городского поселения |
| 2.5 | Площадь отремонтированных тротуаров | м2 | Администрация НГП | 0 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

10 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы на 2014 – 2015 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения на 2014-2015 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Источник финансирования | Расходы, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 16 732 863,52 | 12 295 125,24 |
|  |  | Бюджет поселения | 11 315 756,01 | 12 295 125,24 |
|  |  | Краевой бюджет | 5 417 107, 51 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 221 300,00 |
| Подпрограмма 1: «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП) | Всего | 12 320 204,52 | 10 265 861,24 |
|  |  | Бюджет поселения | 9 081 591,26 | 10 044 561,24 |
|  |  | Краевой бюджет | 3 238 613,26 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 221 300,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 7 185 016,50 | 8 964 134,29 |
|  |  | Бюджет поселения | 7 185 016,50 | 8 742 834,29 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 221 300,00 |
| Мероприятие 1.1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 7 185 016,50 | 7 519 465,41 |
|  |  | Бюджет поселения | 7 185 016,50 | 7 519 465,41 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.2: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 1 186 853,81 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 1 186 853,81 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.3: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (приобретение материалов для восстановления поперечного профиля и ровности проезжей части дорог в д. Савинята Нытвенского городского поселения)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0, 00 | 16 000,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 16 000,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.4: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог в микрорайоне Усть - Нытва)» |  | Всего | 0, 00 | 20 515,07 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 20 515,07 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.2: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.3: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 965 631,00 | 143 800,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 965 631,00 | 143 800,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.1 «Восстановление существующих остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 143 800,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 143 800,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.4: «Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»: | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 1 351 416,32 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 337 854,08 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 1 013 562,24 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4.1: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения по улицам Комарова, Луначарского, Куйбышева, Матросова, Ворошилова, Серова, Некрасова» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 1 351 416,32 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 337 854,08 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 1 013 562,24 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4.2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Нытва Нытвенского городского поселения по улицам Льва Толстого, Дзержинского, Энгельса, Комсомольской, Карла Маркса, Степана Разина, Володарского, Демьяна Бедного, Генерала Каменского, Королева, Гоголя, Камской, Полевой, Дарвина, Садовой» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4.3: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения (восстановление профиля щебеночных дорог)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4.4: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения (ремонт асфальтобетонного покрытия дорог)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.5: «Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.6: «Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» «Ремонт мостового сооружения через р. Фарутка г. Нытва» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 1 029 719,2 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 257 429,80 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 772 289,40 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.7: «Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Нытва Нытвенского городского поселения по улицам Весенняя, Осенняя, Дарвина, Степана Разина, Пушкина, Бебеля, Розы Люксембург, Урицкого, Завьялова, Речная, дорога от улицы Комсомольской до улицы Полевой, в д. Белобородово Нытвенского городского поселения по улице Молодежная» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 1 342 639,5 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 335 659,88 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 1 006 979,62 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.8: «Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» «Ремонт автомобильных дорог г. Нытва по улицам Чапаева, Чкалова, Торговой, Комсомольской, по проспекту Ленина, дороги по переулку Молодежному, дороги от микрорайона «Юбилейный» до Боталовского моста» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 565 271,60 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 565 271,60 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.9: «Приоритетный муниципальный проект «Муниципальные дороги» «Проектные работы на капитальный ремонт автомобильной дороги от перекрестка ул. Строителей по ул. Торговая в сторону АЗС ул. Пермская» в рамках приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 445 782,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 445 782,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.10: «Муниципальный проект «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 592 655,35 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 592 655,35 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.10.1: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Центральной (1300 м)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 216 619,65 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 216 619,65 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.10.2: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Константина Симонова (430 м)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 72 994,57 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 72 994,57 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 1.10.3: «Ремонт автомобильных дорог в г. Нытва по улицам Гаревской, 2-ой Гаревской, 3-ей Гаревской (2300 м)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 303 041,13 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 303 041,13 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.11: «Проведение инвентаризации и постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП, Министерство территориального развития Пермского края | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2: «Содержание и ремонт тротуаров Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 4 412 659,00 | 2 029 264,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 2 234 164,75 | 2 029 264,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 2 178 494,25 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| Основное мероприятие (ВЦП) 2.1: «Содержание тротуаров в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 1 508 000,00 | 2 029 264,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 1 508 000,00 | 2 029 264,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.1: «Содержание тротуаров в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 1 508 000,00 | 2 029 264,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 1 508 000,00 | 2 029 264,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.2: «Устранение повреждений покрытия тротуаров» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 2.2: «Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 2 904 659,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 726 164,75 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 2 178 494,25 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.1: «Ремонт тротуаров Нытвенского городского поселения по улицам Карла Маркса, Комсомольская, 8 марта» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 2 904 659,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 726 164,75 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 2 178 494,25 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.2: «Ремонт тротуаров в г. Нытва Нытвенского городского поселения по улицам Чапаева, Буденного, Мира, Карла Маркса, по проспекту Ленина и проспекту Металлургов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.3: «Ремонт тротуара по проспекту Ленина (центральной аллеи)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.4: «Ремонт тротуаров Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |

11. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет средств бюджета поселения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения» | всего | 610 | 0409 | 0200000000 | 200 | 15 443 768,44 | 12 284 380,00 | 11 740 200,00 | 12 082 840,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | всего | 610 | 0409 | 0210000000 | 200 | 11 573 323,6 | 11 977 801,00 | 11 552 500,00 | 12 082 840,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0210100000 | 200 | 10 503 800,15 | 11 179 600,00 | 11 252 500,00 | 11 832 840,00 |
| Мероприятие 1.1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 01 2Д010 | 200 | 8 138 885,08 | 11 179 600,00 | 11 252 500,00 | 11 782 800, 00 |
| Мероприятие 1.1.2: «Содержание тротуаров в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 01 2Д020 | 200 | 2 094 400, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 1.1.3: «Проведение инвентаризации и постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 01 2Д030 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 040,00 |
| Мероприятие 1.1.4: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог в микрорайоне Усть - Нытва)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 01 2Д040 | 200 | 20 515,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.5: «Выполнение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 01 2Д050 | 200 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2: «Безопасность дорожной инфраструктуры» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 00000 | 200 | 1 069 523,45 | 798 201,00 | 300 000,00 | 250 000,00 |
| Мероприятие 1.2.1: «Устройство водоотводных сооружений» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д010 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.2: «Устройство дорожной разметки» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д020 | 200 | 179 242,07 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятие 1.2.3: «Установка дорожных знаков» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д030 | 200 | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Мероприятие 1.2.4: «Устройство светофорных объектов с звуковым сопровождением» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д040 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.5: «Ежегодное обслуживание светофорных объектов» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д050 | 200 | 98 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Мероприятие 1.2.6: «Установка дорожного ограждения на опасных участках автодорог» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д060 | 200 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.7: «Ежегодное обслуживание и содержание дорожных знаков» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д070 | 200 | 95 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Мероприятие 1.2.8: «Приобретение и монтаж светофорных объектов типа Т 7 по адресу: г. Нытва, ул. К.Либкнехта» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д080 | 200 | 347 281,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.9: «Строительство светофорного объекта на ул. Луговая в г. Нытва» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д090 | 200 | 0,00 | 92 277,42 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.10: «Приобретение и монтаж светофорных объектов типа Т 7 по адресу: г. Нытва, ул. Оборина, 1А (спортивная школа), пер. Молодежный» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д100 | 200 | 0,00 | 55 923,58 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.11: «Приобретение и монтаж светофорных объектов типа Т 7 по адресу: г. Нытва, пр. Ленина (аллея)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д110 | 200 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 02 2 00 00000 | 200 | 3 796 807,34 | 306 579,00 | 45 000,00 | 0, 00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 00000 | 200 | 3 428 325,69 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.1: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Степана Разина, Гоголя, Камской, Дзержинского, Демьяна Бедного» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д010 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Комсомольской, Олега Кошевого, Карла Маркса, Володарского, Садовой, Речной, Льва Толстого, Королева» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д020 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.3: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Восточной, Буденного, Энгельса, Полевой, Генерала Каменского» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д030 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.4: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва (восстановление изношенных покрытий)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д040 | 200 | 1 711 278,89 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.5: «Восстановление существующих остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д050 | 200 | 102 025,04 | 0,00 | 0,00, | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.6: «Ремонт участка автомобильной дороги с покрытием переходного типа в г. Нытва по ул. Пермской» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д060 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.7: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице 1-ая Баталовская» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д070 | 200 | 92 943,92 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.8: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Гаревская (основная дорога) спуск Гоголя - Камская» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д080 | 200 | 295 529,96 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.9: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва» (восстановление водоотводных канав) | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 2Д090 | 200 | 390 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.10: «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 54200 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.11: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва (восстановление изношенных покрытий по улицам Пермская, Р.Люксембург, Комсомольская, Торговая)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 2Д110 | 200 | 413 758,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.12: «Ремонт участков автомобильных дорог с покрытием переходного типа в городе. Нытва» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 2Д120 | 200 | 421 889,88 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Основное мероприятие 2.2: «Муниципальный проект «Проектирование и строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 02 00000 | 200 | 368 481,65 | 306 579,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.2.1: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Центральной (1300 м)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 02 2Д010 | 200 | 289 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.2.2: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Константина Симонова (430 м)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 02 2Д020 | 200 | 79 181,75 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.2.3: «Ремонт автомобильных дорог в г. Нытва по улицам Гаревской, 2-ой Гаревской, 3-ей Гаревской (2300 м)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 02 2Д030 | 200 | 0,00 | 306 579,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Основное мероприятие 2.3: «Ремонт тротуаров» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220300000 | 200 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.3.1: «Ремонт тротуаров на территории Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 03 2Д010 | 200 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0, 00 |
| Подпрограмма 3: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0230000000 | 200 | 73 637,50 | 0,00 | 142 700,00 | 0, 00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1: "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 3 01 00000 | 200 | 73 637,50 | 0,00 | 142 700,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.1: «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Пермская до ул. Карла Маркса)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 3 01 2Д010 | 200 | 55 366,50 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.2: «Экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Пермская до ул. Карла Маркса)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 3 01 2Д020 | 200 | 18 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.3: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Пермская до ул. Карла Маркса)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 023012Д030 | 200 | 0,00 | 0,00 | 142 700,00 | 0, 00 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет средств краевого бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения» | всего | 610 | 0409 | 0200000000 | 200 | 18 136 935,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0220000000 | 200 | 18 136 935,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220100000 | 200 | 18 136 935,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.10 «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220154200 | 200 | 18 136 935,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 18 136 935,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ул. Восточная до Баталовского моста | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220154200 | 200 | 7 125 999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ул. Карла Маркса | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220154200 | 200 | 3 582 560,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пер. Молодежный - ул. Ленина (автобусный маршрут №1); ул. Пермская (автобусный маршрут №3) | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220154200 | 200 | 7 428 375,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения» | всего | 610 | 0409 | 0200000000 | 200 | 33 580 704,03 | 12 284 380,00 | 11 740 200,00 | 12 082 840,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0210000000 | 200 | 11 573 323,6 | 11 977 801,00 | 11 552 500,00 | 12 082 840,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0220000000 | 200 | 21 933 742,93 | 306 579,00 | 45 000,00 | 0, 00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0230000000 | 200 | 73 637,50 | 0,00 | 142 700,00 | 0, 00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |

12 Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации

их влияния на достижение целей муниципальной программы

На минимизацию риска недостижения конечных результатов целей муниципальной программы направлены меры по формированию плана, содержащего перечень мероприятий.

Реализация мероприятий программы и достижение запланированных показателей возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

13 Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по следующим критериям:

1.1. Критерий «Оценка достижений запланированных мероприятий».

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений целевых показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному (плановому) показателю.

Оценка эффективности показателя определяется по  итогам  года и всего периода действия реализации программы  по формуле:

Фпi

Эпi= __________, где:

Ппi

Эпi – эффективность реализации показателя;

Фпi – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Ппi – плановое значение показателя, утвержденное программой.

Программа считается эффективной при одновременном соблюдении следующих условий:

эффективность реализации показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящей методики составляет от 0,8 и выше, и доля этих показателей превышает 80% от их общего количества;

значение бюджетного показателя эффективности программы, рассчитанного в соответствии с пунктом 1.2 настоящей методики, составляет от 0,9 до 1,0.

Программа считается умеренно эффективной при одновременном соблюдении следующих условий:

эффективность реализации показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящей методики составляет от 0,8 и выше, и доля этих показателей составляет от 50% до 80% от их общего количества;

значение бюджетного показателя эффективности программы, рассчитанного в соответствии с пунктом 1.2 настоящей методики, составляет от 0,8 до 0,9.

В остальных случаях программа считается неэффективной.

1.2. Критерий «бюджетная эффективность программы» рассчитывается следующим образом:

достигнуты целевые показатели программы  в объёме 100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 80% до 100% - программа эффективная;

достигнуты целевые показатели программы с объёмом средств, предусмотренных программой – программа менее эффективная;

заданные целевые показатели программы выполнены не более чем на 80%,  однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объёме - программа менее эффективная.

В остальных случаях программа считается неэффективной.