Копия Нытвенское ГП-2_4



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ**

**28.10.2016 №790**

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу Нытвенского городского**

**поселения «Благоустройство территории**

**Нытвенского городского поселения»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Нытвенского городского поселения от 11.07.2016 № 433 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Нытвенского городского поселения на 2017-2019 годы и проекта решения «О бюджете Нытвенского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 года», от 12.10.2015 № 543 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского городского поселения и Положения о рабочей комиссии по рассмотрению проектов муниципальных программ, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения, мониторингу их результативности и финансовой обеспеченности в новой редакции», распоряжением администрации Нытвенского городского поселения от 12.10.2015 № 142 «Об утверждении Перечня муниципальных, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Нытвенского городского поселения «Благоустройство территории Нытвенского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Нытвенского городского поселения от 15 октября 2013 № 547, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

3. Общему отделу администрации обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» в сети «Интернет» по адресу: <http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника отдела ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения Теплякову М.И.

Глава городского поселения –

глава администрации Нытвенского

городского поселения К.А. Паркачёв

Приложение

к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения

от 28.10.2016 № 790

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  программы | Начальник отдела ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители  программы | Администрация Нытвенского городского поселения, Министерство территориального развития Пермского края | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы  программы | 1.Озеленение территории Нытвенского городского поселения  2.Организация сбора, вывоза бытовых отходов, мусора и организация мероприятий по контролю за соблюдением и соблюдению муниципальных правовых актов  3. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения  4.Приведение в качественное состояние, восстановление и улучшение элементов благоустройства | | | | | | | | | | | | | | |
| Программно-  целевые  инструменты  программы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории Нытвенского городского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи  программы | - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей Нытвенского городского поселения;  - Улучшение эстетического состояния поселения;  - Восстановление и улучшение состояния элементов благоустройства на территории Нытвенского городского поселения; | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые  результаты  реализации  программы | - улучшение комфортной среды для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями;  - повышение декоративности территории Нытвенского городского поселения;  - привлечение внимания населения к проблемам благоустройства и чистоты Нытвенского городского поселения;  - привлечение жителей, организаций и учреждений к активному участию в работах по благоустройству и наведению чистоты и порядка на территории Нытвенского городского поселения;  - улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нытвенского городского поселения;  - выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации  программы | Программа рассчитана на период с 2014 по 2019 годы.  Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятие реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые  показатели  программы | N  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | | | |
| 01.01.2014 | | 2014 | | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| 1 | Уменьшение количества аварийных деревьев  (кол-во вырубленных деревьев) | шт. | 116 | | 30 | | 30 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 |
| 2 | Уменьшение количества выявленных несанкционированных свалок | шт. | 27 | | 26 | | 25 | 24 | | 23 | | 22 | | 21 |
| 3 | Уменьшение количества выявленных несанкционированных свалок на территории Нытвенского городского кладбища | шт. | 15 | | 14 | | 13 | 12 | | 11 | | 10 | | 9 |
|  | 4 | Памятники, приведенные в нормативное состояние | шт | 0 | | 0 | | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 0 |
| Объемы и  источники  финансирования  программы | Источники  финансирования | | Расходы (руб.) | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Всего,  в том числе: | | 2649 925,54 | | 2041 817,32 | | 2 833 631,37 | | | 3 309 530,00 | | 2 169 530,00 | | 2 999 530,00 | |
| краевой бюджет | | 544 861,74 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный  бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет поселения | | 2105 063,80 | | 2041 817,  32 | | 2 833 631,37 | | | 3 309 530,00 | | 2 169 530,00 | | 2 999 530,00 | |
| внебюджетные  источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

1. **Характеристика текущего состояния благоустройства Нытвенского городского поселения, основные показатели, анализ социальных и финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем благоустройства Нытвенского городского поселения, прогноз их развития**

Программа благоустройства территории Нытвенского городского поселения является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве Нытвенского городского поселения.

В сфере благоустройства Нытвенского городского поселения можно

выделить следующие направления:

**1) Озеленение территории Нытвенского городского поселения.** Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Нытвенского городского поселения ухудшается. Кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 50%). Старовозрастность существующих зеленых насаждений; самопроизвольное падение скелетных ветвей угрожает здоровью и жизни граждан, приводит к разрушению кровли крыш, создает аварийные ситуации, связанные с  порывами электропроводов.

В сложившемся положении для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по  содержанию зеленых насаждений на территории Нытвенского городского поселения.

2) Благоустройство Нытвенского городского поселения. Отсутствие ежедневной очистки от мусора территорий, равнодушное, а иногда и негативное отношение жителей города к элементам благоустройства, приводит к разрушению объектов благоустройства:

Для обеспечения эстетического состояния поселения необходимо производить ежедневно работы по очистке территорий от случайного мусора, а также привлекать жителей к активному участию в работах по благоустройству и наведению чистоты на территории Нытвенского городского поселения. Один из способов привлечения населения к участию это проведение конкурсов по благоустройству придомовых территорий.

3) Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения. Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора на территории кладбища приводит к образованию несанкционированных свалок. Отсутствие ограждения территории кладбища приводит к тому, что не соблюдаются установленные границы для захоронений. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев на территории кладбища. Для решения данных проблем необходимы планомерные работы.

Разработка и реализация Программы позволят улучшить внешний облик Нытвенского городского поселения, повысить уровень благоустройства территории Нытвенского городского поселения и комфортного проживания жителей Нытвенского городского поселения.

1. **Цели и задачи муниципальной программы и подпрограмм с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития Нытвенского городского поселения**

Данная Программа разработана с целью совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Нытвенского городского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения цели Программы предлагается решить следующие задачи:

1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей Нытвенского городского поселения;

2. Улучшение эстетического состояния поселения;

3. Восстановление и улучшение состояния элементов благоустройства на территории Нытвенского городского поселения;

4. Выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения

**4. Планируемые конечные результаты муниципальной программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в благоустройстве Нытвенского городского поселения**

В результате выполнения Программы предполагается:

- улучшить комфортную среду для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями;

- повысить декоративность территории Нытвенского городского поселения;

- привлечь внимание населения к проблемам благоустройства и чистоты Нытвенского городского поселения;

- привлечь жителей, организации и учреждения к активному участию в работах по благоустройству и наведению чистоты и порядка на территории Нытвенского городского поселения;

- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Нытвенского городского поселения.

**5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

**6. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в том числе перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности поселения, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Основными мероприятиями реализации Программы являются

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия (ВЦП),  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма «Озеленение территории Нытвенского городского поселения»** | | | | |
| 1 | **Подпрограмма 1:** «Озеленение территории Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | повышение декоративности территории Нытвенского городского поселения |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: «Мероприятия по благоустройству территории Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | повышение декоративности территории Нытвенского городского поселения |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: «Содержание парков, аллей, клумб, газонов на территории Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | повышение декоративности территории Нытвенского городского поселения |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: «Вырубка аварийных деревьев в г.Нытва» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | повышение декоративности территории Нытвенского городского поселения |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: «Благоустройство пустырей (покос травы, вывоз скошенной травы)» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | повышение декоративности территории Нытвенского городского поселения |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: «Акарицидная обработка территории» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нытвенского городского поселения. |
| 1.1.5 | Мероприятие.5: «Кронирование деревьев на территории Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нытвенского городского поселения. |
| 2 | **Подпрограмма 2:** «Организация сбора, вывоза бытовых отходов, мусора и организация мероприятий по контролю за соблюдением и соблюдению муниципальных правовых актов» | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: «Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов, мусора и организации мероприятий по контролю за соблюдением и соблюдению муниципальных правовых актов» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нытвенского городского поселения. |
| 2.1.1. | Мероприятие 1: «Уборка несанкционированных свалок» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нытвенского городского поселения. |
| 2.1.2 | Мероприятие 2:  «Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нытвенского городского поселения. |
| 3 | **Подпрограмма 3:** «Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения» | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: «Мероприятия по содержанию мест захоронения» | Администрация НГП | 2016 | 2018 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: «Сбор и вывоз мусора с территории кладбища» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нытвенского городского поселения. |
| 3.1.2 | Мероприятие 2: «Благоустройство территории кладбища» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | повышение декоративности территории Нытвенского городского поселения |
| 3.1.3 | Мероприятие 3: «Устройство контейнерных площадок (для воды и мусора), установка и содержание общественных туалетов на территории кладбища» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 3.1.4 | Мероприятие 4.: «Акарицидная обработка территории кладбища» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нытвенского городского поселения. |
| 3.1.5 | Мероприятие 5: «Устройство ограждений по периметру кладбища» | Администрация НГП | - | - | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 3.1.6 | Мероприятие 6: «Уборка сухих и поваленных деревьев с территории кладбища» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | повышение декоративности территории Нытвенского городского поселения |
| 3.1.7 | Мероприятие 7: «Изготовление и установка информационной доски» | Администрация НГП | 2017 | 2017 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 3.1.8 | Мероприятие 8:  «Проект сокращенной расчетной санитарно-защитной зоны для кладбища в г.Нытва урочище Гари» | Администрация НГП | - | - | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 3.1.9 | Мероприятие 9: «Лабораторные исследования почвы, сточной воды, воды поверхностного водоема» | Администрация НГП | - | - | Проведение лабораторных исследований |
| 3.1.10 | Мероприятие10: «Сбор и вывоз мусора с территории мест захоронения (включая территорию 1 квартала)» | Администрация НГП | 2017 | 2019 | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нытвенского городского поселения. |
| 3.1.11 | Мероприятие 11: «Благоустройство территории мест захоронения» | Администрация НГП | 2017 | 2019 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 3.1.12 | Мероприятие 12: «Установка и обслуживание емкости для воды, ремонт контейнеров для мусора, содержание общественных туалетов на территории мест захоронения» | Администрация НГП | 2017 | 2019 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 3.1.13 | Мероприятие 13.: «Акарицидная обработка территории мест захоронения» | Администрация НГП | 2017 | 2019 | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нытвенского городского поселения. |
| 3.1.14 | Мероприятие 14: «Вырубка, сбор и вывоз кустов, порослей с территории мест захоронения» | Администрация НГП | 2017 | 2019 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| **4** | **Подпрограмма 4:** «Приведение в качественное состояние, восстановление и улучшение элементов благоустройства» | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 1: «Ремонт памятников» | Администрация НГП | 2016 | 2018 | улучшить комфортную среду для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями |
| 4.1.1 | Мероприятие 1: «Ремонт обелиска на братской могиле «Борцам, павшим во время Гражданской войны 1919-1922 гг.» с. Воробьи» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | улучшить комфортную среду для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями |
| 4.1.2 | Мероприятие 2:«Ремонт обелиск на братской могиле «Павшим за завоевания революции 1917-1919» (старое кладбище) | Администрация НГП | 2016 | 2016 | улучшить комфортную среду для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями |
| 4.1.3 | Мероприятие 3: «Ремонт памятного знака (стелы) Герою Советского союза летчику А.В.Оборину» | Администрация НГП | 2017 | 2017 | улучшить комфортную среду для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями |
| 4.1.4 | Мероприятие 4: «Ремонт памятного знака (стелы) «Погибшим во второй половине ХХ века» | Администрация НГП | 2018 | 2018 | улучшить комфортную среду для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями |
| 4.2 | Основное мероприятие 2: «Проведение работ по подготовке к общегородским праздникам» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | улучшить комфортную среду для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями |
| 4.2.1 | Мероприятие 1: «Работы по подготовке территории ЦКиД к общегородским мероприятиям в летний период» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | улучшить комфортную среду для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями |
| 4.2.2 | Мероприятия 2: «Работы по оформлению территории ЦКиД на время проведения общегородских мероприятий в летнее время» | Администрация НГП | - | - | улучшить комфортную среду для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями |
| 4.2.3 | Мероприятия 3: «Работы по подготовке территории ЦКиД к новогодним мероприятиям» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | улучшить комфортную среду для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями |
| 4.2.4 | Мероприятия 4: «Работы по оформлению общегородской елки и территории ЦКиД» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | улучшить комфортную среду для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями |
| 4.2.5 | Мероприятия 5: «Работы по установке общегородской елки и благоустройству территории ЦКиД к новогодним мероприятиям» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | улучшить комфортную среду для жителей Нытвенского городского поселения со всеми функциональными и эстетическими особенностями |
| 4.2.6 | Мероприятие 6: «Охрана территории ЦКиД в рамках проведения новогодних мероприятий» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.2.7 | Мероприятие 7: «Оказание автотранспортных услуг для проведения новогодних мероприятий» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.2.8 | Мероприятия 8: «Изготовление и установка кронштейнов для оформления территории НГП» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.3 | Основное мероприятие 3: «Улучшение элементов благоустройства» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.3.1 | Мероприятие 1: «Уборка остатков сгоревших и ветхих сооружений, ухудшающих внешний облик» | Администрация НГП | 2016 | 2019 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.3.2 | Мероприятие 2: «Ремонт подпорной стенки на прилегающей территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу пр. Ленина, 43» | Администрация НГП | - | - | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.3.3 | Мероприятие 3: «Благоустройство и ремонт тротуаров в г. Нытва» | Администрация НГП | - | - | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.3.4 | Мероприятие 4: «Вывоз снежных валов» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.3.5 | Мероприятие 5 « «Ремонт детской площадки» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.3.6 | Мероприятие 6 «Снос аварийного многоквартирного дома по адресу г. Нытва, ул. Б. Матигорова, 2б» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.3.7 | Мероприятие 7 «Снос аварийного многоквартирного дома по адресу г. Нытва, ул. Луговая, 18» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.3.8 | Мероприятие.8: «Восстановление и улучшение элементов систем водоотвода по ул. К.Маркса, ул. Г.Каменского, пр. Ленина» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.3.9 | Мероприятие 9: «Изготовление и установка лестничных перилл» | Администрация НГП | 2017 | 2017 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.3.10 | Мероприятие 10: «Восстановление и улучшение элементов систем водоотвода | Администрация НГП | 2017 | 2019 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.3.11 | Мероприятие 11:  «Ремонт лестничных пролетов по адресу: пр. Ленина, г. Нытва (спуск к пруду)» | Администрация НГП | 2017 | 2017 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.4. | Основное мероприятие 4: «Изготовление и установка малых архитектурных форм» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.4.1 | Мероприятие 1:  «Изготовление и монтаж малых архитектурных форм (лестница по адресу: г. Нытва, улица проспект Металлургов, 1)» | Администрация НГП | 2016 | 2016 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.4.2 | Мероприятие 2: «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм (уличные урны)» | Администрация НГП | 2016 | 2017 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.5 | Основное мероприятие.5: «Содержание тротуаров, в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 2017 | 2019 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |
| 4.5.1 | Мероприятие 1  «Содержание тротуаров, не входящих в состав автомобильных дорог в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 2017 | 2019 | выполнение полномочий, связанных с благоустройством территории Нытвенского городского поселения |

**7. Основные меры правового регулирования в сфере благоустройства, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов**

Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации программы направлен на создание условий для ее эффективной реализации.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Нытвенского городского поселения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение Думы Нытвенского городского поселения от 26.03.2008 № 235 «Об утверждении правил обращения с отходами на территории Нытвенского городского поселения», Решение Думы Нытвенского городского поселения от 24.06.2009 г № 85 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территорий города и других населенных пунктов Нытвенского городского поселения», Постановление администрации Нытвенского городского поселения от 12.10.2015 № 543 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского городского поселения и Положения о рабочей комиссии по рассмотрению проектов муниципальных программ, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения, мониторингу их результативности и финансовой обеспеченности в новой редакции», Распоряжение администрации Нытвенского городского поселения от 25.03.2016 № 54 «Об утверждении Перечня муниципальных, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения».

**8. Перечень и краткое описание подпрограмм**

Подпрограмма 1. Озеленение территории Нытвенского городского поселения

Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволит улучшить эстетический вид Нытвенского городского поселения, увеличить количество зеленых насаждений на территории Нытвенского городского поселения, а также устранить и предотвратить аварийные ситуации за счет сокращения количества аварийных деревьев.

Подпрограмма 2. Организация сбора, вывоза бытовых отходов, мусора и организация мероприятий по контролю за соблюдением и соблюдению муниципальных правовых актов

Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Нытвенского городского поселения.

Подпрограмма 3. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения

Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволит улучшить эстетический вид Нытвенского городского кладбища и соблюсти правила захоронения.

Подпрограмма 4. Приведение в качественное состояние, восстановление и улучшение элементов благоустройства

Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволит повысить комфортные условия проживания и отдыха населения Нытвенского городского поселения, улучшить эстетический вид Нытвенского городского поселения, снизить количество аварийных ситуаций на территории поселения.

**9. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,**   
**а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы**

В результате решения обозначенных задач будут достигнуты целевые показатели, согласно Перечня целевых показателей муниципальной программы Нытвенского городского поселения.

**Перечень целевых показателей муниципальной программы Нытвенского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | |  |
| 01.01.  2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | Наименование  программных  мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | 12 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Благоустройство территории Нытвенского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Озеленение территории Нытвенского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уменьшение количества аварийных деревьев  (кол-во вырубленных деревьев) | шт. | 116 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 | | | | Вырубка аварийных деревьев в г.Нытва |
| 2 | Подпрограмма 2: «Организация сбора, вывоза бытовых отходов, мусора и организация мероприятий по контролю за соблюдением и соблюдению муниципальных правовых актов» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уменьшение количества выявленных несанкционированных свалок | шт. | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | | | 21 | | | Уборка несанкционированных свалок |
| 3 | Подпрограмма 3:«Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Уменьшение количества выявленных несанкционированных свалок на территории Нытвенского городского кладбища | шт. | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | | | | 9 | | Устройство контейнерных площадок (для воды и мусора), установка и содержание общественных туалетов на территории кладбища  Сбор и вывоз мусора с территории кладбища |
| 4 | Подпрограмма 4: «Приведение в качественное состояние, восстановление и улучшение элементов благоустройства» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Памятники, приведенные в нормативное состояние | шт | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | | | 0 | Ремонт памятников |

**10 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы на 2014 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы,  основного  мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники  (ГРБС) | Источник  финансирования | Расходы, рублей | |
| 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Благоустройство территории Нытвенского городского поселения»** | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **2 649 925,54** | **2 041 817,32** |
| Бюджет поселения | **2 105 063,80** | **2 041 817,32** |
| Краевой бюджет | **544 861,74** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1:** «Озеленение территории Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП) | **Всего** | **560 000,00** | **706 375,00** |
| Бюджет поселения | 560 000,00 | 706 375,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.1: «Содержание парков, аллей, клумб, газонов на территории Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **394 000,00** | **400 000,00** |
| Бюджет поселения | 394 000,00 | 400 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.2: «Вырубка аварийных деревьев в г.Нытва» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **166 000,00** | **200 000,00** |
| Бюджет поселения | 166 000,00 | 200 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.3: «Благоустройство пустырей (покос травы, вывоз скошенной травы)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **0,00** | **100 000,00** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 100 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.4: «Аккарицидная обработка территории Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **0,00** | **6 375,00** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 6 375,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2:**  «Организация сбора, вывоза бытовых отходов, мусора и организация мероприятий по контролю за соблюдением и соблюдению муниципальных правовых актов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **300 700,00** | **399 000,00** |
| Бюджет поселения | 300 700,00 | 399 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 2.1: «Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов, мусора и организации мероприятий по контролю за соблюдением и соблюдению муниципальных правовых актов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **300 700,00** | **399 000,00** |
| Бюджет поселения | 300 700,00 | 399 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.1:  «Уборка несанкционированных свалок» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **250 000,00** | **300 000,00** |
| Бюджет поселения | 250 000,00 | 300 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.2: «Организация мероприятий по контролю за соблюдением и соблюдению муниципальных правовых актов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **50 700,00** | **0,00** |
| Бюджет поселения | 50 700,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.3: «Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **0,00** | **99 000,00** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 99 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3:**  «Организация и содержание мест захоронения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **629 040,00** | **576 668,28** |
| Бюджет поселения | 629 040,00 | 576 668,28 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 3.1: «Мероприятия по содержанию мест захоронения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **629 040,00** | **576 668,28** |
| Бюджет поселения | 629 040,00 | 576 668,28 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.1: «Сбор и вывоз мусора» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **249 900,00** | **250 000,00** |
| Бюджет поселения | 249 900,00 | 250 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.2: «Благоустройство территории кладбища» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **139 200,00** | **150 000,00** |
| Бюджет поселения | 139 200,00 | 150 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.3: «Устройство контейнерных площадок (для воды и мусора), установка и содержание общественных туалетов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **80 000,00** | **80 000,00** |
| Бюджет поселения | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.4: «Аккарицидная обработка территории кладбища» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **19 800,00** | **23 625,00** |
| Бюджет поселения | 19 800,00 | 23 625,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.5: «Устройство ограждений по периметру кладбища» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **140 140,00** | **58 000,00** |
| Бюджет поселения | 140 140,00 | 58 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.6:  «Лабораторные исследования почвы, сточной воды, воды поверхностного водоема» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **0,00** | **15 043,28** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 15 043,28 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 4:**  «Изготовление и установка малых архитектурных форм» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **400 000,00** | **23 574,04** |
| Бюджет поселения | 100 000,00 | 23 574,04 |
| Краевой бюджет | 300 000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 4.1: «Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» «Установка малых архитектурных форм в г. Нытва» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП, Министерство территориального развития Пермского края | **Всего** | **400 000,00** | **0,00** |
| Бюджет поселения | 100 000,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 300 000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 4.2: «Изготовление и монтаж малых архитектурных форм (лестница по адресу: г. Нытва, улица проспект Металлургов, 1) | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **0,00** | **23 574, 04** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 23 574,04 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 5:**  «Приведение в качественное состояние, восстановление и улучшение элементов благоустройства» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **515 323,80** | **336 200,00** |
| Бюджет поселения | 515 323,80 | 336 200,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 5.1: «Мероприятия по восстановлению и улучшению элементов благоустройства» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **515 323,80** | **336 200,00** |
| Бюджет поселения | 515 323,80 | 336 200,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1.1: «Восстановление и улучшение элементов систем водоотвода» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **98 600,00** | **48 400,00** |
| Бюджет поселения | 98 600,00 | 48 400,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1.2:  «Ремонт памятников» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1.3: «Установка городской елки, проведение работ по подготовке к праздникам» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **294 059,99** | **0,00** |
| Бюджет поселения | 294 059,99 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1.4:  «Вывоз снежных валов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **101 400,00** | **0,00** |
| Бюджет поселения | 101 400,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1.5:  «Уборка остатков сгоревших и ветхих сооружений, ухудшающих внешний облик» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **72 663,81** | **60 000,00** |
| Бюджет поселения | 72 663,81 | 60 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1.6:  «Охрана памятников» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **0,00** | **18 000,00** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 18 000,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1.7:  «Работы по установке общегородской елки и благоустройству территории ЦКиД к новогодним мероприятиям» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **0,00** | **99 900,00** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 99 900 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1.8:  «Работы по оформлению общегородской елки и территории ЦКиД» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **0,00** | **99 900,00** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 99 900 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1.9:  «Охрана территории ЦКиД в рамках проведения новогодних мероприятий» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **0,00** | **10 000,00** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 10 000 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1.10:  «Оказание автотранспортных услуг для проведения новогодних мероприятий» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП | **Всего** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 6:** Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» «Вырубка аварийных деревьев в г. Нытва» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП, Министерство территориального развития Пермского края | **Всего** | **244 861,74** | **0,00** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 244 861,74 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 6.1: «Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» «Вырубка аварийных деревьев в г. Нытва» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, Администрация НГП, Министерство территориального развития Пермского края | **Всего** | **244 861,74** | **0,00** |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 244 861,74 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |

**11. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет средств бюджета поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители,  участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, рублей | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР  <2> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| **Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Благоустройство территории Нытвенского городского поселения»** | всего | 610 | 0503 | 06 0 00 00000 | 200 | **2 833 631,37** | **3 309 530,00** | **2 169 530,00** | **2 999 530,00** |
| Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1:** «Озеленение территории Нытвенского городского поселения» | всего | 610 | 0503 | 06 1 00 00000 | 200 | **937 812,32** | **1 110 000,00** | **660 000,00** | **1 160 000,00** |
| Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по благоустройству территории Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 1 01 00000 | 200 | 937 812,32 | 1 110 000,00 | 660 000,00 | 1 160 000,00 |
| Мероприятие 1.1.1 «Содержание парков, аллей, клумб, газонов на территории Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 1 01 2Т010 | 200 | 500 000,00 | 650 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 |
| Мероприятие 1.1.2 «Вырубка аварийных деревьев в г. Нытва» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 1 01 2Т020 | 200 | 251 112,32 | 250 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| Мероприятие 1.1.3: «Благоустройство пустырей (покос травы, вывоз скошенной травы)» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 1 01 2Т030 | 200 | 129 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятие 1.1.4: «Акарицидная обработка территории» | 610 | 0503 | 06 1 01 2Т040 | 200 | 10 000,00 | 10 000, 00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Мероприятие 1.1.5: «Кронирование деревьев на территории Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 1 01 2Т060 | 200 | 47 700,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **Подпрограмма 2:**  «Организация сбора, вывоза бытовых отходов, мусора и организация мероприятий по контролю за соблюдением и соблюдению муниципальных правовых актов» | Всего | 610 | 0503 | 06 2 00 00000 | 200 | **329 146,00** | **400 000,00** | **200 000,00** | **400 000,00** |
| Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1: «Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов, мусора и организации мероприятий по контролю за соблюдением и соблюдению муниципальных правовых актов» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 2 01 00000 | 200 | 329 146,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| Мероприятие 2.1.1: «Уборка несанкционированных свалок» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 2 01 2Т010 | 200 | 179 146,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| Мероприятие 2.1.2:  «Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 2 01 2Т020 | 200 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **Подпрограмма 3:**  «Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения» | Всего | 610 | 0503 | 06 3 00 00000 | 200 | **452 637,00** | **535 000,00** | **305 000,00** | **475 000,00** |
| Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1: «Мероприятия по содержанию мест захоронения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 00000 | 200 | 452 637,00 | 535 000,00 | 305 000,00 | 475 000,000 |
| Мероприятие 3.1.1: «Сбор и вывоз мусора с территории кладбища» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т010 | 200 | 179 300,0 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.2: «Благоустройство территории кладбища» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т020 | 200 | 150 000,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.3: «Устройство контейнерных площадок (для воды и мусора), установка и содержание общественных туалетов на территории кладбища» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т030 | 200 | 50 000,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.4.: «Акарицидная обработка территории кладбища» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т040 | 200 | 13 600,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.5: «Устройство ограждений по периметру кладбища» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т050 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.6: «Уборка сухих и поваленных деревьев с территории кладбища» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т060 | 200 | 59 737,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.7: «Изготовление и установка информационной доски» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т070 | 200 | 0, 00 | 10 000,00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.8: «Проект сокращенной расчетной санитарно-защитной зоны для кладбища в г.Нытва урочище Гари» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т080 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.9: «Лабораторные исследования почвы, сточной воды, воды поверхностного водоема» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т090 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.10: «Сбор и вывоз мусора с территории мест захоронения (включая территорию 1 квартала)» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т100 | 200 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| Мероприятие 3.1.11: «Благоустройство территории мест захоронения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т110 | 200 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятие 3.1.12: «Установка и обслуживание емкости для воды, ремонт контейнеров для мусора, содержание общественных туалетов на территории мест захоронения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т120 | 200 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Мероприятие 3.1.13.: «Акарицидная обработка территории мест захоронения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т130 | 200 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Мероприятие 3.1.14: «Вырубка, сбор и вывоз кустов, порослей с территории мест захоронения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 3 01 2Т140 | 200 | 0,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 4:**  «Приведение в качественное состояние, восстановление и улучшение элементов благоустройства» | Всего | 610 | 0503 | 06 4 00 00000 | 200 | **1 114 036,05** | **1 264 530,00** | **1 004 530,00** | **964 530,00** |
| Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1: «Ремонт памятников» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 01 00000 | 200 | 39 369,36 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1.1: Ремонт обелиска на братской могиле «Борцам, павшим во время Гражданской войны 1919-1922 гг.» с. Воробьи | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 01 2Т010 | 200 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1.2:«Ремонт обелиск на братской могиле «Павшим за завоевания революции 1917-1919» (старое кладбище) | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 01 2Т020 | 200 | 6 669,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1.3: «Ремонт памятного знака (стелы) Герою Советского союза летчику А.В.Оборину» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 01 2Т030 | 200 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1.4: «Ремонт памятного знака (стелы) «Погибшим во второй половине ХХ века» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 01 2Т040 | 200 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2: «Проведение работ по подготовке к общегородским праздникам» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 02 00000 | 200 | 421 899,00 | 360 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Мероприятие 4.2.1: «Работы по подготовке территории ЦКиД к общегородским мероприятиям в летний период» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 02 2Т010 | 200 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятия 4.2.2: «Работы по оформлению территории ЦКиД на время проведения общегородских мероприятий в летнее время» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 02 2Т020 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.2.3: «Работы по подготовке территории ЦКиД к новогодним мероприятиям» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 02 2Т030 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятия 4.2.4: «Работы по оформлению общегородской елки и территории ЦКиД» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 02 2Т040 | 200 | 159 900,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Мероприятия 4.2.5: «Работы по установке общегородской елки и благоустройству территории ЦКиД к новогодним мероприятиям» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 02 2Т050 | 200 | 99 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2.6: «Охрана территории ЦКиД в рамках проведения новогодних мероприятий» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 02 2Т060 | 200 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2.7: «Оказание автотранспортных услуг для проведения новогодних мероприятий» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 02 2Т070 | 200 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.2.8: «Изготовление и установка кронштейнов для оформления территории НГП» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 02 2Т080 | 200 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.3: «Улучшение элементов благоустройства» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 03 00000 | 200 | 630 669,06 | 380 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| Мероприятие 4.3.1:  «Уборка остатков сгоревших и ветхих сооружений, ухудшающих внешний облик» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 03 2Т010 | 200 | 40 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Мероприятие 4.3.2: «Ремонт подпорной стенки на прилегающей территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу пр. Ленина, 43» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 03 2Т020 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3.3: «Благоустройство и ремонт тротуаров в г. Нытва» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 03 2Т030 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3.4: «Вывоз снежных валов» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 03 2Т040 | 200 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3.5: «Ремонт детской площадки» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 03 2Т050 | 200 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3. 6:  «Снос аварийного многоквартирного дома по адресу г. Нытва, ул. Б. Матигорова, 2б» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 03 2Т060 | 200 | 118 718,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3.7: «Снос аварийного многоквартирного дома по адресу г. Нытва, ул. Луговая, 18» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 03 2Т070 | 200 | 169 570,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3.8: «Восстановление и улучшение элементов систем водоотвода по ул. К.Маркса, ул. Г.Каменского, пр. Ленина» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 03 2Т080 | 200 | 257 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3.9: «Изготовление и установка лестничных перилл» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 03 2Т090 | 200 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3.10: «Восстановление и улучшение элементов систем водоотвода | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 03 2Т100 | 200 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятие 4.3.11:  «Ремонт лестничных пролетов по адресу: пр. Ленина, г. Нытва (спуск к пруду)» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 03 2Т110 | 200 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.4: «Изготовление и установка малых архитектурных форм» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 04 00000 | 200 | 22 098,63 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.4.1: «Изготовление и монтаж малых архитектурных форм (лестница по адресу: г. Нытва, улица проспект Металлургов, 1)» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 04 2Т010 | 200 | 2 098,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.4.2: «Демонтаж, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (уличные урны)» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 04 2Т020 | 200 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.5: «Содержание тротуаров, в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 05 00000 | 200 | 0,00 | 434 530,00 | 434 530,00 | 434 530,00 |
| Мероприятие 4.5.1  « Содержание тротуаров, не входящих в состав автомобильных дорог в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0503 | 06 4 05 2Т010 | 200 | 0,00 | 434 530,00 | 434 530,00 | 434 530,00 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, рублей | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | КВР  <2> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Благоустройство территории Нытвенского городского поселения»** | всего | 610 | 0503 | 06 0 00 00000 | 200 | 2 833 631,37 | 3 309 530,00 | 2 169 530,00 | 2 999 530,00 |
| Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1:** «Озеленение территории Нытвенского городского поселения» | Всего | 610 | 0503 | 06 1 00 00000 | 200 | 937 812,32 | 1 110 000,00 | 660 000,00 | 1 160 000,00 |
| Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2:**  «Организация сбора, вывоза бытовых отходов, мусора и организация мероприятий по контролю за соблюдением и соблюдению муниципальных правовых актов» | Всего | 610 | 0503 | 06 2 00 00000 | 200 | 329 146,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3:**  «Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения» | Всего | 610 | 0503 | 06 3 00 00000 | 200 | 452 637,00 | 535 000,00 | 305 000,00 | 475 000,00 |
| Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4:**  «Приведение в качественное состояние, восстановление и улучшение элементов благоустройства» | Всего | 610 | 0503 | 06 4 00 00000 | 200 | 1 114 036,05 | 1 264 530,00 | 1 004 530,00 | 964 530,00 |
| Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12 Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния**

**на достижение целей муниципальной программы**

На минимизацию риска недостижения конечных результатов целей муниципальной программы направлены меры по формированию плана, содержащего перечень мероприятий.

Реализация мероприятий программы и достижение запланированных показателей возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

**13 Методика оценки эффективности муниципальной программы**

1. Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по следующим критериям:

1.1. Критерий «Оценка достижений запланированных мероприятий».

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений целевых показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному (плановому) показателю.

Оценка эффективности показателя определяется по итогам года и всего периода действия реализации программы по формуле:

Фпi

Эпi= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, где:

Ппi

Эпi – эффективность реализации показателя;

Фпi – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Ппi – плановое значение показателя, утвержденное программой.

Программа считается эффективной при одновременном соблюдении следующих условий:

эффективность реализации показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящей методики составляет от 0,8 и выше, и доля этих показателей превышает 80% от их общего количества;

значение бюджетного показателя эффективности программы, рассчитанного в соответствии с пунктом 1.2 настоящей методики, составляет от 0,9 до 1,0.

Программа считается умеренно эффективной при одновременном соблюдении следующих условий:

эффективность реализации показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящей методики составляет от 0,8 и выше, и доля этих показателей составляет от 50% до 80% от их общего количества;

значение бюджетного показателя эффективности программы, рассчитанного в соответствии с пунктом 1.2 настоящей методики, составляет от 0,8 до 0,9.

В остальных случаях программа считается неэффективной.

1.2. Критерий «бюджетная эффективность программы» рассчитывается следующим образом:

достигнуты целевые показатели программы в объёме 100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 80% до 100% - программа эффективная;

достигнуты целевые показатели программы с объёмом средств, предусмотренных программой – программа менее эффективная;

заданные целевые показатели программы выполнены не более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объёме - программа менее эффективная.

В остальных случаях программа считается неэффективной