- Администрация Григорьевского сельского поселения

- Нытвенского муниципального района Пермского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 10.11.2015 г.							  	                    	№ 112

- с. Григорьевское

«Об утверждении муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура

Григорьевского  сельского поселения»

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления администрации Григорьевского сельского поселения «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Григорьевского сельского поселения» от 26.06.2015г. № 53, Постановления администрации Григорьевского сельского поселения «Об утверждении перечня муниципальных программ Григорьевского сельского поселения» от 29.06.2015г. № 54

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура Григорьевского  сельского поселения».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.

3. Постановление опубликовать на официальном сайте Григорьевского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Григорьевского сельского поселения                                              В.Л. Миронов

Приложение № 1

к Постановлению

от 10.11.2015г. №  112

ПАСПОРТ

муниципальной программы Григорьевского сельского поселения

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Григорьевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Григорьевского сельского поселения, Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |
| Подпрограммы программы | 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Григорьевского сельского поселения» 2. «Расселение ветхого и аварийного жилья в Григорьевском сельском поселении» 3. «Благоустройство Григорьевского сельского поселения» |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Григорьевском сельском поселении |
| Задачи программы | 1) Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса. 2) Модернизация системы коммунальной инфраструктуры поселения. 3) Повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек). 4) Обеспечение коммунальной инфраструктурой существующих и строящихся в поселении объектов. 5) Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. 6) Уменьшение аварийного и ветхого жилья на территории поселения 7) Совершенствование системы сбора и утилизации отходов, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок. 8) Организация обустройства мест массового отдыха жителей поселения. 9) Вовлечение жителей поселения в проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания. 10) Организация и улучшение качества уличного освещения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: - повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов - уменьшение ветхого и аварийного жилья в Григорьевском сельском поселении - повышение уровня благоустроенности поселения; - повышение уровня уличного освещения, и, в связи с этим, - безопасности дорожного движения; - совершенствование системы утилизации отходов - сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок; - увеличение количества благоустроенных мест общего пользования |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации - 2016-2018 годы. Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Целевые показатели программы | - Уровень износа коммунальной инфраструктуры - Доля газифицированного населения, в общей численности населения поселения |

| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 1 | уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 27,54 | 27,53 | 27,52 | 27,51 |
|  | 2 | Количество газифицированного жилья | кв., шт. | 215 | 245 | 269 |  |

| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017 г. | 2018г. | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 32303,7 | 27947,3 | 2250,0 | 62501,0 |
|  | краевой бюджет | 4830,7 | 4626,1 | - | 9456,8 |
|  | федеральный бюджет | 17727,4 | 16955,6 | - | 34683,0 |
|  | бюджет поселения | 9745,6 | 6365,6 | 2250,0 | 18361,2 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

- Форма 2

Перечень мероприятий муниципальной программы Григорьевского сельского поселения

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Григорьевского сельского поселения 2016-2018 годы» |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 | комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Григорьевского сельского поселения |
| 1.1.1. | Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |
|  | Установка новой водонапорной башни V 250 с. Григорьевское возле пересечения ул. Дружбы и дороги «с. Григорьевское - ст. Григорьевская» | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2016 | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |
|  | Прокладка нового водопровода с. Григорьевское от ВБ ул. Дружбы до ВБ р-н школы, установка ПГ и ВК (1600 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |
|  | Строительство нового водопровода с. Григорьевское от ВК ул. Ленина - ул. Чапаева до ВК ул. Ленина - ул. Советская, установка ПГ и ВК (550 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2017 | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно -коммунального обслуживания |
|  | Установка ВБ с. Григорьевское, ул. Техническая | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2016 | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |
|  | Прокладка водопровода с. Григорьевское от проектируемой ВБ (п. 1.1.4) до существующей ВБ ул. Молодежная (демонтаж сущ. ВБ ул. Молодежная), установка ПГ и ВК (300 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2016 | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |
|  | Прокладка водопровода в с. Григорьевское, новые зем. участки предоставленные для строительства. (ул. Техническая, ул. Строителей, ул. П.Осипенко - ? м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |
| 1.1.2. | Реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующего водопровода ст. Григорьевская, установка ПГ и ВК (1000 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |
|  | Реконструкция существующего водопровода с. Мокино, ул. Анчутина, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Октября, установка ПГ и ВК (500 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2016 | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |
|  | Реконструкция существующего водопровода с. Покровское, установка ПГ и ВК (500 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2017 | 2018 | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |
|  | Реконструкция существующего водопровода с. Григорьевское, с. Григорьевское, ул. Юбилейная, ул. Новоселов, пер.Зеленый, ул.Чапаева, ул.Октября, ул.Набережная, Строителей, ул.Ленина, ул.Школьная, ул.Кооперативная (4600 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводного колодца в с. Григорьевское, р-н школы | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2016 | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |
| 1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплового хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |
| 1.2.1. | Строительство объектов теплового хозяйства |  |  |  |  |
|  | Разработка «Схемы теплоснабжения Григорьевского сельского поселения» | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2016 |  |
|  | Разработка «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Григорьевского сельского поселения» | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2016 |  |
| 1.2.2. | Реконструкция объектов теплового хозяйства |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей, с. Григорьевское участок от д/с «Петушок» до здания по ул. Ленина, 25а (200м) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2016 | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |
|  | Реконструкция котельной с. Мокино | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт объектов теплового хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |
|  | Устройства кровли газовой котельной по адресу с. Григорьевское, ул. Чапаева, 5, (72м2) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2016 | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |
|  | Капитальный ремонт емкости запаса воды в газовой котельной с. Григорьевское, ул. Чапаева, 5 | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2016 | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |
| 1.3. | Развитие газоснабжения поселения, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 |  |
| 1.3.1 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода высокого и низкого давления по ул. Кооперативная, ул. Чайковского с. Григорьевское, Нытвенского района, Пермского края | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 |  |
| 1.3.2. | Техническое обслуживание газопроводов |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Расселение ветхого и аварийного жилья в Григорьевском сельском поселении 2016-2018 годы» |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в программе по переселению из аварийного жилого фонда. Строительство нового жилья, включая разработку ПСД | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2017 | уменьшение ветхого и аварийного жилья в Григорьевском сельском поселении |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство Григорьевского сельского поселения 2016-2018 годы» |  |  |  |  |
| 3.1. | Обустройство мест массового отдыха в поселении | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 | повышение уровня благоустроенности поселения |
| 3.1.1. | Строительство и ремонт тротуаров, пешеходных мостиков |  |  |  |  |
|  | Строительство тротуаров в с. Григорьевское, с. Мокино, с. Покровское и на ст. Григорьевская (8000 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 | повышение уровня благоустроенности поселения |
| 3.1.2. | Строительство и ремонт детских площадок |  |  |  |  |
|  | Строительство детской площадки в с. Мокино | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2016 | повышение уровня благоустроенности поселения |
|  | Строительство детской площадки в с. Покровское | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2017 | 2017 | повышение уровня благоустроенности поселения |
|  | Строительство детской площадки ст. Григорьевская | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2018 | 2018 | повышение уровня благоустроенности поселения |
| 3.1.3. | Очистка территории населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | Очистка зем. уч. от несанкционированной свалки, расположенного в 70 метрах от автодороги «Нытва - Григорьевское», в районе д. Бураки в направлении д. Гуслята. | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2016 | повышение уровня благоустроенности поселения |
|  | Очистка территории населенных пунктов Григорьевского сельского поселения | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 | повышение уровня благоустроенности поселения |
| 3.2. | Развитие уличного освещения |  |  |  |  |
|  | Обслуживание уличного освещения | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 | повышение уровня благоустроенности поселения |
|  | Модернизация уличного освещения | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 2016 | 2018 | повышение уровня благоустроенности поселения |

- Форма 3

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Григорьевского сельского поселения

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на начало реализации программы | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Григорьевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Григорьевского сельского поселения 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель | % износа ком. инф-ры |  | 27,54 | 27,54 | 27,53 | 27,52 | 27,51 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. |
|  |  | Количество газифицированного жилья, кв., шт. |  | 215 | 215 | 245 | 269 |  | Строительство газопровода высокого и низкого давления по ул. Кооперативная, ул. Чайковского с. Григорьевское, Нытвенского района, Пермского края |

- Форма 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Григорьевского сельского поселения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| «Жилищно -коммунальное хозяйство и инфраструктура Григорьевского сельского поселения» | всего | 640 | 0502 | 0100000000 | 200 | 21821,4 | 20845,0 | 2250,0 |
|  | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Григорьевского сельского поселения | всего | 640 | 0502 | 0110000000 | 200 | 6147,7 | 4387,7 | 1750,0 |
|  | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 640 | 0502 | 0110100000 | 200 | 2400,0 | 1650,0 | 1720,4 |
| - Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства, в т.ч. |  | 640 | 0502 | 011012Ж010 | 200 | 1380,0 | 600,0 | 620,4 |
| Установка новой водонапорной башни V 250 с. Григорьевское возле пересечения ул. Дружбы и дороги «с. Григорьевское - ст. Григорьевская» | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 500,0 | - | 170,4 |
| Прокладка нового водопровода с. Григорьевское от ВБ ул. Дружбы до ВБ р-н школы, установка ПГ и ВК (1600 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Строительство нового водопровода с. Григорьевское от ВК ул. Ленина - ул. Чапаева до ВК ул. Ленина - ул. Советская, установка ПГ и ВК (550 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | - |
| Установка ВБ с. Григорьевское, ул. Техническая | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 100,0 | - | - |
| Прокладка водопровода с. Григорьевское от проектируемой ВБ (п. 1.1.4) до существующей ВБ ул. Молодежная (демонтаж сущ. ВБ ул. Молодежная), установка ПГ и ВК (300 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 180,0 | - | - |
| Прокладка водопровода в с. Григорьевское, новые зем. участки предоставленные для строительства. (ул. Техническая, ул. Строителей, ул. П.Осипенко - 1391 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1.1.2. Реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, в т.ч. |  | 640 | 0502 | 011012Ж020 | 200 | 950,0 | 1050,0 | 1100,0 |
| Реконструкция существующего водопровода ст. Григорьевская, установка ПГ и ВК (1000 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 200,0 | 250,0 | 250,0 |
| Реконструкция существующего водопровода с. Мокино, ул. Анчутина, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Октября, установка ПГ и ВК (500 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 250,0 | - | - |
| Реконструкция существующего водопровода с. Покровское, установка ПГ и ВК (500 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | - | 100,0 | 150,0 |
| Реконструкция существующего водопровода с. Григорьевское, с. Григорьевское, ул. Юбилейная, ул. Новоселов, пер.Зеленый, ул.Чапаева, ул.Октября, ул.Набережная, Строителей, ул.Ленина, ул.Школьная, ул.Кооперативная (4600 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 500,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.1.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  | 640 | 0502 | 011012Ж030 | 200 | 70,0 | - | - |
| Капитальный ремонт водопроводного колодца в с. Григорьевское, р-н школы | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 70,0 | - | - |
| 1.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплового хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 640 | 0502 | 0110200000 | 200 | 1210,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.2.1. Строительство объектов теплового хозяйства |  | 640 | 0502 | 011022Ж040 | 200 | 240,0 | - | - |
| Разработка «Схемы теплоснабжения Григорьевского сельского поселения» | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 120,0 | - | - |
| Разработка «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Григорьевского сельского поселения» | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 120,0 | - | - |
| 1.2.2. Реконструкция объектов теплового хозяйства |  | 640 | 0502 | 011022Ж050 | 200 | 870,0 | 200,0 | 200,0 |
| Реконструкция тепловых сетей, с. Григорьевское участок от д/с «Петушок» до здания по ул. Ленина, 25а (200м) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 70,0 | - | - |
| Реконструкция котельной с. Мокино | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 800,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.2.3. Капитальный ремонт объектов теплового хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  | 640 | 0502 | 011022Ж060 | 200 | 100,0 | - | - |
| Устройство кровли газовой котельной по адресу с. Григорьевское, ул. Чапаева, 5, (72м2) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 50,0 | - | - |
| Капитальный ремонт емкости запаса воды в газовой котельной с. Григорьевское, ул. Чапаева, 5 | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 50,0 | - | - |
| 1.3 Развитие газоснабжения поселения, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 640 | 0502 | 0110300000 | 400 | 3874,4 | 3518,9 | 500,0 |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований за счет средств местных бюджетов |  | 640 | 0502 | 01103SP050 | 400 | 245,6 | 245,6 | - |
| Строительство газопровода высокого и низкого давления по ул. Кооперативная, ул. Чайковского с. Григорьевское, Нытвенского района, Пермского края | Администрация Григорьевского с/п, подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 245,6 | 245,6 | - |
| 1.3.2. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований, в т.ч. | Администрация Григорьевского с/п, подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 640 | 0502 |  | 400 | 3028,8 | 3028,8 | - |
| Строительство газопровода высокого и низкого давления по ул. Кооперативная, ул. Чайковского с. Григорьевское, Нытвенского района, Пермского края (федеральный бюджет) | Администрация Григорьевского с/п, подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 640 | 0502 | 01103SP050 | 400 | 2292,1 | 2292,1 | - |
| Строительство газопровода высокого и низкого давления по ул. Кооперативная, ул. Чайковского с. Григорьевское, Нытвенского района, Пермского края (краевой бюджет) | Администрация Григорьевского с/п, подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 736,7 | 736,7 | - |
| 1.3.3. Техническое обслуживание газопроводов |  | 640 | 0502 | 011032Ж070 | 200 | 600,0 | 244,5 | 500,0 |
| 2 «Расселение ветхого и аварийного жилья в Григорьевском сельском поселении 2016-2018 годы» | Всего | 640 | 0501 | 0120000000 | 200 | 23529,3 | 22352,9 | - |
|  | Администрация Григорьевского с/п, подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 23529,3 | 22352,9 | - |
| 2.1 Участие в программе по переселению из аварийного жилого фонда. Строительство нового жилья, включая разработку ПСД | Администрация Григорьевского с/п, подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 640 | 0501 | 012012Ж080 |  | 4000,0 | 3800,0 | - |
| Участие в программе по переселению из аварийного жилого фонда. Строительство нового жилья, включая разработку ПСД (Федеральный бюджет) | Администрация Григорьевского с/п, подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 640 | 0501 | 01201SP080 |  | 15435,3 | 14663,5 | - |
| Участие в программе по переселению из аварийного жилого фонда. Строительство нового жилья, включая разработку ПСД (краевой бюджет) | Администрация Григорьевского с/п, подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 640 | 0501 | 012012P080 |  | 4094,0 | 3889,4 | - |
| 3 «Благоустройство Григорьевского сельского поселения 2016-2018 годы» | Всего | 640 | 0503 | 0130000000 | 200 | 1890,0 | 470,0 | 500,0 |
|  | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Обустройство мест массового отдыха в поселении | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 640 | 0503 | 0130100000 | 200 | 861,1 | 740,0 | 770,0 |
| 3.1.1. Строительство и ремонт тротуаров, пешеходных мостиков |  | 640 | 0503 | 013012Ж100 | 200 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Строительство тротуаров в с. Григорьевское, с. Мокино, с. Покровское и на ст. Григорьевская (8000 м.) | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | 640 | 0503 |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3.1.2. Строительство и ремонт детских площадок |  | 640 | 0503 | 013012Ж110 | 200 | 150,0 | 170,0 | 200,0 |
| Строительство детской площадки в с. Мокино | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 150,0 | - | - |
| Строительство детской площадки в с. Покровское | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | - | 170,0 | - |
| Строительство детской площадки ст. Григорьевская | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | - | - | 200,0 |
| 3.1.3. Очистка территории населенных пунктов |  | 640 | 0503 | 013012Ж120 | 200 | 411,1 | 270,0 | 270,0 |
| Очистка зем. уч. от несанкционированной свалки, расположенного в 70 метрах от автодороги «Нытва - Григорьевское», в районе д. Бураки в направлении д. Гуслята. | Администрация Григорьевского с/п, МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и подрядные организации, выбранные по результатам торгов |  |  |  |  | 231,1 | 90,0 | 90,0 |
| Очистка территории населенных пунктов Григорьевского сельского поселения |  |  |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 3.2. Развитие уличного освещения |  | 640 | 0503 | 0130200000 | 200 |  |  |  |
| 3.2.1. Обслуживание уличного освещения |  | 640 | 0503 | 013022Ж130 | 200 | 900,0 | 392,8 | 414,0 |
| 3.2.2. Модернизация уличного освещения |  | 640 | 0503 | 013022Ж140 | 200 | 380,0 | 180,0 | 436,7 |

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Характеристика сферы деятельности

К коммунальным услугам, предоставляемым потребителям Григорьевского сельского поселения  относятся:

-теплоснабжение;

-водоснабжение;

-водоотведение;

-электроснабжение;

-газоснабжение.

Теплоснабжение

В целях совершенствования системы управления инженерной инфраструктурой создания конкурентной среды и повышения надежности теплоснабжения потребителей, в Григорьевском с/п производится модернизация инженерной инфраструктуры,  а в частности производится модернизация котельных, устанавливается  оборудование для централизованного и автоматического  управления  процессом теплоснабжения. Так же планируется перевод котельных с твердого топлива (угля и дров)  на природный газ. В связи с переводом котельных на такое топливо как природный газ затраты на приобретение топлива снизятся на 20 %.

Теплоснабжение населения в поселении  осуществляет МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и  ООО «Фаворит».

В теплоснабжении участвуют 2 котельные, в том числе: 1 котельная используют в качестве топлива дрова и уголь в зависимости от температуры воздуха; 1 котельная использует в качестве топлива природный газ;

В котельных постоянно присутствует обслуживающий персонал, Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 8,67 км.

Электроснабжение

Электроснабжение поселения обеспечивает ОАО «МРСК Урала».

Протяженность сетей электроснабжения уличного освещения в ведении  ОАО «МРСК Урала» ВЛ-04кВт – 86 км; из них нуждаются в замене 3 км. сетей.

Газоснабжение

Газоснабжение  Григорьевского сельского поселения  в  настоящее  время  осуществляется  природным    газом. По состоянию на 01.09.2015 года  в Григорьевском сельском поселении 7 МКД (119 кв.) и 72 (96 кв.) частных домов подключены к централизованному газоснабжению. Протяженность газопроводов составляет 12,5 км, в том числе 4,1 км – высокого давления, 8,4 км – низкого давления.

Поставку природного газа населению на территории Григорьевского сельского поселения осуществляет АО «Газпром Газораспределение Пермь».

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение населения Григорьевского сельского поселения  осуществляют МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и ООО «Фаворит». Система водоснабжения поселения базируется на использовании подземных источников  (скважин). Протяженность водопроводных сетей  находящихся на обслуживании МУП «ЖКХ с. Григорьевское» составляет  18,7 км.; на обслуживании ООО «Фаворит» - 10,71 км.

Существующая подача питьевой воды на нужды потребителей составляет 102,2 тыс.м3/ год или 0,28  тыс. м3/сут, в т.ч.

- потери в водопроводных сетях - 7,3 тыс.м3/ год или 0,02 тыс. м3/сут, в т.ч.

Водоотведение  в поселении представляет собой комплекс инженерных сооружений,  МУП «ЖКХ с. Григорьевское» и ООО «Фаворит»  обеспечивающий сбор и транспортировку сточных вод. Общая протяженность канализационных сетей принадлежащих  ООО «Фаворит» составляет 1,45  км.

Тарифы на коммунальные услуги для потребителей в Пермском крае устанавливает Региональная служба по тарифам Пермского края.

Основные проблемы:

- Высокий износ сетей водоснабжения и водоотведения.

- Расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии значительно превышает рациональные нормы.

Сфера реализации подпрограммы направлена на создание комфортной, безопасной и  эстетически привлекательной окружающей среды.

Уличное освещение

В настоящее время важным компонентом функциональной организации среды обитания человека является светотехника.  Освещение площадей и улиц - это не только комфорт но безопасность людей в темное время суток.

Система уличного освещения включает в себя два основных направления:

- освещение автомобильных дорог;

- освещение жилых и пешеходных зон.

Приоритетом в организации уличного освещения является  обеспечение безопасности дорожного движения. В настоящее время освещенность улиц поселения, пешеходных зон, жилых зон не соответствует нормативному по СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ Р50597-93 «Безопасность дорожного движения». В рамках текущего финансирования осуществляется лишь замена перегоревших ламп и устранение обрывов и замыканий проводов из-за их технической старости. Поиск неисправностей  проводится визуально.

В рамках программы решаются приоритетные задачи:

- автоматизация системы управления уличного освещения;

- замена устаревшего осветительного оборудования на современные энергосберегающие источники света;

- инвентаризация сетей уличного освещения.

Реализация программы позволит получить экономию электроэнергии и, соответственно, расходов на содержание сетей уличного освещения, что в дальнейшем повлечёт экономию бюджетных средств по содержанию и обслуживанию сетей. Автоматизация системы управления уличного освещения позволит вести полный контроль всех существующих воздушных линий, которые по мере необходимости можно включать и отключать, регулировать процент горения уличного освещения по потребности на том или ином участке, в зависимости от интенсивности движения  автомобильного транспорта  и  потока людей. Автоматизация  позволит  в кратчайшие сроки находить повреждения  на сетях уличного освещения, что сведёт к минимуму устранение неполадок на отдельных участках, без отключения  основного освещения.

Сбор и утилизация отходов

Сбор и вывоз твердо-бытовых отходов на территории района  осуществляет ООО «Фаворит» и МУП «ЖКХ с.Григорьевское». Сбор и вывоз ТБО производится согласно утвержденным графикам.

Благоустройство и озеленение

Большое внимание в поселении уделяется вопросам санитарной очистки и благоустройства  Ежегодно, весной и осенью, проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству поселения, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жители. Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в поселении является развитие озеленения. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений и придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу за зелеными насаждениями. Однако бюджетные ассигнования позволяют обеспечить выполнение лишь небольшой части работ.  В настоящее время обрезка крон деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах и в первую очередь направлена на обеспечение безопасности. Серьезную проблему представляет старовозрастный зеленый фонд.

Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

1) Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса.

2) Модернизация системы коммунальной инфраструктуры поселения.

3) Повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек).

4) Обеспечение коммунальной инфраструктурой существующих и строящихся в поселении объектов.

5) Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

6) Совершенствование системы сбора и утилизации отходов, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок.

7) Организация обустройства мест массового отдыха горожан.

8) Вовлечение жителей района в проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территории района, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания.

9) Организация и улучшение качества уличного освещения.

Целевые показатели программы «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» (информация в приложении № 1)

Период реализации муниципальной программы - 2016-2018 годы. Этапы реализации муниципальной Программы не выделяются.
В результате реализации муниципальной программы к 2018 году будет сформирована более комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Григорьевского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

повышением удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

В результате реализации муниципальной программы к 2018 году произойдет:

- повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов

- уменьшение ветхого и аварийного жилья в Григорьевском сельском поселении

- повышение уровня благоустроенности поселения;

- повышение уровня уличного освещения, и, в связи с этим, - безопасности  дорожного движения;

- совершенствование системы утилизации отходов

- сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок;

увеличение количества благоустроенных мест общего пользования

Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Григорьевского сельского поселения»

Основные мероприятие:

строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации;

строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплового хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации;

развитие газоснабжения поселения, включая разработку проектно-сметной документации.

2. «Расселение ветхого и аварийного жилья в Григорьевском сельском поселении 2016-2018 годы»:

строительство нового жилья, включая разработку проектно сметной документации.

3. «Благоустройство Григорьевского сельского поселения 2016-2018 годы»:

обустройство мест массового отдыха в поселении;

развитие уличного освещения.

Данные мероприятие включают предоставление субсидий краевого и федерального бюджетов бюджету Григорьевского сельского поселения на софинансирование мероприятий по муниципальным программам.

Меры муниципального регулирования

При заключении договоров аренды или концессии объектов коммунальной инфраструктуры с эксплуатирующими организациями предусматриваются условия, согласно которым часть арендной платы направляется на неотделимое улучшение арендуемых объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществляется согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. В соответствии с инвестиционными программами соответствующими организациями реализуются мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Осуществляется согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации.

Взаимодействие с органами государственной власти,

организациями и гражданами

С органами государственной власти Пермского края осуществляется взаимодействие в целях включения объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Пермского края и (или) в перечень объектов капитального ремонта Пермского края.

Объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности Григорьевского поселения, передаются эксплуатирующим организациям по договорам аренды или концессии.

Осуществляется взаимодействие с эксплуатирующими объекты коммунальной инфраструктуры организациями в целях организации на территории поселения теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, а также модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В целях организации подготовки коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период осуществляется взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями, всех форм собственности, участвующими в обеспечении жизнедеятельности объектов жилищной и социальной сфер поселения.

Выбор исполнителя работ по проектированию и (или) строительству объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется путем проведения аукционов в соответствии с законодательством о размещении муниципального заказа. Заказчиком выполнения работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры выступает администрация Григорьевского сельского поселения.

Специализированные организации по договорам с Заказчиком выполнения работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры выполняют технический надзор за строительством.

Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограмм являются собственные средства бюджета Григорьевского сельского поселения,  а также субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование расходных обязательств по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет:

- средств бюджета Григорьевского сельского поселения;

- собственных средств ресурсоснабжающих организаций;

- средств бюджета Пермского края.

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, переданных по договорам аренды или концессии эксплуатирующим организациям, осуществляются за счет средств этих организаций (инвестиционной составляющей тарифов, платы за подключение, иными источниками) в соответствии с их инвестиционными программами, а также условиями договоров о передаче объектов в аренду или концессию.

Строительство систем газоснабжения жилых домов (внутрипоселенческих газопроводов низкого давления) осуществляется с привлечением средств физических и юридических лиц.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2018 годы за счет собственных средств бюджета Григорьевского сельского поселения составит 18361,2 тыс. рублей, в том числе  по годам реализации муниципальной подпрограммы  (в тыс. руб.):

|  | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Григорьевского сельского поселения | 18361,2 | 9745,6 | 6365,6 | 2250,0 |

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет краевого бюджета, устанавливается законом Пермского края на очередной финансовый год.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы выделяются в рамках муниципальной программы.

Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий краевого бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Пермского края уровня софинансирования.

Объем средств на реализацию муниципальной программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Распределение бюджетных ассигнований в подпрограмме осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Информация о расходах краевого и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Риски и меры по управлению рисками

- Возможность аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения, природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Аварии на системах коммунальной инфраструктуры, чрезвычайные ситуации могут привести к нарушению жизнеобеспечения поселения. В целях минимизации риска наступления, а также оперативной ликвидации последствий аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения:

- реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;

- теплоисточники, обеспечивающие теплом население и объекты социальной сферы района, комплектуются обученным  и аттестованным  персоналом;

- формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;

- оформляются паспорта готовности к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры в установленном порядке с предъявлением котельных, тепловых пунктов, тепловых и электрических сетей представителям Ростехнадзора.

- Организационно-управленческие риски

Данная группа рисков связана с необходимостью организовать работу организаций различных форм собственности, как правило, с использованием только мер муниципального регулирования, путем принятия правовых актов, заключения договоров. Для достижения желаемых результатов будут тщательно прорабатываться условия предоставления объектов коммунальной инфраструктуры в аренду и (или) концессию, осуществляться контроль за соблюдением заключенных договоров.

- Финансовые риски

Финансовые риски связаны с недостаточностью средств, предусмотренных подпрограммой на решение поставленных задач. Достижение целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов из бюджета Пермского края, иных источников.

Финансовые риски также связаны с возможным нецелевым и (или) неэффективным использованием бюджетных средств.

Для минимизации риска:

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта;

- создаются условия для общественного контроля.

Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограмм:

- повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов

- уменьшение ветхого и аварийного жилья в Григорьевском сельском поселении

- повышение уровня благоустроенности поселения;

- повышение уровня уличного освещения, и, в связи с этим, - безопасности  дорожного движения;

- совершенствование системы утилизации отходов

- сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок;

- увеличение количества благоустроенных мест общего пользования

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной подпрограммы.