- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

- ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Нытвенского муниципального района

РЕШЕНИЕ

№    172                                                                                                                            04.07.2014

О содержание автодорог

и сроках исполнения решений Совета депутатов

Григорьевского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов Григорьевского  сельского поселения

РЕШАЕТ:

1. Во исполнение решения Совета депутатов Григорьевского сельского поселения от № 128 от 19.12.2013г. в срок до 20.08.2014г.  подготовить пакет документов необходимый для заключения муниципального контракта на ремонт автодорог (приложение № 20 к решения Совета депутатов № 128 от 19.12.2013г.).

2. Директору МУП «Григорьевское дорожно-ремонтное предприятие» Ощепкову В.Ю. в срок до 20.07.2014 г.:

- произвести грейдерование дорог в населенных пунктах Григорьевского сельского поселения;

3. ИП Гуляеву М.П. в срок до 20.07.2014 г.:

- В связи с аварийной ситуацией, возникшей на дамбе у д. Банка, автомобильной дороги «Григорьевское-Новокошкино», произвести засыпание провалившихся участков дороги и произвести ограждение образовавшихся провалов.

- произвести грейдерование муниципальных  автодорог в соответствии с муниципальным контрактом № 0356300000213000103-199861 от 27.12.2013г.

- предоставить план по следующим видам работ:

1. строительство автостоянки по адресу с. Григорьевское,  на прилегающей территории Григорьевского отделения МБУЗ «НЦРБ»

2. обустройство разворотной площадки для школьного автобуса и подъезда к ней в д. Таланы. Установка трубы для стока воды в месте примыкания ул. Урвинская к автодороге «с.Григорьевское - д. Таланы»

3. подсыпка дороги на ст. Григорьевская от здания школы по ул. Мол. Гвардия до дома №  по ул. Железнодорожная.

4. Отчет, о проделанной работе, предоставить на следующий Совет депутатов Григорьевского сельского поселения.

4. Ведущему специалисту аппарата Шаламовой Е.А. копии данного решения направить директорам МУП «Григорьевское дорожно-ремонтное предприятие» и ИП Гуляев М.П.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования

Глава администрации

Григорьевского сельского поселения                                                        В.Л. Миронов