- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

- ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Нытвенского муниципального района

РЕШЕНИЕ

№ 180                                                                                                     25.09.2014

«О рассмотрении плана мероприятий по благоустройству

Григорьевского сельского поселения на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Григорьевского сельского поселения предлагаю обсудить план мероприятий по благоустройству Григорьевского сельского поселения на 2015 год (Приложение № 1).

После обсуждения данного вопроса Совет депутатов Григорьевского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Принять информацию к сведению, утверждение плана вынести на следующее заседание Совета депутатов со всеми изменениями и дополнениями.

Глава администрации

Григорьевского сельского поселения                                              В.Л. Миронов

Приложение № 1

к решению СД от 25.09.2014г. №

План

основных мероприятий по благоустройству территории

Григорьевского сельского поселения на 2015 г.

| № п/п | Мероприятие | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Григорьевского сельского поселения» | 120 000 | основание: решение Нытвенского районного суда от 09.06.2014г. |
| 2 | Разработать «Схему водоснабжения и водоотведения Григорьевского сельского поселения» | 120 000 | основание: решение Нытвенского районного суда от 16.01.2014г. |
| 3 | Разработать «Схему теплоснабжения Григорьевского сельского поселения» | 120 000 | основание: решение Нытвенского районного суда от 16.01.2014г. |
| 4 | Очистка зем. уч. в 70 метрах от автодороги «Нытва - Григорьевское», в районе д. Бураки в направлении д. Гуслята. | 90 000 | основание: решение Нытвенского районного суда от 15.10.2012г. |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |
| 1 | д. Реуны | 190 000 | протяженность 0,5км основание: заявление гр. Цыганенко П.А |
| 2 | д. Еранино | 494 000 | протяженность 1,3км основание: заявление жителей |
| 3 | ст. Григорьевская, ул. Садовая | 228 000 | протяженность 0,6км основание: заявление гр. Спешиловой М.М. (2012год) |
| 4 | ст. Григорьевская, ул. Железнодорожная, ул. Мол. Гвардия | 792 000 | приложение к решению СД от 19.12.2013 № 128 |
| Замена водопроводных сетей |  |  |  |
| 1 | с. Григорьевское, ул. Юбилейная, ул. Новоселов, пер.Зеленый, ул.Чапаева, ул.Октября, ул.Набережная, Строителей, ул.Ленина, ул.Школьная, ул.Кооперативная | 5 750 000 | сети ООО «Старт», протяженностью 4,6 км. (ср. ст-ть 2014г. 250руб/пог.м.) |
| 2 | с. Григорьевское, ул. Чайковская, ул. Полевая, ул. Техническая, ул. Солнечная, ул. Специалистов | 124 920 | Решение СД от 19.12.2013 № 128 |
| 3 | с. Мокино, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Анчутина, ул. Октября | 197 900 | Решение СД от 19.12.2013 № 128 |
| 4 | Замена водонапорной башни с. Григорьевское, выше ул. Новоселов; | 200 000 |  |
| Предоставление жилых помещений |  |  |  |
| 1 | Абрамов С.А. площадью 29,6 кв.м. | 865 296 | Решение суда 22.04.2013г. |
| 2 | Кузьмин Н.А. площадью 42,9 кв.м. | 1 254 095 | Решение суда 13.11.2012г. |
| 3 | Чернопенин (аварийный) площадью 40,7 кв.м. | 1 189 783 | Заключение МВК от 09.08.2007 № 225 |
| 4 | Мокино, ул. Пономарева, 13а, жилая пл. 486,9 (общ пл. 897,8) | 14 233 547 (26 245 387) | Заключение МВК 2014год (находится на подписи в Нытве) |
| ПРП "ПЕРВИЧНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" |  |  |  |
| 1 | Строительство детской и спортивной площадок (школьный парк) | 1 800 000 | пункт 1.5.14. устройство, восстановление парков, скверов: ремонт и устройство дорожно-тропиночной сети (твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей), устройство и ремонт малых архитектурных форм (скамейки, урны и(или) малые контейнеры для мусора, детские, спортивные площадки, декоративные фонари), ремонт и устройство осветительного оборудования, архитектурно-декоративного освещения, фонтанов; тропиночной сети; |
| 2 | Строительство пешеходных переходов (с. Гигорьевское: маг. Юбилейный - ул. Советская, ул. Ленина от администрации до детского сада, с. Мокино, ) |  |  |
| 3 | прочее |  |  |