ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕКМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 апреля 2014 года                                                                                         № 14

д. Н. Гаревая

Об утверждении приоритетного муниципального проекта

«Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий»

Во исполнении постановления Правительства Пермского края от 29.11.2013 года № 1664-п «Об утверждении Порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов», Решением Совета депутатов Чекменевского сельского поселения от 27.12.2013 № 45 «О бюджете Чекменевского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий» (приложение 1).

- Утвердить объем расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» (приложение 2).

- Признать утратившими силу Постановления администрации Чекменевского сельского поселения:

  - от 14.04.2014 года № 12 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Ремонт тротуара участка автодороги от ул. Центральная до ул. Оборина д. Нижняя Гаревая Чекменевского сельского поселения протяженностью 300 м.» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории».

  - от 14.04.2014 года № 13 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» «Ремонт сетей уличного освещения д. Нижняя Гаревая от ул. Молодежная до ул. Осенняя Чекменевского сельского поселения» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий».

- Постановление разместить на официальном сайте Чекменевского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Чекменевского сельского поселения                                                    А.А. Кобелев

Приложение 1

к постановлению администрации

Чекменевского сельского поселения

от 28.04.2014 № 14

Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»  в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

- Общие сведения

| 1.1. | Наименование мероприятий: | Ремонт сетей уличного освещения д. Нижняя Гаревая от ул. Молодежная до ул. Осенняя Чекменевского сельского поселения; Ремонт тротуара участка автодороги от ул. Центральная до ул. Оборина д. Нижняя Гаревая Чекменевского сельского поселения протяженностью 300 м. |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель орган местного самоуправления | Администрация Чекменевского сельского поселения |
| 1.3. | Руководитель проекта | Глава администрации Чекменевского сельского поселения |
| 1.4. | Цель проекта | Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства территории населенных пунктов Чекменевского сельского поселения: 1. Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории д. Нижняя Гаревая Чекменевского сельского поселения; 2. Ремонт уличных сетей наружного освещения в д. Нижняя Гаревая Чекменевского сельского поселения. |
| 1.5. | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных ассигнований | Выполнение мероприятий проекта обеспечивает повышение уровня благоустройства населенных пунктов Чекменевского сельского поселения. |
| 1.6. | Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Ожидаемые результаты реализации проекта предусматривают снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение качества улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения, создание условий для эффективного использования энергетических ресурсов, обеспечение пешеходной доступности населения для получения медицинского, торгового, бытового обслуживания, а также получения образовательных и муниципальных услуг. |
| 1.7. | Сметная стоимость проекта | 740,60002 тыс. руб. |
| 1.8. | Сроки реализации проекта | 2014 год |

- Этапы реализации проекта

| Этапы | Ожидаемый результат реализации этапа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Составление сметной документации (2013 г.) | Локально-сметный расчет | Готов |
| 2. Определение подрядных организаций | Заключение договоров на выполнение работ | В ходе реализации проекта |
| 3. Выполнение работы | В соответствии с условиями договоров и сметами | В ходе реализации проекта |

- Источники и объемы финансирования проекта (тыс. руб.)

| Этапы реализации мероприятий | Финансирование мероприятий | В том числе источники |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| Всего, из них: | 740,60002 | 555,40000 | 185,20002 |
| Выполнение работы | 740,60002 | 555,40000 | 185,20002 |

- Мероприятия

| 4.1. | Название мероприятия | Ремонт сетей уличного освещения д. Нижняя Гаревая от ул. Молодежная до ул. Осенняя Чекменевского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес | ул. Осенняя, ул. Молодежная д. Нижняя Гаревая Чекменевского сельского поселения Нытвенского района Пермского края |
|  | Проектная мощность | Ремонт уличных сетей наружного освещения протяженностью 1200 м. с установкой 10 светильников и опор |
|  | Характер работ | Установка деревянных опор, прокладка кабеля и проводов по установленным конструкциям, разводка по устройствам и подключение электроприборов |
|  | Сроки работ | 3 квартал 2014 года |
| 4.2. | Название мероприятия | Ремонт тротуара участка автодороги от ул. Центральная до ул. Оборина д. Нижняя Гаревая Чекменевского сельского поселения протяженностью 300 м. |
|  | Адрес | ул. Центральная д. Нижняя Гаревая Чекменевского сельского поселения Нытвенского района Пермского края |
|  | Проектная мощность | Ремонт тротуара участка автодороги протяженностью 300 м. |
|  | Характер работ | Устройство оснований под тротуары, устройство асфальтобетонных покрытий. |
|  | Сроки работ | 3 квартал 2014 года |

- Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий» (план-график)

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки исполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Ремонт сетей уличного освещения д. Нижняя Гаревая от ул. Молодежная до ул. Осенняя Чекменевского сельского поселения | 240,60002 | июль 2014 | август 2014 |
| 2 | Ремонт тротуара участка автодороги от ул. Центральная до ул. Оборина д. Нижняя Гаревая Чекменевского сельского поселения протяженностью 300 м. | 500,00000 | июль 2014 | август 2014 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Чекменевского сельского поселения

от 28.04.2014 № 14

Объем расходов

в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий»

| № п/п | Заявочная кампания | Перечень мероприятий | Средства на реализацию мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | бюджет Пермского края (75%) | местный бюджет (25%) | иные источники |
| 1 | 1 | Ремонт сетей уличного освещения д. Нижняя Гаревая от ул. Молодежная до ул. Осенняя Чекменевского сельского поселения | 240,60002 | 180,40000 | 60,20002 | 0 |
| 2 | 2 | Ремонт тротуара участка автодороги от ул. Центральная до ул. Оборина д. Нижняя Гаревая Чекменевского сельского поселения протяженностью 300 м. | 500,00000 | 375,00000 | 125,00000 | 0 |
| Итого |  |  | 740,60002 | 555,40000 | 185,20002 | 0 |