### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ

## ЧЕКМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ПЕРМСКОГО КРАЯ

21.03.2017							    	                                      № 08

Об организации работ по безопасному

пропуску паводковых вод и обеспечению

безопасности населения и сохранности

имущества в период прохождения весенне-

летнего половодья 2017 года

В целях организации работ по безопасному пропуску паводковых вод, защите населения, предупреждению затопления территории Чекменевского сельского  поселения, сохранности имущества, во исполнение решений Протокола КЧС и ОПБ Нытвенского муниципального района № 5 от 01.02.2017 года

1.	Утвердить «План организационно-технических мероприятий по пропуску паводка 2017 года на территории Чекменевского сельского поселения», (приложение 1).

2.	Решение вопросов, относящихся к компетенции противопаводковой комиссии, возложить на действующую Комиссию по ЧС и ОПБ, (приложение 2).

3.	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Чекменевского

Сельского поселения                   	                 	                     	А.А.Кобелев

Приложение 1

к постановлению  администрации

Чекменевского сельского поселения    № 08  от 21.03.2017г.

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по пропуску паводка  2017 года на территории Чекменевского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В целях организационного проведения работ по пропуску паводковых вод, предотвращения несчастных случаев на водоемах, минимизации ущерба объектам и имуществу, на период паводка руководствоваться распоряжениями и предписаниями администрации Нытвенского МР, принятым Планом организационно-технических мероприятий на период паводка 2017 год. | постоянно | Глава муниципального образования |
| 2 | Определить состав сил и средств, привлекаемых для противодействия весеннему паводку | до 10 апреля 2017 г. | Алакшина Е.В.-уполномоченный по ГО |
| 3 | Уточнить план эвакуации и расселения населения из затопляемых территорий. | до 10 апреля 2017 г. | Алакшина Е.В |
| 4 | Подготовить места расселения в случае вынужденной эвакуации | по обстановке | Тюленева И.А.- директор МБУК «Дом культуры и спорта» |
| 5 | Организовать мониторинг ледовой и паводковой обстановки на территории поселения. | предпаводковый период и период паводка | Алакшина Е.В |
| 6 | Организовать мониторинг состояния иных открытых водных источников (ручьи, ключи, пруды) | период таяния | Алакшина Е.В. |
| 7 | Установить ежесуточный контроль над водопропускными сооружениями | ежедневно в период паводка | Алакшина Е.В. |
| 8 | Организовать своевременное оповещение населения затопляемых территорий с помощью посыльных и телефонной связи в случае угрозы затопления. | по обстановке | Глава муниципального образования |
| 9 | МУП «ЖКХ» Чекменевское предоставить по заявке Комиссии по ЧСиОПБ необходимое количество транспорта для эвакуации населения. | по обстановке | Леонтьев О.Н. – директор МУП «ЖКХ» Чекменевское |
| 10 | На период работ по предупреждению последствий паводка создать необходимый запас топлива для работы техники. | до 01.05.2017 г. | Леонтьев О.Н. |
| 11 | Организовать охрану затопляемой территории и объектов. | на период паводка | Руководители объектов |
| 12 | Организовать надежную охрану общественного порядка и защиту государственного, муниципального, общественного и личного имущества граждан. | на период паводка | Отдел МВД России по Нытвенскому району, участковые уполномоченные полиции |

Приложение 2

к постановлению  администрации

Чекменевского сельского поселения    № 08  от 21.03.2017г.

.

СОСТАВ

рабочей группы по организации и проведению

противопаводковых мероприятий

Начальник рабочей группы:

- Кобелев Александр Анатольевич, глава администрации Чекменевского сельского поселения.

Члены рабочей группы:

- Алакшина Елена Викторовна, заместитель главы администрации Новоильинского городского поселения,

- Леонтьев Олег Николаевич, директор  МУП «ЖКХ» Чекменевское,

- Каменских Валентина Анатольевна, специалист по имуществу.