Центр регионального развития, инноваций

и управления (ООО)
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 50А, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Положения о территориальном планировании

(утверждаемая часть)

| Руководитель проекта | И.Е. Лещев |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |

Пермь 2009

I. Общие положения

Генеральный план Постаноговского сельского поселения выполнен в соответствии  с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) Положения о территориальном планировании включают в себя:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Графические материалы (карты-схемы) подготовлены в соответствии с частями 3 и 6 статьи 23 Кодекса.

анализа материалов, представленных органами местного самоуправления Нытвенского муниципального района и муниципального образования «Постаноговское сельское поселение»;

комплексного анализа территории, социально-экономических характеристик Постаноговского сельского поселения;

анализа мирового и российского опыта в сфере социально-экономического развития территорий и регионов;

утвержденных Программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Пермского края, Нытвенского муниципального района.

Генеральный план Постаноговского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2019 год.

II этап (расчетный срок) – 2029 год.

III этап (долгосрочная перспектива) – за пределами 2029 года.

II. Положения о территориальном планировании

- Цели и задачи территориального планирования.

Основная цель разработки генерального плана – обеспечение устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Пермского края, Нытвенского района и Постаноговского сельского поселения.

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной организации территории поселения.

Планировочные оси Постаноговского сельского поселения складываются вдоль автомобильных дорог Азовские – Постаноги – Большие Шевырята, Лузино – Заполье. Большинство населенных пунктов расположено вдоль планировочных осей. Заполье и Постаноги являются планировочными и социальными центрами сельского поселения.

Вдоль планировочно-коммуникационных осей расположены населенные пункты сельского поселения.

Таблица3.1.1. Тип населенного пункта по перспективе развития.

| Населенный пункт | Численность населения | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| д. Постаноги | 411 |  |
| д. Заполье | 410 | Сохраняемый |
| д. Зенки | 125 | Сохраняемый |
| с. Лузино | 91 | Сохраняемый |
| д. Агапово | 13 | Малоперспективный |
| д. Азовские | 7 | Малоперспективный |
| д. Антоново | 5 | Малоперспективный |
| д. Трошино | 4 | Малоперспективный |
| д. Ковриги | 5 | Малоперспективный |
| д. Ерофеево | 3 | Малоперспективный |
| д. Дудино | 2 | Малоперспективный |
| д. Ольховка | 1 | Малоперспективный |
| д. Большие Шевырята | 1 | Малоперспективный |
| д. Шевырята | 1 | Малоперспективный |
| д. Деменево | 1 | Малоперспективный |
| д. Куликово | - | Самоликвидируемый |
| д. Шилоносово | - | Самоликвидируемый |

Мероприятия по переселению жителей из малоперспективных населенных пунктов определены Схемой территориального планирования Нытвенского муниципального района.

Природный каркас поселения включает в себя систему лесов, экологических коридоров вдоль рек и ручьев.

Для дальнейшего функционирования и градостроительного освоения территорий населенных пунктов необходимо проведение мероприятий по установлению правового статуса земельных участков лесного фонда в границах населенных пунктов в соответствии с действующим законодательством.

Для решения вопросов об изменении правового режима земель лесного фонда, расположенных в границах населенных пунктов  после согласования проекта генерального плана в установленном порядке необходимо:

Определить местоположения границ объекта землеустройства (в том числе населенного пункта) посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) и согласно ст. 20 Закона «О землеустройстве» подготовить карту (план) объекта землеустройства (форма и требования к составлению карту (план) объекта землеустройства утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 621)

Описание местоположения границ населенных пунктов должно  быть внесено в государственный кадастр недвижимости на основании карты (плана) объекта землеустройства.

Границы населенных пунктов должны устанавливаться с учетом сведений государственного кадастра недвижимости о земельных участках и такие границы не должны пересекать границы земельных участков.

2.1.1. Определено следующее назначение функциональных зон сельского поселения:

Зоны естественных ландшафтов

Зоны естественных ландшафтов предназначены для сохранения природной среды, выполнения стабилизирующей функции в системе экологического зонирования. Допускается размещение объектов благоустройства, рекреации, линейных объектов инженерной инфраструктуры. Частично могут использоваться в хозяйственных целях (добыча полезных ископаемых, лесозаготовки).

Сельскохозяйственная зона

Сельскохозяйственная зона предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий, питомников, коллективных садоводств, а также объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны.

На расчетный срок изменение границ земель сельскохозяйственного назначения не планируется.

Жилая зона

Жилая зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов индивидуальных жилых домов с низкой плотностью застройки.

Промышленная зона

Зона выделена для создания правовых условий формирования производственных территорий, коммунально-складских объектов, объектов обслуживания, размещения и развития промышленных предприятий, а также для установления санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями технических регламентов.

Рекреационная зона.

Представлена территориями садоводческих товариществ: «Ольховка» (ллощадь 33,0 га, количество участков – 246), «Ольховский» (площадь 23,0 га, количество участков – 150), Мокино (площадь 5,0 га, количество участков – 80), Постаноговский (площадь 13,0 га, количество участков – 27).

В  состав рекреационных зон в границах населенных пунктов также включаются территории, занятые естественной растительностью по берегам водных объектов  в пределах прибрежных защитных полос.

Категории земель привести в соответствие их фактическому использованию.

2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон.

2.2.1. Жилые зоны.

В настоящее время жилищная обеспеченность в Постаноговском сельском поселении составляет 27,5 м2 на человека. Генеральным планом предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности до 40 м2 на человека.

Параметры жилищного строительства на период до 2019 года:

- среднегодовой ввод жилья 0,3 тыс. м2;

- средняя жилищная обеспеченность – 30 м2/чел.

Параметры жилищного строительства на период до 2029 года:

- среднегодовой ввод жилья 0,3 тыс. м2;

- средняя жилищная обеспеченность – 40 м2/чел.

Территории для нового жилищного строительства выделяются в границах  населенных пунктаов, в том числе, на территориях выделенных в зону интересов.

Перечень мероприятий по жилищному строительству

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать программу расселения ветхого жилья до 2019 г. | 2011 – 2012 |
| Разработать программу проведения капитальных ремонтов жилых домов. | 2011 – 2012 |
| Разработать программу организации индивидуального жилищного строительства. | 2011 – 2012 |
| Разработать проекты границ населенных пунктов сельского поселения и установить их в натуре. | 2010 – 2029 |
| Включение в границы населенных пунктов территории зоны интересов. | 2010 – 2029 |

2.2.2. Административным центром остается д. Постаноги, здесь размещаются органы местного самоуправления Постаноговского сельского поселения.

2.3. Мероприятия развитию и размещению объектов капитального строительства предусмотренные Программой социально-экономического развития муниципального образования «Нытвенский муниципальный район» на 2011 – 20013 годы и на перспективу до 2016 года,  на территории Постаноговского сельского поселения.

Реконструкция наружных сетей водоснабжения  в д. Постаноги (5,3 км, 2012 – 2015г.), д. Запольн (2,0 км, 2012 – 2013г.), д. Зенки (1,0 км, 2013г.), д. Лузино (1,0 км, 2014г.),

Капитальный ремонт дома досуга в д. Постаноги (2012г.)

Реконструкция наружных сетей водоснабжения в д. Постаноги по улицам Заречная, Полевая, Советская, Садовая (1380 м, 2012г)

Реконструкция помещения школы в д. Заполье под детский сад (одна группа)

Ремонт здания Зенковской сельской библиотеки в д. Постаноги

В рамках проекта «Муниципальные дороги» предусмотрен ремонт автодороги Григорьевская – Постаноги (2,5 км,2012 г.) и ремонт водопропускной трубы на автодороге «Нытва – Григорьевское – Ильинский» - Лузино.

2.4. Мероприятия развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

2.4.1 Транспортная инфраструктура.

Таблица. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Текущий ремонт улиц и дорог сельского поселения, в среднем 2 км. ежегодно | 2011 – 2029 |
| Проектирование и строительство автодороги Постаноги -Заполье | 2016 -2020 |

2.4.2. Водоснабжение.

Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (водоснабжение)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей водоснабжения (д. Постаноги, д. Заполье, д. Зенки, с. Лузино, д. Агапово) | 2012 - 2032 |
| Проведение капитального ремонта магистральных сетей (д. Постаноги, д. Заполье) | 2012 – 2022 |
| Обустройство новых артезианских скважин в поселении (д. Постаноги, д. Заполье, д. Зенки, с. Лузино, д. Агапово) | 2012 – 2022 |
| Организация зон санитарной охраны артезианских скважин | 2012 – 2022 |
| Проведение капитального ремонта насосных станций (д. Постаноги, д. Заполье, д. Зенки, с. Лузино) | 2013-2022 |
| Замена водонапорных башен в д. Постаноги, с. Лузино | 2012-2022 |
| При заборе воды их поверхностных водных объектов, оформить договор водопользования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.03.2008 №165 «О подготовке и заключении договора водопользования». | 2012-2022 |

2.4.3. Энергоснабжение.

Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (энергоснабжение)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Проектирование и строительство сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций для энергообеспечения новых селитебных территорий | 2009 - 2029 |

2.4.4. Газоснаьжение

Первоочередные мероприятия по газификации Постаноговского сельского поселения:

Разработка проектно-сетной документации и строительство распределительного межпоселкового газопровода к населенным пунктам д. Агапово, д. Постаноги, д. Заполье, д. Лузино (2015 – 2016т.);

Разработка проектно-сетной документации и строительство распределительных газопроводов в .Постаноги (2014 – 2016г.);

Газификация жилого фонда д. Постаноги (2016г.);

Перевод котельной в д. Постаноги на газ ((2016г.);

Разработка проектно-сетной документации и строительство распределительных газопроводов в д. Зенки (2016 – 2018г.);

Газификация жилого фонда д. Зенки (2017 – 2018 г.);

Разработка проектно-сетной документации и строительство распределительных газопроводов в д. Заполье  (2015 – 2017г.);

Газификация жилого фонда д. Заполье  (2016 – 2017 г.);

Перевод котельной в д. Запольена газ ((2016г.);

Разработка проектно-сетной документации и строительство распределительных газопроводов в д. Лузино (2016г..);

Газификация жилого фонда д. Лузино  (2017 – 2018 г.);

2.4.5. Инженерная подготовка территории.

Перечень мероприятий по инженерной подготовке территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Инвентаризация ГТС, расположенных на территории сельского поселения | 2011 – 2019 |
| Проектирование и строительство ГТС прудов на р. Сюзьва в д. Постаноги | 2016 -2018 |
| Проектирование и строительство ГТС прудов на р. Сылвица в д. Заполье | 2018=2020 |

2.6. Для поддержания экологической стабильности территории, предотвращения потери биоразнообразия и деградации ландшафтов, необходимо осуществить переход к модели устойчивого развития поселения на основе создания экологического каркаса территории.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Перевод автотранспортных средств органов местного самоуправления на малотоксичные виды топлива, оснащение средствами дожигания отходящих выхлопных газов | 2019 – 2029 |
| Разработка для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК) | 2019 – 2029 |
| Подготовка проектов СЗЗ, перевод капитальной жилой застройки, падающей в границы СЗЗ в разряд нежилых помещений, разрешенных для размещения в СЗЗ | 2011 – 2019 |
| Благоустройство, озеленение территорий СЗЗ | 2011 – 2029 |
| В местах массового отдыха людей установить общественные туалеты и организовать сбор мусора на специализированных площадках | 2011 – 2029 |
| Разработка и внедрение комплексной Схемы сбора отходов производства и потребления | 2011 – 2019 |
| Инвентаризировать и ликвидировать несанкционированные свалки ТБО | 2011 – 2019 |
| Разработать технологические мероприятия для снижения уровня шума для объектов промышленности, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, находящихся вблизи жилой застройки | 2019 – 2029 |
| Обеспечить выбор земельного участка для размещения свалки ТБО | 2012-2014 |

2.7. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Перечень мероприятий по благоустройству территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработка проекта озеленения и цветочного оформления общественных зон д. Постаноги и д. Заполье | 2011 – 2019 |
| Разработка проекта организации уличного освещения на территории сельского поселения с учетом внедрения энергосберегающих решений | 2011 – 2019 |
| Обустройство сети уличного освещения на территории сельского поселения с учетом внедрения энергосберегающих решений | 2019 - 2029 |
| Строительство тротуаров в населенных пунктах | 2011 - 2019 |

2.8. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры поселения:

Перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт зданий детских садов и общеобразовательных школ. | 2011 – 2029 |
| Капитальный ремонт зданий ФАП | 2011 – 2019 |
| Капитальный ремонт существующих домов культуры, библиотеки. | 2011 – 2019 |
| Реконструкция плоскостных спортивных сооружений | 2011 – 2029 |
| Реконструкция подвального помещения в Постаноговской школе под тренажерный зал | 2013 |
| Оформление права муниципальной собственности на земельный участок и здание церкви Апостолов Петра и Павла в с. Лузино. Восстановление храма | 2014 -2017 |

2.9. Для предотвращения ЧС необходимо выполнение следующих мероприятий на расчетный срок.

Перечень мероприятий по ГО и ЧС

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Укрупнить подразделения МПС, доукомплектовать 1-й пожарной машиной в д. Постаноги и разместить с 1 пожарной машиной в д. Заполье. | 2011 – 2019 |
| Существующие в населенных пунктах системы водоснабжения оборудовать пожарными гидрантами из расчета по 1-2 гидранта на каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки | 2011 – 2029 |
| Очистка и подготовка к противопожарному применению зарастающих и заиленных прудов в населенных пунктах | 2011 – 2019 |
| Выполнение капитального ремонта плотины пруда на реке Пая в д. Лузино и плотины на притоке р. Пая в д. Ковриги, выполнение текущего ремонта плотины пруда на реке Урва в д. Заполье и плотины на притоке р. Пая в д. Котельники | 2011 – 2019 |
| Капитальный ремонт двух пожарных водоемов в д. Заполье | 2013 |
| Очистка прудова (пожарных водоемов) на р. Макаровка в д. Постаноги, в д. Заполье (3 щтуки) на р. Урва и строительство пирсов для забора воды на указанных водоемах | 2014-2016 |

Перечень утверждаемых картографических материалов

- Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Постаноговское сельское поселение. Схема современного использования территории. М 1:25000;

- Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Постаноговское сельское поселение. Схема функционального зонирования территории. М 1:25000;

- Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Постаноговское сельское поселение. Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории. М 1:25000;