В соответствии с постановлением администрации района от 17.08.2017 
№ 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района».

2. Постановление разместить на официальном сайте Нытвенского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2018года, показатели Программы применяются при формировании бюджета Нытвенского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации района		Р.М. Хаертдинов

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от _15.12.2017 № 178_

- Паспорт муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского 
муниципального района»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района) (далее – МКУ «УКС») |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Финансовое управление администрации Нытвенского района (далее – Финансовое управление), Уральское городское поселение |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений» Подпрограмма 2. «Дорожная инфраструктура» Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Программно- целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Улучшение качества жизни населения на территории Нытвенского муниципального района, путем развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. |
| Задачи программы | 1. Основные задачи программы: 2. Развитие объектов социальной сферы и поддержание их в нормативном состоянии; 3. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района; 4. Обеспечение деятельности казенных учреждений. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) не менее 100 %; 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 26,1 км; 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 5,1 км; 4. Газификация объектов социальной сферы 2 шт; 5. Ремонт объектов социальной сферы, 1 шт; 6. Уровень исполнения целевых показателей не менее 95%. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2018 по 2020 год. Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации программы. |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | Отчетный год | текущий 2017год <1> | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 1 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % |  | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 100 | Не менее 100 |
|  | 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 11,9 | 14,3 | 7,3 | 4,5 |
|  | 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 0,0 | 1,1 | 2,2 | 1,8 |
|  | 4 | Газификация объектов социальной сферы | шт |  | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 5 | Ремонт объектов социальной сферы | шт |  | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 6 | Уровень исполнения целевых показателей | % |  | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
| Объемы и источники финансиро-вания программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
|  | всего, в том числе | 42809,9 | 39720,7 | 32690,1 | 115220,7 |
|  | районный бюджет | 32610,5 | 34470,7 | 32690,1 | 99771,3 |
|  | краевой бюджет | 8969,0 | 5250,0 | 0,0 | 14219,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 1230,4 | 0,0 | 0,0 | 1230,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> - в графе «текущий год» отражаются фактические значения целевого показателя на начало реализации программы.

* средства, не утвержденные в бюджете района

## Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, приоритеты и цели муниципального образования, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы

На территории Нытвенского муниципального района расположено восемь поселений, из них три городских поселения: Нытвенское, Уральское, Новоильинское и  пять сельских поселений: Шерьинское, Чекменевское, Григорьевское, Чайковское , Постаноговское. При этом в ряде сельских поселений отсутствует социально-экономическая основа для развития, очевидны процессы сворачивания бизнеса и оттока трудоспособного населения в пользу районного и краевого центров и других крупных населенных пунктов.

Таким образом, наблюдается процесс постепенной концентрации населения 
в более компактных, инфраструктурно насыщенных, активно развивающихся населенных пунктах.

Развитие экономики муниципальных образований  зависит от их ресурсного потенциала и эффективности его использования. Обладая значительным   природным, экономическим, историко-культурным потенциалом, большинство муниципалитетов не используют их в виду отсутствия информации о реальных возможностях, технологий управления и  методического обеспечения.

Нытвенский район характеризуется «мелкоселенностью», то есть большим количеством разбросанных, мелких деревень и поселков, удаленных от основных транспортных магистралей. Проблема «мелкоселенности» определяется отсутствием социально-экономических перспектив таких населенных пунктов 
и невозможностью за счет ресурсов местных бюджетов создать необходимые условия для комфортного проживания населения и оказания качественных государственных и муниципальных услуг.

Уровень газификации района составляет на 01.01.2017 году 62,2%, среднее значение по Пермскому краю составляло на 01.01.2013 года 68,2 %. Таким образом, уровень газификации Нытвенского района на низком уровне.

На территории района практически не осуществляется строительство многоквартирных жилых домов, в основном наблюдается положительная тенденция по строительству индивидуального жилищного строительства.

Инженерная инфраструктура района не удовлетворяет нормативным требованиям. Степень износа тепловых сетей в 2009г. составляла 74,29%, в 2012 году 80,86%, а к 2018 году прогнозируется, что износ достигнет 90,86%. Указанные факты свидетельствуют о высоких рисках аварий на тепловых сетях.  В особенности, вероятность реализации рисков высока в Нытвенском, Уральском, Чайковском, Григорьевском и Шерьинском поселениях. По водопроводным сетям степень износа в 2009г. составляла 68,4%, в 2013 году 72 %, а к 2018 году прогнозируется, что износ достигнет 76,4%. , что так же свидетельствуют 
о высоких рисках аварий на водопроводных сетях.  В особенности, вероятность реализации рисков высока в Нытвенском, Новоильинском, Григорьевском 
и Шерьинском поселениях. По канализационным сетям ситуация не намного лучше и степень износа их в 2009г. составляла 68,6%, в 2013 году 74,4 %, а к 2018 году прогнозируется, что износ достигнет 75,7%. Указанные факты свидетельствуют о средних рисках аварий на канализационных сетях в целом 
по району, и высоких рисках аварий в Григорьевском и Шерьинском поселениях.

В период с 2013 по 2016 гг. существенной поддержкой для муниципального района были субсидии, предоставляемые органам местного самоуправления 
на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов, динамика их освоения и объем полученных средств приведена в таблице № 1

Таблица 1

Динамика освоения субсидии, предоставляемых органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов, в рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района»

| N п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), % | 52 | 65 | 94 | 100 |
| 2 | Объем субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов, тыс. руб. | - | 9406,4 | 8509,4 | 11570,8 |

Транспортный комплекс является важнейшим сектором экономики района. Его прогрессивное развитие обуславливает рост отраслей экономики 
и промышленности.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения 
и мобильность населения, экономической конкурентоспособности района. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития района.

Район отличается выгодным транспортно-географическим положением. 
Его территорию пересекают три вида магистралей федерального значения: железнодорожная - Москва-Владивосток, автомобильная – «Казань-Екатеринбург» и водная по реке Кама. Важное значение имеет наличие узловой железнодорожной станции Чайковская, через нее осуществляется поставка сырья и отправка грузов ООО "ПФК", ОАО "Нытва".

Через район проходят транзитные автобусные и грузовые маршруты 
из г. Перми и г. Краснокамска в западные и юго-западные районы Прикамья, Удмуртию, Татарстан. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 278,159 км, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 01.01.2017г. составляет 54,9%.

В районе 7 населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью с транспортной сетью общего пользования по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием.

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры является хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог, и как следствие нехватка квалифицированного инженерно-технического персонала, новой техники и недостаточное применение новых технологий. 
В районе 278,159 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые содержатся на 64% финансирования от нормативного уровня. Динамика объема расходов бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения отражена в таблице № 2.

Таблица 2

Объем средств на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

| Наименование вида работ | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог | тыс. руб. | 11238,4 | 12609,7 | 13783,2 | 13822,4 | 15491,7 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс .руб. | 16801,7 | 6664,1 | 2816,8 | 10531,2 | 19362,6 |
| Текущий ремонт | тыс. руб. | 10676,3 | 3606,2 | 15637,80 | 13281,1 | 38152,7 |
| Всего средств | тыс. руб. | 38716,4 | 22880,0 | 32237,8 | 37634,7 | 73007,0 |

За период реализации муниципальной программы в 2014-2017 года отремонтировано автомобильных дорог, общей протяженности 26,3 км., в таблице № 3 к подпрограмме информация представлена в разрезе годов:

Таблица 3

Объем отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

| Наименование вида работ | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность отремонтированных муниципальных дорог | км. | 3,9 | 1,4 | 5,4 | 3,7 | 11,9 |

В рамках муниципальной программы в настоящее время разрабатываются проекты:

«Капитальный ремонт автомобильный дорог «Нытва-Новоильинский», «Сукманы-Уральский», общая протяженность дорог вошедшая в проект составляет 16,497 км.;

«Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» со съездами в д. Зенки 
и в д. Агапово" (участок км  3+500 - км 13+400)», проектом предусмотрена реконструкция автомобильной дороги протяженностью 9,9 км.

Реализация данных мероприятий предусмотрена в подпрограмме на период 
с 2018-2020 годы поэтапно.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены

Основной целью Программы является существенное улучшение качества жизни на территории Нытвенского муниципального района, путем развития транспортной, инженерной и общественной инфраструктуры.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:

- Развитие объектов социальной сферы и  поддержание их в нормативном состоянии;

- Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района;

- Обеспечение деятельности казенных учреждений

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты 
от годовых ассигнований),%;

- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;

- Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего,

пользования местного значения, км;

- Газификация объектов социальной сферы, шт;

- Ремонт объектов социальной сферы, шт;

- Уровень исполнения целевых показателей.

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение следующих результатов:

- процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), 
не ниже 100 %;

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 26,1 км.;

- протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорого общего, пользования местного значения, 5,1 км.;

- газификация объектов социальной сферы, 2 шт.;

- ремонт объектов социальной сферы,  1шт.;

- уровень исполнения целевых показателей, не ниже 95%.

## Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

## Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, в том числе перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, сгруппированы по 3 подпрограммам 
и отражены в приложении № 4 к Программе

### Перечень объектов общественной инфраструктуры муниципальной

### собственности

## Перечень основных и наиболее значимых объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности реализуемых в рамках инвестиционных проектов  приведен в приложении № 5 к Программе.

- Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов муниципальной программы

Муниципальное регулирование в области осуществления муниципальной политики и развития территорий Нытвенского района обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края 
и Нытвенского муниципального района:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «Об утверждении стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Законом Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»;

Законом Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края»;

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046 «О Стратегии социально-экономического развития Пермского края 
до 2026 года»;

Постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении государственной  программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий »;

Постановлением Правительства Пермского края  от 03.10.2013 № 1323-п «Об утверждении государственной  программы Пермского края «Развитие транспортной системы»;

Решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района 
от 20.12.2013 № 589 «О комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования «Нытвенский муниципальный район» 
на 2014-2018 годы»;

Решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района Пермского края от 20.08.2017 № 121 «Об утверждении Положения 
«О муниципальных автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Нытвенском муниципальном районе»;

Решением Земского Собранием Нытвенского муниципального района 
от 16.12.2015 № 156 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 
и сельских поселений Нытвенского муниципального района на реализацию мероприятий (объектов) поселенческого уровня в рамках муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов».

Для реализации муниципальной Программы необходимо принятие нормативных правовых актов на уровне района (Постановления (распоряжения администрации района), утверждающие механизм и порядок реализации мероприятий, направленных на достижение цели и конечных результатов. Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Нытвенского муниципального района будет осуществляться ответственным исполнителем программы в случае принятия нормативных правовых актов 
на федеральном или краевом уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной Программы.

## Перечень целевых показателей муниципальной программы

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлен 
в приложении 6 к Программе.

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы представлены 
в приложении 7 к Программе.

## VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной

программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы 
на 2018-2020 годы составляет 115220,7 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 42809,9 тыс. рублей;

2019 год – 39720,7 тыс. рублей;

2020 год – 32690,1 тыс. рублей;

Средства на реализацию муниципальной программы утверждаются Решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района о бюджете Нытвенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложениях № 8,9,10,11- к Программе.

## IX. Риски и меры по управлению

рисками муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий Программы являются:

изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, уровень политической стабильности и др.);

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

сокращение финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций и полномочий ее ответственного исполнителя, соисполнителей и участников.

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны Правительства Пермского края в адрес исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Нытвенского района, других соисполнителей и участников Программы.

X. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется для обеспечения оптимального соотношения связанных с реализацией программы затрат 
и достигаемых в ходе ее реализации результатов.

Оценка проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год 
и в целом после завершения реализации подпрограммы.

2. Оценка производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированным бюджетным ассигнованиям;

оценка степени достижения планового значения показателя (индикатора);

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Степень реализации мероприятий программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения процедуры закупок).

Оценка проводится по мероприятиям плана реализации подпрограммы 
на очередной финансовый год в редакции постановления, действующей на конец отчетного периода.

Степень соответствия запланированным бюджетным ассигнованиям оценивается по подпрограмме как отношение фактически произведенных 
в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям 
по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированным бюджетным ассигнованиям;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Значение показателя ССуз не может быть больше 1,0.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДпз = ЗПф / ЗПп

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений;

СДпз = ЗПп / ЗПф

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.

где

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы рассчитывается по формуле:

СДцз = (СДпз1 + СДпз2 + ... + СДпзm) / N, где

СДцз - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1,2 значение СДпз принимается равным 1,2.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы, степени реализации мероприятий и степени соответствия запланированным бюджетным ассигнованиям по следующей формуле:

ЭР = СДцз x СРм / ССуз x 100, где

ЭР - эффективность реализации подпрограммы;

СДцз - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

2.8. Вывод об уровне эффективности реализации подпрограммы:

| Критерий оценки эффективности (ЭР) | Уровень эффективности реализации подпрограммы |
| --- | --- |
| менее 50% | Неэффективный уровень |
| от 50 до 80% | Удовлетворительный уровень эффективности |
| от 80 до 100% | Эффективный уровень |
| более 100% | Высокоэффективный уровень |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского муниципального района»

Подпрограмма 1 «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района) (далее – МКУ «УКС») |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Финансовое управление администрации Нытвенского района (далее – Финансовое управление), Уральское городское поселение |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Улучшение качества жизни населения на территории Нытвенского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Развитие объектов социальной сферы и подержание их в нормативном состоянии; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Газификация объектов социальной сферы, 2 шт. Ремонт объектов социальной сферы, 1 шт. Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) не менее 100 %; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2018 по 2020 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | Отчетный год | Текущий 2017год <1> | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 1. | Газификация объектов социальной сферы | шшт |  | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 2. | Ремонт объектов социальной сферы | шшт |  | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3. | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % |  | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
|  | всего, в том числе | 4469,8 | 7000,0 | 0 | 11469,8 |
|  | районный бюджет | 700,0 | 1750,0 | 0 | 2450,0 |
|  | краевой бюджет | 2827,4 | 5250,0 | 0 | 8077,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты поселений | 942,4* | 0 | 0 | 942,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

<1> - в графе «текущий год» отражаются фактические значения целевого показателя на начало реализации подпрограммы.

* средства, не утвержденные в бюджете района

## Перечень основных мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных направлений:

- Развитие объектов социальной сферы.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы отражен 
в Приложении 4 к Программе.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района»

Подпрограмма № 2 «Дорожная инфраструктура»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района) (далее – МКУ «УКС») |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | МКУ «УКС» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры Нытвенского муниципального района Пермского края с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи подпрограммы | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 25,3 км.; Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 5,1 км. Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) не менее 100 %; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2018 по 2020 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | Отчетный год | Текущий 2017 год <1> | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 11,9 | 14,3 | 7,3 | 4,5 |
|  | 2. | Капитальный ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | км |  | 0,0 | 1,1 | 2,2 | 1,8 |
|  | 3. | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % |  | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
|  | всего, в том числе | 32172,6 | 27062,0 | 27062,0 | 86296,6 |
|  | районный бюджет | 25823,0 | 27062,0 | 27062,0 | 79947,0 |
|  | краевой бюджет | 6141,6 | 0,0 | 0,0 | 6141,6 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты поселений | 208,0 | 0 | 0 | 208,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

<1> - в графе «текущий год» отражаются фактические значения целевого показателя на начало реализации программы.

## Перечень основных мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных направлений:

1.Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии;

2. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них;

3. Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы отражен 
в Приложении 4 к Программе.

Снижение показателя по текущим ремонтам обусловлено в связи с оттоком средств на мероприятия капитального ремонта автодорог «Ныта-Новоильинский», «Сукманы-Уральский» и реконструкции автомобильной дороги "Григорьевское-Постаноги" со съездами в д.Зенки и в д. Агапово" (участок км  3+500 - км 13+400)». в 2020г. Так же предусмотрены ремонты в 2019-2020гг только дорог 
с асфальтобетонным покрытием, ремонт таких дорог более дорогой, чем ремонт автомобильных дорог с переходным типом покрытием.

Приложение 3

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района"

Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района) (далее – МКУ «УКС») |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | МКУ «УКС» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для реализации программы «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение деятельности казенных учреждений. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Уровень исполнения целевых показателей программы, не менее 95% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2018 по 2020 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | Отчетный год | Текущий 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 1 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % |  | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
|  | Всего, в том числе: | 6167,5 | 5658,7 | 5628,1 | 17454,3 |
|  | районный бюджет | 6087,5 | 5658,7 | 5628,1 | 17374,3 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты поселений | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - «Обеспечение деятельности МКУ УКС».

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы отражен 
в Приложении 4 к Программе.

Приложение 4

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района"

Перечень мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на- чала реа- ли- за- ции | окон- чания реа- ли- за- ции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие объектов социальной сферы « |
| 1.1.1 | Мероприятие Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения детского сада № 1 п. Новоильинский | МКУ «УКС» | 2018 | 2019 | Позволит обеспечить независимое и бесперебойное теплоснабжение детского учреждения |
| 1.1.2 | Мероприятие Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения дет. Сада д. Шумиха Нытвенского района Пермского края | МКУ «УКС» | 2018 | 2019 | Позволит обеспечить независимое и бесперебойное теплоснабжение детского учреждения |
| 1.1.3 | Мероприятие Капитальный ремонт кровли здания МБУ "ДК и С" п.Уральский (Уральское городское поселение ) | Финансовое управление, Уральское городское поселение | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние здания, ремонт кровли 1 этап |
| 2 | Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии» |
| 2.1.1 | Мероприятие Содержание муниципальных дорог | МКУ «УКС» | 2018 | 2020 | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| 2.1.2 | Мероприятие Разработка и доработка технической документации по автомобильным дорогам | МКУ «УКС» | 2018 | 2020 | Приведение в нормативное состояние документации по автомобильным дорогам в соответствии федеральному законодательству |
| 2.2 | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 2.2.1 | Мероприятие Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге «Нытва– д. Н.Гаревая» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Общая протяжённость отремонтированного участка дороги составит 188 п.м.. Взамен существующей железобетонной трубы диаметром 1,0 м., проводится устройство прямоугольной железобетонной трубы размерами 3х2,5 м. Данные виды работ позволят избежать подтопление проезжей части и жилых домов в м.р. Кирпичный |
| 2.2.2 | Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сукманы-Уральский» | МКУ «УКС» | 2018 | 2020 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по проекту в 2018г. 1 п.к., участок км 01+880- км02+780, общ. прот. 0,9 км, в 2020 г. 2 п.к. участок км 00+672-км1+880, общ. прот. 1,8 км. |
| 2.2.3 | Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Нытва-Новоильинский» | МКУ «УКС» | 2019 | 2019 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по проекту 7 п.к., участок км 02+292- км05+140, общ. прот. 2,2 км |
| 2.2.4 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги «Григорьевское – Постаноги» со съездами в д.Зенки и в д. Агапово» (участок км 3+500 – км 13+400) | МКУ «УКС» | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, безопасность дорожного движения |
| 2.3 | Основное мероприятие «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 2.3.1 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Подъезд к г.Перми от а/д «Волга» -Чекмени» | МКУ «УКС» | 2019 | 2019 | Ремонт автодороги ««Подъезд к г.Перми от а/д «Волга» -Чекмени»» обеспечит безопасное движение транспорта, на период снегопадов и весенний распутицы на федеральной трасе М-7, обеспечит объездной путь для легкого транспорта и автобусного сообщения, площадь отремонтированного участка составит 300 кв.м |
| 2.3.2 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Волеги –Чайковская-Луговая» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | В 2018г. ремонт асфальтированных участков км 02+000 - км 03+450, км03+840- км 04-028 - , км автодороги «Волеги –Чайковская - Луговая обеспечит безопасное движение транспорта, протяженность ремонтируемых участков составит 3,4 км. в 2019г. ремонт дороги с гравийным покрытием, площадь отремонтированного участка составит 500 кв.м |
| 2.3.3 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Новоильинский» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Ямочный ремонт автодороги «Нытва-Новоильинский» обеспечит безопасное движение транспорта, площадь отремонтированного участка составит 400 кв.м |
| 2.3.4 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Мокино-Майский» | МКУ «УКС» | 2018 | 2019 | Ремонт автодороги «Мокино-Майский» обеспечит безопасное движение транспорта, дорога в связи с ремонтом моста на федеральной трассе М-7 в 2017г приняли большие нагрузки, в связи с чем пришла в неудовлетворительное состояние. Предполагается ликвидировать пучины в 2018г. и провести ямочный ремонт в 2019г. площадь отремонтированного участка составит 1000 кв.м |
| 2.3.5 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Воробьи-Говырино» | МКУ «УКС» | 2019 | 2019 | Ремонт автодороги « Воробьи-Говорино » обеспечит безопасное движение транспорта. Площадь отремонтированного участка составит 200 кв.м |
| 2.3.6 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Нытва-Новоильинский»- п.Солнечный» | МКУ «УКС» | 2019 | 2019 | Ремонт автомобильной дороги обеспечит безопасное движение транспорта. Площадь отремонтированного участка составит 200 кв.м |
| 2.3.7 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Постаноги-Заполье» | МКУ «УКС» | 2019 | 2019 | Ремонт автомобильной дороги обеспечит безопасное движение транспорта. протяженность ремонтируемых участков составит 1,0 км |
| 2.3.8 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая –Соснова» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Ремонт автомобильной дороги обеспечит безопасное движение транспорта в районе д. Горы. протяженность ремонтируемых участков составит 1,3 км |
| 2.3.9 | Ремонт автомобильной дороги «Мокино-Кошели» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Ремонт автомобильной дороги обеспечит безопасное движение транспорта в районе д. Кошели. протяженность ремонтируемых участков составит 0,8 км |
| 2.3.10 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Ремонт автомобильной дороги обеспечит безопасное движение транспорта в районе д. Белобородового, д.Оськино протяженность ремонтируемых участков составит 3,0 км |
| 2.3.11 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Сукманы-Уральский» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Предусматривается ремонт по проекту 3 п.к. (участок км 04+480- км05+360) Ремонт автомобильной дороги обеспечит безопасное движение транспорта, общ. протяж. 0,88 км. |
| 2.3.12 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая –Соснова» (км 00+000-км 00+600, км 02+400- км 06+300) | МКУ «УКС» | 2020 | 2020 | Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая –Соснова» (км 00+000-км 00+600, км 02+400- км 06+300)обеспечит безопасное движение автотранспорта в частности до пионерского лагеря «Тимуровец», протяж. 4,5 |
| 2.3.13 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»(км 00+440- км 05+345) | МКУ «УКС» | 2019 | 2019 | Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»(км 00+440- км 05+345) обеспечит безопасное движение автотранспорта, протяж. 4,9 |
| 2.3.14 | Мероприятие Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Нытвенского городского поселения Пермского края по улице Торговая | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Торговая обеспечит безопасное движение автотранспорта, протяж. 0,808 км |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 3.1. | Основное мероприятия «Обеспечение деятельности МКУ УКС» | МКУ «УКС» | 2018 | 2020 | Формирование у специалистов МКУ УКС профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности |

Приложение 6

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района

Перечень

целевых показателей муниципальной программы «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектовобщественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района»

| N п/п | Наименование показателя | Еди- ница изме- рения | ГРБС | Значения показателей | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На начало реализации программы | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа " Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района" |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений» |
| 1.1. | Газификация объектов социальной сферы | шт | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 2 | 0 | Основное мероприятие «Развитие объектов социальной сферы» |
| 1.2. | Ремонт объектов социальной сферы | шт | Финансовое управление, Уральское городское поселение | 2 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Развитие объектов социальной сферы» |
| 1.3. | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | МКУ «УКС» | Не менее 95 | Не менее95 | Не менее100 | Не менее 100 | Основное мероприятие «Развитие объектов социальной сферы» |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Дорожная инфраструктура» |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | МКУ «УКС» | 11,9 | 14,3 | 7,3 | 4,5 | Основное мероприятие «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | МКУ «УКС» | 0 | 1,1 | 2,2 | 1,8 | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 2.3 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | МКУ «УКС» | Не менее 95 | Не менее95 | Не менее100 | Не менее 100 | Основные мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» и «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 3.1 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | МКУ «УКС» | Не менее95 | Не менее95 | Не менее95 | Не менее 95 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ УКС» |

Приложение 5

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района

Перечень объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности

| N п/п | Наименование объекта | Главный распорядитель бюджетных средств | Мощность объекта | Стоимость инвестиционного проекта (оценочная, сметная при наличии), тыс. рублей | Срок реализации инвестиционного проекта | Объемы финансирования (по годам), тыс. рублей | Ожидаемый (непосредственный) результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения детского сада № 1 п.Новоильинский | МКУ «УКС» | . | 4000,0 | 2018 -2019 гг | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | Позволит обеспечить независимое и бесперебойное теплоснабжение детского учреждения |
| 32 | Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения дет. сада д. Шумиха Нытвенского района Пермского края | МКУ «УКС» |  | 3700,0 | 2018-2019 г | 3700,0 | 700,0 | 3000,0 | 0,0 | Позволит обеспечить независимое и бесперебойное теплоснабжение детского учреждения |
| 3 | Капитальный ремонт кровли здания МБУ "ДК и С" п.Уральский (Уральское городское поселение ) | Финансовое управление, Уральское городское поселение | 921,28 м.кв | 3769,79 | 2018 г | 3769,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приведение в нормативное состояние здания, ремонт кровли 1 этап |
| 44 | Мероприятие Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге «Нытва– д. Н.Гаревая» | МКУ «УКС» | 0,188 п.м. | 10330,17 | 2018 г | 10330,17 | 10330,17 | 0,0 | 0,0 | Общая протяжённость отремонтированного участка дороги составит 188 п.м.. Взамен существующей железобетонной трубы диаметром 1,0 м., проводится устройство прямоугольной железобетонной трубы размерами 3х2,5 м. Данные виды работ позволят избежать подтопление проезжей части и жилых домов в м.р. Кирпичный |
| 55 | Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сукманы-Уральский» | МКУ «УКС» | 2,7 км | 110254,4 | 2018-2020 гг | 110254,4 | 47604,0 | 0,0 | 62650,4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по проекту в 2018г. 1 п.к., участок км 01+880- км02+780, общ. прот. 0,9 км, в 2020 г. 2 п.к. участок км 00+672-км1+880, общ. прот. 1,8 км. |
| 36 | Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Нытва-Новоильинский» | МКУ «УКС» | 2,2 | 81324,0 | 2020 г | 81324,0 |  | 81324,0 | 0,0 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по проекту 7 п.к., участок км 02+292- км05+140, общ. прот. 2,2 км |
| 67 | «Реконструкция автомобильной дороги «Григорьевское – Постаноги» со съездами в д.Зенки и в д. Агапово» (участок км 3+500 – км 13+400) | МКУ «УКС» | Будет уточнен после завершения проектных работ | 70872,0 | 2020 г |  |  | 770872,0 |  | Объем реконструированного участка автодороги будет уточнен поле завершения проектных работ. Реализация мероприятия предусматривается на условиях софинансирования 5% м.б. и 95% ДФ ПК. Запланированы средства м.б. 3543,6 тыс.руб., средства ДФ ПК составят 67328,4 тыс.руб. |

Приложение 7

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района"

### Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей

### муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя | Формула расчета фактического значения целевого показателя | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | 1 раз в год | Размер перечисленных субсидий в бюджет МО/ утвержденный объём ассигнований субсидий*100 | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района - акты приемки выполненных работ по форме А-1 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района - акты приемки выполненных работ по форме А-1 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" |
| 4 | Газификация объектов социальной сферы | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района – акт законченного строительством объекта. |
| 5 | Ремонт объектов социальной сферы | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района – акт законченного строительством объекта. |
| 6 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | 1 раз в год | ∑[Факт. Пок-ль/План. Пок-ль]/кол-во пок-ей | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района – акт законченного строительством объекта. |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств районного бюджета на 2018-2020 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Всего: МКУ «УКС» | 32610,5 | 34470,7 | 32690,1 |
| Подпрограмма «Развитие объектов общественной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений» | Всего: МКУ «УКС» | 700,0 | 1750,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Развитие объектов социальной сферы» | Всего: МКУ «УКС» | 700,0 | 1750,0 | 0,0 |
| Мероприятие Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения дет. Сада д. Шумиха Нытвенского района Пермского края | МКУ «УКС» | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения детского сада № 1 п. Новоильинский | МКУ «УКС» | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Мероприятие Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения дет. Сада д. Шумиха Нытвенского района Пермского края | МКУ «УКС» | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего: МКУ «УКС» | 25823,0 | 27062,0 | 27062,0 |
| Основное мероприятие «Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии» | Всего: МКУ «УКС» | 17264,4 | 18280,6 | 18280,6 |
| Мероприятие Содержание муниципальных дорог | МКУ «УКС» | 14880,6 | 17880,6 | 17880,6 |
| Мероприятие Разработка и доработка технической документации по автомобильным дорогам | МКУ «УКС» | 2383,8 | 400,0 | 400,0 |
| Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 2896,8 | 4066,2 | 6676,1 |
| Мероприятие Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге «Нытва– д. Н. Гаревая» | МКУ «УКС» | 516,5 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сукманы-Уральский» | МКУ «УКС» | 2380,3 | 0,0 | 3132,5 |
| Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Нытва-Новоильинский» | МКУ «УКС» | 0,0 | 4066,2 | 0,0 |
| Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги «Григорьевское – Постаноги» со съездами в д.Зенки и в д. Агапово» (участок км 3+500 – км 13+400) | МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 3543,6 |
| Основное мероприятие «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 5661,8 | 4715,2 | 2105,3 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Подъезд к г.Перми от а/д «Волга» -Чекмени»» | МКУ «УКС» | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Волеги –Чайковская-Луговая» | МКУ «УКС» | 0,0 | 490,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Новоильинский» | МКУ «УКС» | 443,8 | 0,0 |  |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Мокино-Майский» | МКУ «УКС» | 832,9 | 300,0 |  |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Воробьи-Говырино» | МКУ «УКС» | 0,0 | 200,00 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Нытва-Новоильинский»- п.Солнечный» | МКУ «УКС» | 0,0 | 819,9 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Постаноги-Заполье» | МКУ «УКС» | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог с переходным типом покрытия, проходящих по населенным пунктам | Всего: МКУ «УКС» | 2050,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая –Соснова» | МКУ «УКС» | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Мокино-Кошели» | МКУ «УКС» | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы» | МКУ «УКС» | 1300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | Всего: МКУ «УКС» | 2335,1 | 2105,3 | 2105,3 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Волеги –Чайковская-Луговая» | МКУ «УКС» | 1375,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Сукманы-Уральский» | МКУ «УКС» | 960,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая –Соснова» (км 00+000-км 00+600, км 02+400- км 06+300) | МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 2105,3 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»(км 00+440- км 05+345) | МКУ «УКС» | 0,0 | 2105,3 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: МКУ «УКС» | 6087,5 | 5658,7 | 5628,1 |
| Основное мероприятие Обеспечение деятельности казенных учреждений | Всего: МКУ «УКС» | 6087,5 | 5658,7 | 5628,1 |
| Мероприятие Содержание казенных учреждений | МКУ «УКС» | 6087,5 | 5658,7 | 5628,1 |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств краевого бюджета 
на 2018-2020 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Всего: | 8969,0 | 5250,0 | 0,0 |
|  | МКУ «УКС» | 6141,6 | 5250,0 | 0,0 |
|  | Финансовое управление | 2827,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие объектов общественной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений» | Всего: | 2827,4 | 5250,0 | 0,0 |
|  | Финансовое управление | 2827,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ «УКС» | 0,0 | 5250,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Развитие объектов социальной сферы» | Всего | 2827,4 | 5250,0 | 0,0 |
|  | Финансовое управление | 2827,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ «УКС» | 0,0 | 5250,0 | 0,0 |
| Мероприятие Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения детского сада № 1 п. Новоильинский | МКУ «УКС» | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
| Мероприятие Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения дет. Сада д. Шумиха Нытвенского района Пермского края | МКУ «УКС» | 0,0 | 2250,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт кровли здания МБУ "ДК и С" п.Уральский | Финансовое управление | 2827,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего: МКУ «УКС» | 6141,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 6141,6 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н. Гаревая –Соснова» | МКУ «УКС» | 1125,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Мокино-Кошели» | МКУ «УКС» | 1116,6 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы» | МКУ «УКС» | 3900,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 10

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств городских и сельских поселений на 2018-2020 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Всего | 1230,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ «УКС» | 288,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Уральское городское поселение | 942,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие объектов общественной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений» | Всего | 942,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Уральское городское поселение | 942,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Развитие объектов социальной сферы» | Всего | 942,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Уральское городское поселение | 942,4 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт кровли здания МБУ "ДК и С" п.Уральский | Уральское городское поселение | 942,4 | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | МКУ «УКС» | 208,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» | МКУ «УКС» | 208,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Нытвенского городского поселения Пермского края по улице Торговая | МКУ «УКС» | 208,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ «УКС» | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | МКУ «УКС» | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Содержание казенных учреждений | МКУ «УКС» | 80,0 | 0,0 | 0,0 |

# Text boxes

Об утверждении муниципальной программы "Строительство, реконструкция 
и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района"

178

15.12.2017