В соответствии с постановлением администрации района от 17.08.2017 
№ 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском  муниципальном районе».

2. Постановление разместить на официальном сайте Нытвенского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года, показатели Программы применяются при формировании бюджета Нытвенского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по инфраструктуре, председателя Нытвенского районного комитета по управлению имуществом Лузину Т.А.

Глава администрации района		 	                                          Р.М.Хаертдинов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 29.12.2017 № 195

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Нытвенском  муниципальном районе»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Нытвенского муниципального района

| Ответственный исполнитель программы | Нытвенский районный комитет по управлению имуществом |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Нытвенского муниципального района, управление образования администрации Нытвенского муниципального района, отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района. |
| Подпрограммы программы | 1.Проведение технических мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов. 2.Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности зданий. |
| Программно- целевые инструменты программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требовании к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи программы | 1. Оснащение зданий, используемых муниципальными учреждениями приборами учета и регулировки. 2. Внедрение энергоэффективных устройств. 3. Ремонт и замена оконных блоков. 4. Ремонт и замена входных групп, замена входных дверей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Во всех муниципальных учреждениях установлены приборы учета потребления тепловой энергии. 2. Ежегодное сокращение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении на 3% по отношению к году предшествующему замене по учреждениям, в которых осуществлена замена ламп накаливания на энергоэффективные. 3. Ежегодное сокращение объема потребления энергетических ресурсов на теплоснабжение в натуральном выражении на 3% по отношению к году предшествующему проведению мероприятия по учреждениям, в которых осуществлены меры по повышению энергоэффективности зданий. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2020 годы Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | отчетный год | текущий год | 2018год | 2019 год | 2020 год |
|  | 1 | Увеличение процента муниципальных учреждений, в которых установлены приборы учета потребления тепловой энергии | % | - | 93 | 96 | 100 | 100 |
|  | 2 | Ежегодное сокращение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении по отношению к году предшествующему замене по учреждениям, в которых осуществлена замена ламп накаливания на энергоэффективные | % | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 3 | Ежегодное сокращение объема потребления энергетических ресурсов на теплоснабжение в натуральном выражении по отношению к году предшествующему проведению мероприятия по учреждениям, в которых осуществлялись меры по повышению энергоэффективности зданий. | % | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018год | 2019год | 2020год | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 2525,8 | 2516,6 | 2502,9 | 7545,3 |
|  | районный бюджет | 2525,8 | 2516,6 | 2502,9 | 7545,3 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Общая характеристика текущего состояния. Основные цели и задачи Программы. Планируемые показатели по итогам реализации программы.

Муниципальная программа  «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципальном районе » (далее Программа) представляет собой систему принципов и приоритетов деятельности органов местного самоуправления в сфере повышения энергетической эффективности.

Субъектами программы является 43 бюджетных учреждения, 8 автономных  учреждений, 2 казенных учреждения, администрация Нытвенского муниципального района, управление образования администрации Нытвенского муниципального района, отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике Нытвенского муниципального района. Бюджетом района ежегодно утверждаются объем расходов муниципальных учреждений  на потребление энергетических ресурсов.  Однако, в связи с отсутствием должного нормативного обеспечения и системы контроля за потреблением, данные утвержденные объемы зачастую не соблюдаются. В результате бюджет района несет дополнительные расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг.

В 2013-2014 годах в районе осуществлена паспортизация учреждений 
в области энергосбережения. Проведено 52 энергетических обследования, изготовлено 52  энергетических паспорта и были выявлены многочисленные недостатки:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, не плотность перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

- неэффективная теплоотдача отопительных приборов;

- наличие устаревшего неэффективного оборудования;

- отсутствие в ряде учреждений приборов учета потребления;

- недостаточный контроль соответствующих служб за соблюдением необходимых параметров работы систем;

- отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в узлах управления;

- проведение капитального ремонта и реконструкции муниципальных зданий без учета влияния данных работ на энергосбережение.

По состоянию на 1 января 2017 года  основная часть учреждений района были оснащены приборами учета тепло-, электро- и водоснабжения, 
но проведенная инвентаризация показала, что при составлении программы были учтены не все потребности на установку приборов учета потребления тепловой энергии. На 1 января 2017 года отсутствуют приборы учета потребления тепловой энергии в МДОУ детский сад с.Мокино (в связи с предполагаемым переводом отопление сада на газовое), а также в МБДОУ детский сад д. Н-Гаревая, МОУ Чекменевская СОШ осуществляющая деятельность в рамках концессионного соглашения. В связи с этим, в последующие годы исполнение программы необходимо сосредоточится на укомплектовании всех перечисленных учреждений приборами учета потребления энергоресурсов.

Значительные потери теплого воздуха в учреждениях района происходят через оконные проемы, входные группы и входные двери. В целях сокращения тепловых потерь и как следствие сокращение объема потребляемых энергоресурсов в учреждениях района ежегодно производится замена оконных блоков на стеклопакаты, переустройство входных групп и входных дверей. Общее количество окон находящихся в неудовлетворительном состоянии на 1 января 2017 года составило 46,4%. Темпы замены при сложившимся финансировании составляют около 4% в год. Замена входных дверей производится 
по предписаниям контролирующих органов.

В целях экономии электрической энергии в учреждениях культуры района  в течении последних нескольких лет производится замена ламп накаливания 
на энергоэффективные. По состоянию на 1 января 2017 года произведена замена ламп в здании МБУ Григорьевская ДШИ, в 2017 году начаты работы в МБУ ДО ДШИ гНытва, которые будут продолжены в 2018 году, в 2019-2020 годах будет закончена замена ламп в здании МБУ Григорьевская ДШИ и проведена замена 
в здании МБУ ДО ДШИ п.Уральский.

Сложившаяся система контроля слабо стимулирует руководителей 
и работников учреждений  к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло -, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Эксплуатация инженерных сетей 
и оборудования в основном производится рабочими учреждений. В учреждениях обслуживающий персонал зданий в большинстве  случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в работе оборудования, 
его преждевременного выхода из строя.

В числе основных причин, по которым энергосбережение  в муниципальных учреждениях выходит на первый план, является необходимость:

- снижения текущих расходов бюджета района на оплату коммунальных услуг, за счет повышения энергетической  эффективности зданий;

- поддержания систем электро-, тепло-, водоснабжения в рабочем состоянии;

- улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

Процесс энергосбережения в муниципальных учреждениях можно обеспечить только программно - целевым методом. Программно - целевой метод позволяет провести в комплексе мероприятия по энергетическому обследованию зданий, запланировать и реализовать по результатам обследований мероприятия по энергосбережению, обеспечить стимулирование работников в процессе энергосбережения, создать систему анализа и контроля за потреблением энергоресурсов и повышения энергетической эффективности муниципальных объектов. Наибольший эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем учета и контроля тепло- и энергоснабжения. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с установкой энергоэффективных устройств, устранением технических причин и последствий неудовлетворительной эксплуатации инженерных сетей тепло и энергоснабжения, подготовкой обслуживающего персонала или передачей зданий на обслуживание энергосервисным организациям, улучшением теплоизоляции зданий. 						В результате реализации энергосберегающих мероприятий  энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного 
при энергоаудите, и остается на данном уровне в течении нескольких лет.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

При реализации Программы должны быть соблюдены принципы:

- учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых 
и потребляемых энергоресурсов;

- создание экономических, рыночных механизмов энергосберегающей деятельности;

- обучение и подготовка персонала.

Программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Проведение технических мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов» (приложение 1 к Программе);

- подпрограмма 2 «Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности зданий» (приложение 2 к Программе).

По итогам исполнения Программы планируется все учреждения района укомплектовать приборами учета тепло-, электро- и водоснабжения, провести мероприятия по замене окон на энергоэффективные, провести замену входных групп и дверей и этим уменьшить теплопотери зданий, получить экономию теплоресурсов, вести контроль за потреблением энергетических ресурсов.

- Перечень основных мероприятий и мероприятий Программы

Настоящая  Программа формируется с учетом специфики объектов социальной сферы Нытвенского муниципального района, принадлежности объектов энергетики и инженерных систем, уровнем оснащенности приборами учета.Основной целью разработки и реализации Программы является снижение расходов бюджета Нытвенского муниципального района на энергопотребление муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Основным направлением в политике энергоресурсосбережения 
в Нытвенском муниципальном районе  должно стать поэтапное снижение расхода до 2020 года всех видов энергоносителей объектами социальной сферы. Достичь значимых результатов в области энергосбережения возможно лишь путем организации учета потребляемых (вырабатываемых) энергоресурсов, нормальной наладки, регулировки и профилактики систем инженерного обеспечения, организации работ по устранению технических и эксплуатационных ошибок, проведения строительно-монтажных работ по приведению зданий в нормативное состояние, внедрения энергосберегающего оборудования, технологий 
и материалов, создания нормативно - правовой базы, механизмов финансирования и экономического стимулирования.

Достижение поставленной цели можно осуществить выполнив мероприятия представленные в приложении 3 к Программе.

- Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225 « О требованиях к региональным  и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 « Об утверждении примерного перечня мероприятий 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе  в сопоставимых условиях»;

- постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1329-п «Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»;

- постановлением администрации Нытвенского муниципального района 
от 17.08.2017 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского муниципального района»;

- распоряжением администрации Нытвенского муниципального района 
от 22.08.2017 № 549-р « Об утверждении Перечня муниципальных программ Нытвенского муниципального района».

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в Нытвенском муниципальном районе» соответствует концепции развития инфраструктуры в Нытвенском муниципальном районе  на 2018-2020 годы.

4. Перечень целевых показателей Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

1. Во всех муниципальных учреждениях установлены приборы учета потребления тепловой энергии.

2. Ежегодное сокращение объема потребления электрической энергии 
в натуральном выражении на 3% по отношению к году предшествующему замене по учреждениям, в которых осуществлена замена ламп накаливания 
на энергоэффективные.

3. Ежегодное сокращение объема потребления энергетических ресурсов 
на теплоснабжение в натуральном выражении на 3% по отношению к году предшествующему проведению мероприятия по учреждениям, в которых осуществлены меры по повышению энергоэффективности зданий.

Перечень целевых показателей и их значения по годам представлены 
в приложении 4 к Программе.

5. Сведения о порядке сбора информации

и методике расчета фактических значений показателей Программы

Источниками информации для расчета фактических значений являются данные бухгалтерского учета учреждений. Периодичность, сроки и источники информации для расчета фактических значений целевых показателей представлены в приложении 5 к Программе.

6. Финансовое обеспечение муниципальной Программы

Финансовое  обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. К реализации могут привлекаться средства федерального и краевого бюджетов в рамках целевых программ по энергосбережению и внебюджетные источники. Ресурсное обеспечение Программы представлены в приложениях 6 - 10 к Программе.

7. Риски и меры по управлению рисками

В ходе реализации муниципальной программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к невыполнению задач муниципальной программы:

- недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств районного бюджета;

- несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей
эффективности.

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять определенные меры:

- определить приоритеты для первоочередного финансирования; 
- продумать возможность привлечение средств внебюджетных источников

- проводить ежегодный мониторинг и оценку эффективности реализации мероприятий программы;

- проводить анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; 
- оперативно разрабатывать и реализовывать комплекс мер, направленных 
на повышение эффективности реализации мероприятий программы.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с пунктом 2.7, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского муниципального района утвержденного постановлением администрации района от 17.08.2017 №103..

Приложение 1 к Муниципальной

программе «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципальном районе»

Подпрограмма «Проведение технических мероприятий

по повышению эффективности использования энергоресурсов»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Нытвенский районный комитет по управлению имуществом |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Управление образования администрации Нытвенского муниципального района, отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требовании к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Цели подпрограммы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи подпрограммы | 1. Оснащение зданий, используемых муниципальными учреждениями приборами учета и регулировки. 2. Внедрение энергоэффективных устройств. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Во всех муниципальных учреждениях установлены приборы учета потребления тепловой энергии. 2.Ежегодное сокращение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении на 3% по отношению к году предшествующему замене по учреждениям, в которых осуществлена замена ламп накаливания на энергоэффективные. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2020 годы Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | отчетный год | текущий год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | 1 | Увеличение процента муниципальных учреждений, в которых установлены приборы учета потребления тепловой энергии | % | - | 93 | 96 | 100 | 100 |
|  | 2 | Ежегодное сокращение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении по отношению к году предшествующему замене по учреждениям, в которых осуществлена замена ламп накаливания на энергоэффективные | % | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 347,0 | 43,5 | 43,2 | 433,7 |
|  | районный бюджет | 347,0 | 43,5 | 43,2 | 433,7 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы

Основной целью разработки и реализации Подпрограммы является поэтапное снижение расходов бюджета Нытвенского муниципального района 
на энергопотребление.

Первое основное мероприятие программы -  «Оснащение зданий приборами учета и регулировки»

- мероприятие «Установка приборов учета потребления тепловой энергии»;

Второе основное мероприятие программы - «Внедрение энергоэффективных устройств

- мероприятие «Установка энергоэффективных ламп».

Приложение 2 к Муниципальной

программе «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципальном районе»

Подпрограмма «Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности зданий»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Нытвенский районный комитет по управлению имуществом |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района, Управление образования администрации Нытвенского муниципального района, отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы | Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требовании к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Цели подпрограммы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи подпрограммы | 1. Ремонт и замена оконных блоков. 2. Ремонт и замена входных групп, замена входных дверей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Ежегодное сокращение объема потребления энергетических ресурсов на теплоснабжение в натуральном выражении на 3% по отношению к году предшествующему проведению мероприятия по учреждениям, в которых осуществлены меры по повышению энергоэффективности зданий. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2020 годы Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | отчетный год | текущий год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | 1 | Ежегодное сокращение объема потребления энергетических ресурсов на теплоснабжение в натуральном выражении по отношению к году предшествующему проведению мероприятия по учреждениям, в которых осуществлялись меры по повышению энергоэффективности зданий. | % | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 2178,8 | 2473,1 | 2459,7 | 7111,6 |
|  | районный бюджет | 2178,8 | 2473,1 | 2459,7 | 7111,6 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы

Основной целью разработки и реализации Подпрограммы является поэтапное снижение расходов бюджета Нытвенского муниципального района  на энергопотребление за счет повышения энергоэффективности зданий.

Достижение поставленной цели можно осуществить выполнив основное мероприятие «Ремонт и замена оконных блоков. Ремонт входных групп, замена входных дверей», мероприятие  «Ремонт и замена оконных блоков. Ремонт входных групп, замена входных дверей»

Приложение 3 к Муниципальной

программе «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципальном районе»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском  муниципальном районе»

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредст- венный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | Подпрограмма «Проведение технических мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов». |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Оснащение зданий приборами учета и регулировки» | Нытвенский районный комитет по управлению имуществом, управление образования администрации Нытвенского муниципального района | 2018 | 2020 | Во всех муниципальных учреждениях установлены приборы учета потребления тепловой энергии |
| 1.1.1 | Мероприятие «Установка приборов учета потребления тепловой энергии» | Нытвенский районный комитет по управлению имуществом, управление образования администрации Нытвенского муниципального района | 2018 | 2020 | Во всех муниципальных учреждениях установлены приборы учета потребления тепловой энергии |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Внедрение энергоэффективных устройств» | Нытвенский районный комитет по управлению имуществом, отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района | 2018 | 2020 | Сокращение объема потребления электрической энергии |
| 1.2.1 | Мероприятие «Установка энергоэффективных ламп» | Нытвенский районный комитет по управлению имуществом, отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района | 2018 | 2020 | Сокращение объема потребления электрической энергии |
| 2. | Подпрограмма «Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности зданий» |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Ремонт и замена оконных блоков. Ремонт входных групп, замена входных дверей» | Нытвенский районный комитет по управлению имуществом, администрация Нытвенского муниципального района, управление образования администрации Нытвенского муниципального района, отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района | 2018 | 2020 | Сокращение объема потребления энергетических ресурсов на теплоснабжение. |
| 2.1.1 | Мероприятие «Ремонт и замена оконных блоков на стеклопакеты. Ремонт входных групп» | Нытвенский районный комитет по управлению имуществом, администрация Нытвенского муниципального района, управление образования администрации Нытвенского муниципального района, отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района | 2018 | 2020 | Сокращение объема потребления энергетических ресурсов на теплоснабжение. |  | 2015 |

Приложение 4 к Муниципальной

программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Нытвенском муниципальном районе »

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском  муниципальном районе»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значение показателей | Наименование программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на начало реализации программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Проведение технических мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов. |  |
| 1 | Увеличение процента муниципальных учреждений, в которых установлены приборы учета потребления тепловой энергии | % |  | 93 | 96 | 100 | 100 | Установка приборов учета потребления тепловой энергии |
| 2 | Ежегодное сокращение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении на 3% по отношению к году предшествующему замене по учреждениям, в которых осуществлена замена ламп накаливания на энергоэффективные | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 | Установка энергоэффективных ламп |
| Подпрограмма 2 Проведение технических мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов. |  |
| 3 | Ежегодное сокращение объема потребления энергетический ресурсов в натуральном выражении на 3% по отношению к году предшествующему проведения мероприятия по учереждениям,в которых осуществлены меры по повышению энергоэффективности зданий | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 | Ремонт и замена оконных блоков на стеклопакеты. Ремонт входных групп. |

Приложение 5 к Муниципальной

программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Нытвенском муниципальном районе »

### Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя | Формула расчета фактического значения целевого показателя | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение процента муниципальных учреждений, в которых установлены приборы учета потребления тепловой энергии. | % | 1 раз в год | Количество учреждений в которых установлены приборы учета к общему количеству учреждений. | По данным бухгалтерского учета |
| 2. | Ежегодное сокращение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении на 3% по отношению к году предшествующему замене по учреждениям, в которых осуществлена замена ламп накаливания на энергоэффективные. | Кв. час | 1 раз в год | Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении к объему потребления соответствующего периода прошлого года по учреждениям, в которых осуществлена замена ламп накаливания на энергоэффективные. | По данным бухгалтерского учета |
| 3. | Ежегодное сокращение объема потребления энергетический ресурсов в натуральном выражении на 3% по отношению к году предшествующему проведения мероприятия по учереждениям,в которых осуществлены меры по повышению энергоэффективности зданий. | Гкал. | 1 раз в год | Объем потребления тепловой энергии в натуральном выражении к объему потребления соответствующего периода прошлого года по учреждениям, в которых осуществлены меры по повышению энергоэффективности зданий. | По данным бухгалтерского учета |

Приложение 6 к

муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Нытвенском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском  муниципальном районе »

за счет средств бюджета Нытвенского района на 2018-2020 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципальном районе» | всего | 2525,8 | 2516,6 | 2502,9 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района | 274,0 | 74,0 | 73,6 |
|  | Управление образования администрации Нытвенского муниципального района | 2104,8 | 2306,6 | 2294,1 |
|  | Отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района | 147,0 | 136,0 | 135,2 |
| Подпрограмма «Проведение технических мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов» | всего | 347,0 | 43,5 | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района | 47,0 | 43,5 | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования администрации Нытвенского муниципального района | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Оснащение зданий приборами учета и регулировки» | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление образования администрации Нытвенского муниципального района | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие «Установка приборов учета потребления тепловой энергии» | Управление образования администрации Нытвенского муниципального района | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: «Внедрение энергоэффективных устройств» | всего | 47,0 | 43,5 | 43,2 |
|  | Отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района | 47,0 | 43,5 | 43,2 |
| мероприятие «Установка энергоэффективных ламп» | Отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района | 47,0 | 43,5 | 43,2 |
| Подпрограмма «Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности зданий» | всего | 2178,8 | 2473,1 | 2459,7 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района | 274,0 | 74,0 | 73,6 |
|  | Управление образования администрации Нытвенского муниципального района | 1804,8 | 2306,6 | 2294,1 |
|  | Отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района | 100,0 | 92,5 | 92,0 |
| Основное мероприятие: «Ремонт и замена оконных блоков. Ремонт входных групп, замена входных дверей» | всего | 2178,8 | 2473,1 | 2459,7 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района | 274,0 | 74,0 | 73,6 |
|  | Управление образования администрации Нытвенского муниципального района | 1804,8 | 2306,6 | 2294,1 |
|  | Отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района | 100,0 | 92,5 | 92,0 |
| мероприятие «Ремонт и замена оконных блоков на стеклопакеты. Ремонт входных групп» | всего | 2178,8 | 2473,1 | 2459,7 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района | 274,0 | 74,0 | 73,6 |
|  | Управление образования администрации Нытвенского муниципального района | 1804,8 | 2306,6 | 2294,1 |
|  | Отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского муниципального района | 100,0 | 92,5 | 92,0 |

Приложение 7 к

муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Нытвенском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском  муниципальном районе» за счет средств краевого бюджета на 2018-2020 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципальном районе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 8 к

муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Нытвенском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском  муниципальном районе» за счет средств федерального бюджета на 2018-2020 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципальном районе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9 к

муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Нытвенском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском  муниципальном районе» за счет средств городских и сельских поселений на 2018-2020 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципальном районе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 10 к

муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Нытвенском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском  муниципальном районе» за внебюджетных источников финансирования на 2018-2020 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципальном районе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Text boxes

195

29.12.2017

Об утверждении муниципальной программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Нытвенском муниципальном

районе»