В соответствии с постановлением администрации района от 17.08.2017 
№ 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского муниципального района», распоряжением администрации района от 22.09.2017 № 549-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Нытвенского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района», утвержденную постановлением администрации района от 15.12.2017 № 178 (далее – Программа), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Нытвенского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, показатели Программы на 2019-2021 год применяются с 01 января 2019 года, 
и распространяются на правоотношения, возникшие при формировании бюджета на 2019-2021годы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, председателя комитета по управлению имуществом 
А.С. Блинова.

Глава администрации района	       Р.М. Хаертдинов

# Приложение

к постановлению

администрации района

от 12.11. 2018 № 169

Паспорт муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского 
муниципального района»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района) (далее – МКУ «УКС») |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Финансовое управление администрации Нытвенского района (далее – Финансовое управление), городские и сельские поселения, входящие в состав Нытвенского муниципального района |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений» Подпрограмма 2. «Дорожная инфраструктура» Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Программно- целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Улучшение качества жизни населения на территории Нытвенского муниципального района, путем развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. |
| Задачи программы | Основные задачи программы: Развитие объектов социальной, коммунальной сферы и поддержание их в нормативном состоянии; Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района; Обеспечение деятельности казенных учреждений. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) не менее 100 %; 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 46,0 км; 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1,1 км; 4. Газификация объектов социальной сферы 1 шт; 5.Ремонт объектов социальной сферы, 1шт 6. Установка энергосберегающих светильников, 121 шт. 7. Освещение приближений к железнодорожным переездам, 5 шт; 8. Освещение переходов и автопавильонов,19 шт; 9. Устройство тротуаров,0,7 км; 10.Устройство освещения на автомобильных дорогах 0,6 км; 11.Ремонт автомобильных мостов, 1 шт.; 12. Строительство газовых котельных, 1 шт; 13. Строительство распределительных газопроводов, 13,16 км; 14. Реконструкция водопроводных сетей, 2,5 км 15. Уровень исполнения целевых показателей не менее 95%. |
| Этапы и сроки реализации программы |  | Муниципальная программа рассчитана на период с 2018 по 2021 год. Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации программы. |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | На начало реализации программы (2017) | текущий 2018год | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
|  | 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 13,7 | 16,4 | 17,7 | 2,1 | 9,8 |
|  | 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4 | Газификация объектов социальной сферы | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5 | Ремонт объектов социальной сферы | шт | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | Установка энергосберегающих светильников | шт | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 | Освещение приближений к железнодорожным переездам | шт | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|  | 8 | Освещение переходов и автопавильонов | шт | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
|  | 9 | Устройство тротуаров | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
|  | 10 | Устройство освещения на автомобильных дорогах | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
|  | 11 | Ремонт автомобильных мостов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 12 | Строительство газовых котельных | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 13 | Строительство распределительных газопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 11,46 |
|  | 14 | Реконструкция водопроводных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
|  | 15 | Уровень исполнения целевых показателей | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  | всего, в том числе | 181160,9 | 227 620,8 | 47 217,4 | 50 646,0 | 506 645,1 |
|  | районный бюджет | 36234,7 | 34 699,7 | 33955,4 | 34276,1 | 139165,9 |
|  | краевой бюджет | 143081,3 | 189 201,1 | 10609,6 | 12945,9 | 355837,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 1844,9 | 3720,0* | 2652,4** | 3424,0*** | 11641,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## *   средства бюджета Новоильинского городского поселения в размере 2500,0 тыс.рублей, не включены в бюджет Нытвенского муниципального района;

## ** - средства бюджета Григорьевского сельского поселения в размере 1576,4 тыс.рублей и бюджета Нытвенского городского поселения в размере 1076,0 тыс.рублей не включены в бюджет Нытвенского муниципального района;

## *** - средства бюджета Нытвенского городского поселения в размере 2674,0 тыс.рублей и бюджета Постаноговского сельского поселения в размере 750,0 тыс.рублей не включены в бюджет Нытвенского муниципального района;

## Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, приоритеты и цели муниципального образования, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы

На территории Нытвенского муниципального района расположено восемь поселений, из них три городских поселения: Нытвенское, Уральское, Новоильинское и пять сельских поселений: Шерьинское, Чекменевское, Григорьевское, Чайковское, Постаноговское. При этом в ряде сельских поселений отсутствует социально-экономическая основа для развития, очевидны процессы сворачивания бизнеса и оттока трудоспособного населения в пользу районного и краевого центров и других крупных населенных пунктов.

Таким образом, наблюдается процесс постепенной концентрации населения в более компактных, инфраструктурно насыщенных, активно развивающихся населенных пунктах.

Развитие экономики муниципальных образований зависит от их ресурсного потенциала и эффективности его использования. Обладая значительным природным, экономическим, историко-культурным потенциалом, большинство муниципалитетов не используют их в виду отсутствия информации о реальных возможностях, технологий управления и методического обеспечения.

Нытвенский район характеризуется «мелкоселенностью», то есть большим количеством разбросанных, мелких деревень и поселков, удаленных от основных транспортных магистралей. Проблема «мелкоселенности» определяется отсутствием социально-экономических перспектив таких населенных пунктов и невозможностью за счет ресурсов местных бюджетов создать необходимые условия для комфортного проживания населения и оказания качественных государственных и муниципальных услуг.

Уровень газификации района составляет на 01.01.2017 году 62,2%, среднее значение по Пермскому краю составляло на 01.01.2013 года 68,2 %. Таким образом, уровень газификации Нытвенского района на низком уровне.

На территории района практически не осуществляется строительство многоквартирных жилых домов, в основном наблюдается положительная тенденция по строительству индивидуального жилищного строительства.

Инженерная инфраструктура района не удовлетворяет нормативным требованиям. Степень износа тепловых сетей в 2009г. составляла 74,29%, в 2012 году 80,86%, а к 2018 году прогнозируется, что износ достигнет 90,86%. Указанные факты свидетельствуют о высоких рисках аварий на тепловых сетях.  В особенности, вероятность реализации рисков высока в Нытвенском, Уральском, Чайковском, Григорьевском и Шерьинском поселениях. По водопроводным сетям степень износа в 2009г. составляла 68,4%, в 2013 году 72 %, а к 2018 году прогнозируется, что износ достигнет 76,4%., что так же свидетельствуют о высоких рисках аварий на водопроводных сетях. В особенности, вероятность реализации рисков высока в Нытвенском, Новоильинском, Григорьевском и Шерьинском поселениях. По канализационным сетям ситуация не намного лучше и степень износа их в 2009г. составляла 68,6%, в 2013 году 74,4 %, а к 2018 году прогнозируется, что износ достигнет 75,7%. Указанные факты свидетельствуют о средних рисках аварий на канализационных сетях в целом по району, и высоких рисках аварий в Григорьевском и Шерьинском поселениях.

В период с 2013 по 2016 гг. существенной поддержкой для муниципального района были субсидии, предоставляемые органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов, динамика их освоения и объем полученных средств приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

Динамика освоения субсидии, предоставляемых органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов, в рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района»

| N п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), % | 52 | 65 | 94 | 100 | 95,9 |
| 2 | Объем субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов, тыс.руб. | - | 9406,4 | 8509,4 | 11570,8 | 43655,1 |

Транспортный комплекс является важнейшим сектором экономики района. Его прогрессивное развитие обуславливает рост отраслей экономики и промышленности.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности района. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития района.

Район отличается выгодным транспортно-географическим положением. Его территорию пересекают три вида магистралей федерального значения: железнодорожная - Москва-Владивосток, автомобильная – «Казань-Екатеринбург» и водная по реке Кама.  Важное значение имеет наличие узловой железнодорожной станции Чайковская, через нее осуществляется поставка сырья и отправка грузов ООО "Свеза Уральский", ОАО "Нытва".

Через район проходят транзитные автобусные и грузовые маршруты из г. Перми и г. Краснокамска в западные и юго-западные районы Прикамья, Удмуртию, Татарстан. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 278,159 км, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 01.01.2018г. составляет 51,7 %.

В районе 7 населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью с транспортной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры является хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог, и как следствие нехватка квалифицированного инженерно-технического персонала, новой техники и недостаточное применение новых технологий. В районе 278,159 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые содержатся на 38,8% финансирования от нормативного уровня. Динамика объема расходов бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения отражена в таблице № 2.

таблица № 2

Объем средств на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

| N п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Содержание автомобильных дорог | тыс. руб. | 11238,4 | 12609,7 | 13783,2 | 13822,4 | 15491,7 |
| 12 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.руб. | 16801,7 | 6664,1 | 2816,8 | 10531,2 | 19362,6 |
| 33 | Текущий ремонт | тыс.руб. | 10676,3 | 3606,2 | 15637,80 | 13281,1 | 38152,7 |
| 44 | Всего средств | тыс.руб. | 38716,4 | 22880,0 | 32237,8 | 37634,7 | 73007,0 |

За период реализации муниципальной программы в 2014-2017 года отремонтировано автомобильных дорог, общей протяженности 26,3 км., в таблице № 3 к подпрограмме информация представлена в разрезе годов:

таблица № 3

Объем отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

| Nп/п | Наименование вида работ | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Протяженность отремонтированных муниципальных дорог | км. | 3,9 | 1,4 | 5,4 | 3,7 | 13,7 |

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены

Основной целью Программы является существенное улучшение качества жизни на территории Нытвенского муниципального района, путем развития транспортной, инженерной и общественной инфраструктуры.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:

- Развитие объектов социальной, коммунальной сферы и поддержание их в нормативном состоянии;

- Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района;

- Обеспечение деятельности казенных учреждений

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований),%;

- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;

- Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего, пользования местного значения, км;

- Газификация объектов социальной сферы, шт;

- Ремонт объектов социальной сферы, шт;

- Установка энергосберегающих светильников, шт;

- Освещение приближений к железнодорожным переездам, шт;

- Освещение переходов и автопавильонов, шт;

- Устройство тротуаров, км;

- Устройство освещения на автомобильных дорогах, км;

- Ремонт автомобильных мостов, шт;

- Строительство газовых котельных, шт;

- Строительство распределительных газопроводов, км;

- Реконструкция водопроводных сетей, км;

- Уровень исполнения целевых показателей, %

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение следующих результатов:

- процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), не ниже 100 %;

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 46,0 км.;

- протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог  общего, пользования местного значения, 1,1 км.;

- газификация объектов социальной сферы, 1 шт.;

- ремонт объектов социальной сферы, 1 шт.;

- установка энергосберегающих светильников,121 шт;

- освещение приближений к железнодорожным переездам, 5 шт;

- освещение переходов и автопавильонов,19 шт;

- устройство тротуаров, 0,7 км;

- устройство освещения на автомобильных дорогах, 0,6 км;

- ремонт автомобильных мостов,1 шт;

- строительство газовых котельных, 1 шт;

- строительство распределительных газопроводов, 13,16 км;

- реконструкция водопроводных сетей, 2,5 км;

- уровень исполнения целевых показателей, не ниже 95%.

## Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

## Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, в том числе перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, сгруппированы по 3 подпрограммам и отражены в приложении № 4 к Программе.

### Перечень объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности

## Перечень основных и наиболее значимых объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности реализуемых в рамках инвестиционных проектов приведен в приложении № 5 к Программе.

- Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов муниципальной программы

Муниципальное регулирование в области осуществления муниципальной политики и развития территорий Нытвенского района обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и Нытвенского муниципального района:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «Об утверждении стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Законом Пермского края от 14 ноября 2008 г. N 326-ПК "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности";

Законом Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 598-ПК «О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края»;

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 3046 «О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года»;

Постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий »;

Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1323-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»;

Решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района от 20.12.2013 № 589 «О комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования «Нытвенский муниципальный район» на 2014-2018 годы»;

Решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района Пермского края от 20 августа 2017 № 121 «Об утверждении Положения «О муниципальных автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Нытвенском муниципальном районе»;

Решением Земского Собранием Нытвенского муниципального района от 16 декабря 2015 № 156 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Нытвенского муниципального района на реализацию мероприятий (объектов) поселенческого уровня в рамках муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов».

Для реализации муниципальной Программы необходимо принятие нормативных правовых актов на уровне района (Постановления (распоряжения администрации района), утверждающие механизм и порядок реализации мероприятий, направленных на достижение цели и конечных результатов. Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Нытвенского муниципального района будет осуществляться ответственным исполнителем программы в случае принятия нормативных правовых актов на федеральном или краевом уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной Программы.

## Перечень целевых показателей муниципальной программы

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлен в приложении 6 к Программе.

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 7 к Программе.

## VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной

программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы на 2018-2021 годы составляет 506645,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 181160,9 тыс. рублей;

2019 год – 227620,8 тыс. рублей;

2020 год –   47217,4 тыс. рублей;

2021 год –   50646,0 тыс. рублей;

Средства на реализацию муниципальной программы утверждаются Решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района о бюджете Нытвенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Финансовое обеспечение реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период приведено в приложениях № 8,9,10,11- к Программе.

## IX. Риски и меры по управлению рисками муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий Программы являются:

изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, уровень политической стабильности и др.);

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

сокращение финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций и полномочий ее ответственного исполнителя, соисполнителей и участников.

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны Правительства Пермского края в адрес исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Нытвенского района, других соисполнителей и участников Программы.

X. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется для обеспечения оптимального соотношения связанных с реализацией программы затрат и достигаемых в ходе ее реализации результатов.

Оценка проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

2. Оценка производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированным бюджетным ассигнованиям;

оценка степени достижения планового значения показателя (индикатора);

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Степень реализации мероприятий программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения процедуры закупок).

Оценка проводится по мероприятиям плана реализации подпрограммы на очередной финансовый год в редакции постановления, действующей на конец отчетного периода.

Степень соответствия запланированным бюджетным ассигнованиям оценивается по подпрограмме как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированным бюджетным ассигнованиям;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Значение показателя ССуз не может быть больше 1,0.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДпз = ЗПф / ЗПп

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений;

СДпз = ЗПп / ЗПф

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.

где

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы рассчитывается по формуле:

СДцз = (СДпз1 + СДпз2 + ... + СДпзm) / N, где

СДцз - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1,2 значение СДпз принимается равным 1,2.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы, степени реализации мероприятий и степени соответствия запланированным бюджетным ассигнованиям по следующей формуле:

ЭР = СДцз x СРм / ССуз x 100, где

ЭР - эффективность реализации подпрограммы;

СДцз - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Вывод об уровне эффективности реализации подпрограммы:

| Критерий оценки эффективности (ЭР) | Уровень эффективности реализации подпрограммы |
| --- | --- |
| менее 50% | Неэффективный уровень |
| от 50 до 80% | Удовлетворительный уровень эффективности |
| от 80 до 100% | Эффективный уровень |
| более 100% | Высокоэффективный уровень |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района"

Подпрограмма 1 «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района), Финансовое управление администрации Нытвенского района, городские и сельские поселения, входящие в состав Нытвенского муниципального района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Улучшение качества жизни населения на территории Нытвенского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Развитие объектов социальной, коммунальной сферы и подержание их в нормативном состоянии; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Газификация объектов социальной сферы, 1 шт. Ремонт объектов социальной сферы, 1 шт. Установка энергосберегающих светильников, 121 шт. Строительство газовых котельных,1 шт. Строительство распределительных газопроводов, 13,16 км Реконструкция водопроводных сетей ,2,5 км. Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) не менее 100 %; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2018 по 2021 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | На начало реализации | Текущий 2018год | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1. | Газификация объектов социальной сферы | шшт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2. | Ремонт объектов социальной сферы | шшт | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. | Установка энергосберегающих светильников | шт | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. | Строительство газовых котельных | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5. | Строительство распределительных газопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 11,46 |
|  | 6. | Реконструкция водопроводных сетей | ккм | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
|  | 7. | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  | всего, в том числе | 5 074,1 | 13 000,0 | 13 262,0 | 16 369,9 | 47 706,0 |
|  | районный бюджет | 883,9 | 750,0 | 0 | 0 | 1 633,9 |
|  | краевой бюджет | 3 097,8 | 9750,0 | 10 609,6 | 12 945,9 | 36 403,3 |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты поселений | 1 092,4 | 2 500,0* | 2 652,4** | 3 424,0*** | 9 668,8 |
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

## *   средства бюджета Новоильинского городского поселения в размере 2500,0 тыс.рублей, не включены в бюджет Нытвенского муниципального района;

## ** - средства бюджета Григорьевского сельского поселения в размере 1576,4 тыс.рублей и бюджета Нытвенского городского поселения в размере 1076,0 тыс.рублей не включены в бюджет Нытвенского муниципального района;

## *** - средства бюджета Нытвенского городского поселения в размере 2674,0 тыс.рублей и бюджета Постаноговского сельского поселения в размере 750,0 тыс.рублей не включены в бюджет Нытвенского муниципального района;

## Перечень основных мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных направлений:

- Развитие объектов социальной сферы;

- Развитие объектов коммунальной сферы;

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы отражен в Приложении 4 к Программе.

Приложение 2

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского муниципального района"

Подпрограмма № 2 «Дорожная инфраструктура»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры Нытвенского муниципального района Пермского края с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи подпрограммы | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 46,0 км.; Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 1,1 км. Освещение приближений к железнодорожным переездам, 5 шт; Освещение переходов и автопавильонов, 19 шт; Устройство тротуаров, 0,7 км; Устройство освещения на автомобильных дорогах 0,6 км; Ремонт автомобильных мостов, 1 шт; Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) не менее 100 %; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2018 по 2021 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | На начало реализации | текущий 2018год | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 13,7 | 16,4 | 17,7 | 2,1 | 9,8 |
|  | 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 | Освещение приближений к железнодорожным переездам | шт | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|  | 4 | Освещение переходов и автопавильонов | шт | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
|  | 5 | Устройство тротуаров | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
|  | 6 | Устройство освещения на автомобильных дорогах | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
|  | 7 | Ремонт автомобильных мостов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 8. | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  | всего, в том числе | 169904,1 | 208732,9 | 28 389,3 | 28 765,3 | 435791,6 |
|  | районный бюджет | 29 248,1 | 28071,8 | 28 389,3 | 28 765,3 | 114474,5 |
|  | краевой бюджет | 139983,5 | 179 451,1 | 0 | 0 | 319 434,6 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты поселений | 672,5 | 1 210,0 | 0 | 0 | 1 882,5 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Перечень основных мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных направлений:

- Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии;

2. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них;

3. Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы отражен в Приложении 4 к Программе.

Приложение 3

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района"

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района) |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для реализации программы «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение деятельности казенных учреждений. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Уровень исполнения целевых показателей программы, не менее 95% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2018 по 2021 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | На начало реализации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  | Всего в том числе: | 6182,7 | 5887,9 | 5566,1 | 5510,8 | 23147,5 |
|  | районный бюджет | 6102,7 | 5877,9 | 5566,1 | 5510,8 | 23057,5 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | бюджеты поселений | 80,0 | 10,0 | 0 |  | 90,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

## Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - «Обеспечение деятельности МКУ УКС».

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы отражен в Приложении 4 к Программе.

Приложение 4

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского муниципального района"

Перечень мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- за-ции | окон- чания реализа- ции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие объектов социальной сферы» |
| 1.1.1 | Мероприятие Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения дет. Сада д. Шумиха Нытвенского района Пермского края | МКУ «УКС» | 2018 | 2019 | Позволит обеспечить независимое и бесперебойное теплоснабжение детского учреждения |
| 1.1.2 | Мероприятие Капитальный ремонт кровли здания МБУ "ДК и С" п.Уральский (Уральское городское поселение ) | Уральское городское поселение | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние здания, ремонт кровли 1 этап |
| 1.1.3 | Ремонт здания по адресу г.Нытва, ул.К.Маркса,70 (Дом купца П.С. Кольцова) | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | В 2016 году разработка проектно-сметной документации на ремонт арочной конструкции. В 2018 году ремонт |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие объектов коммунальной сферы» |
| 1.2.1 | Ремонт наружного освещения в д.Н.Гаревая, д. Конино, с.Чекмени, д. Дыбки Чекменевского СП | Чекменевское сельское поселение | 2018 | 2018 | Замена светильников на энергосберегающие в кол-ве 121 шт. |
| 1.2.2 | Строительство газовой котельной п.Новоильинский | Новоильинское ГП | 2019 | 2019 | Данная модульная котельная обеспечит бесперебойное отопление в 5 МКД и в 6 муниципальных учреждениях |
| 1.2.3 | Распределительные сети газопровода с. Мокино | МКУ «УКС» | 2020 | 2020 | Протяженность построенного газопровода составит 1,7 км, газификация 88 домовладений. |
| 1.2.4 | Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов г.Нытва | Нытвенское городское поселение | 2020 | 2021 | Протяженность построенного газопровода составит 11,46 км к подключению 313 домовладений, в т.ч. 17 МКД (493 квартиры), решаемая проблема - вывод тепловой магистрали №3 по причине ветхости и неремонтнопригодности длинной 1042 м диаметром 273 мм уменьшение сверхнормативных потерь |
| 1.2.5 | Реконструкция водопроводных сетей в д.Заполье | Постаноговское СП | 2021 | 2021 | Реконструкция водопровода 2,5 км, замена водонапорной башни Рожневского. Обеспеченноть питьевой водой 400 чел. |
| 2 | Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии» |
| 2.1.1 | Мероприятие Содержание муниципальных дорог | МКУ «УКС» | 2018 | 2021 | Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| 2.1.2 | Мероприятие Разработка и доработка технической документации по автомобильным дорогам | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние документации по автомобильным дорогам в соответствии федеральному законодательству |
| 2.1.3 | Мероприятие Установка элементов освещения на приближениях к железнодорожным переездам | МКУ «УКС» | 2018 | 2021 | Обеспечение безопасности железнодорожных переездов |
| 2.1.4 | Мероприятие Установка элементов освещения на пешеходных переходах и автопавильонах | МКУ «УКС» | 2020 | 2020 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 2.1.5 | Мероприятие Устройство тротуаров с ограждениями | МКУ «УКС» | 2020 | 2021 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 2.1.6 | Мероприятие Устройство наружного освещения автомобильных дорог | МКУ «УКС» | 2021 | 2021 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 2.2 | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 2.2.1 | Мероприятие Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге «Нытва– д. Н.Гаревая» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Общая протяжённость отремонтированного участка дороги составит 188 п.м.. Взамен существующей железобетонной трубы диаметром 1,0 м., проводится устройство прямоугольной железобетонной трубы размерами 3х2,5 м. Данные виды работ позволят избежать подтопление проезжей части и жилых домов в м.р. Кирпичный |
| 2.2.2 | Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сукманы-Уральский» (км 01+880 – км 02+780) | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по проекту в 2018г. 1 п.к., участок км 01+880- км02+780, общ. прот. 0,9 км и замена 3-х пролетов ж/б моста на 1 проточный протяж.27 п.м. |
| 2.2.3 | Мероприятие "Разработка проектно- сметной документации «Реконструкция автомобильных дорог: «Нытва - Новоильинский» - п.Солнечный, от Лесхоза до комбината строительных конструкций, по улицам Луговая, Комарова» | МКУ «УКС» | 2018 | 2019 | Разработка проекта обеспечит участие в проектах по моногородам с целью привлечения инвестиций |
| 2.2.4 | Мероприятие Капитальный ремонт моста через р.Поломка на автомобильной дороге "Реуны-Кошели" | МКУ «УКС» | 2020 | 2021 | Приведение в нормативное состояние сооружения, безопасность дорожного движения |
| 2.3 | Основное мероприятие «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 2.3.1 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Волеги –Чайковская-Луговая» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | В 2018г. ремонт асфальтированных участков км 02+000 – км 03+450, км03+840- км 04-028 - , км автодороги «Волеги –Чайковская – Луговая» обеспечит безопасное движение транспорта, протяженность ремонтируемых участков составит 3,4 км. |
| 2.3.2 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Мокино-Майский» | МКУ «УКС» | 2018 2021 | 2018 2021 | Ремонт автодороги «Мокино-Майский» обеспечит безопасное движение транспорта, дорога в связи с ремонтом моста на федеральной трассе М-7 в 2017г приняли большие нагрузки, в связи с чем пришла в неудовлетворительное состояние. Предполагается ликвидировать пучины в 2018г. В 2021 году отремонтировать текущим ремонтом всю дорогу 9,8 км. |
| 2.3.3 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая –Соснова» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Ремонт автомобильной дороги обеспечит безопасное движение транспорта в районе д. Горы. Протяженность ремонтируемых участков составит 1,3 км |
| 2.3.4 | Ремонт автомобильной дороги «Мокино-Кошели» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Ремонт автомобильной дороги обеспечит безопасное движение транспорта в районе д. Кошели. Протяженность ремонтируемых участков составит 0,8 км |
| 2.3.5 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Ремонт автомобильной дороги обеспечит безопасное движение транспорта в районе д. Белобородового, д.Оськино протяженность ремонтируемых участков составит 3,0 км |
| 2.3.6 | Мероприятие Ремонт автомобильных дорог «Нытва-Новоильинский», «Сукманы-Уральский» | МКУ «УКС» | 2018 | 2019 | Предусматривается ремонт на протяжении всего участков автомобильных дорог, общей протяж. 15,5 км |
| 2.3.7 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая –Соснова» (км 00+000-км 00+600, км 02+400- км 06+300) | МКУ «УКС» | 2020 | 2020 | Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая –Соснова» (км 00+000-км 00+600, км 02+400- км 06+300)обеспечит безопасное движение автотранспорта в частности до пионерского лагеря «Тимуровец», протяж. 2,1 км |
| 2.3.8 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»(км 00+440- км 05+345) | МКУ «УКС» | 2019 | 2019 | Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»(км 00+440- км 05+345) обеспечит безопасное движение автотранспорта, протяж. 4,9 км |
| 2.3.9 | Мероприятие Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Нытвенского городского поселения Пермского края по улице Торговая | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Торговая обеспечит безопасное движение автотранспорта, протяж. 0,808 км |
| 2.3.10 | Мероприятие Ремонт участков автомобильной дороги "от Баталовского моста до м/р-на Усть-Нытва" | Администрация Нытвенского Городского поселения | 2018 | 2018 | Ремонт участка автомобильной дороги обеспечит безопасное движение автотранспорта, протяж. 0,2646 км |
| 2.3.11 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к г. Перми от а/д "Волга"-Шумиха | МКУ «УКС» | 2018 | 2019 | Ремонт участка автомобильной дороги обеспечит безопасное движение автотранспорта, протяж. 0,050 км |
| 2.3.12 | Ремонт дорог в п.Новоильинский по ул. Мира, ул. Строительная, ул. Магистральная | Новоильинское городское поселение | 2018 | 2018 | Ремонт улиц в поселении обеспечит безопасное движение движение автотранспорта, протяж. Ремонта 0,9 км. Ремонт оголовков водопропускной трубы (Усиление в проходных тоннелях: стен монолитным железобетоном)-0,35 м.куб. |
| 2.3.13 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги от съезда 16 км+770 м а/д "Нытва-Григорьевское-Ильинкий" до границ д.Талица на участке 2 км+500м - 2км+750м от а/дороги "Нытва-Григорьевское -Ильинский" | МКУ «УКС» | 2019 | 2019 | Ремонт участка автомобильной дороги обеспечит безопасное движение автотранспорта, протяж. 0,2 км |
| 2.3.14 | Мероприятие Ремонт автодороги Григорьевское-Постаноги (участки км01+340-км02+050, км05+910-км07+186) | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Ремонт участка автомобильной дороги обеспечит безопасное движение автотранспорта, протяженность ремонтируемого участка 1,986 км |
| 2.3.15 | Устройство водопропускных труб на автомобильной дороге «Нытва-Белобородово-Косинцы» | МКУ «УКС» | 2018 | 2018 | Обеспечит водоотвод воды с дороги. |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 3.1. | Основное мероприятия «Обеспечение деятельности МКУ УКС» | МКУ «УКС» | 2018 | 2021 | Формирование у специалистов МКУ УКС профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности |

Приложение 5

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района

Перечень объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности

| N п/п | Наименование объекта | Главный распорядитель бюджетных средств | Мощность объекта | Стоимость инвестиционного проекта (оценочная, сметная при наличии), тыс. рублей | Срок реализации инвестиционного проекта | Объемы финансирования (по годам), тыс. рублей | Ожидаемый (непосредственный) результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 11 | Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения дет. сада д. Шумиха Нытвенского района Пермского края | МКУ «УКС» | 160 кВат в час | 3700,0 | 2018-2019 г | 3700,0 | 700,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Позволит обеспечить независимое и бесперебойное теплоснабжение детского учреждения |
| 22 | Капитальный ремонт кровли здания МБУ "ДК и С" п.Уральский (Уральское городское поселение ) | Уральское городское поселение | 921,28 м.кв | 3769,79 | 2018 г | 3769,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приведение в нормативное состояние здания, ремонт кровли 1 этап |
| 3 3 | Строительство газовой котельной п. Новоильинский | Новоильинское городское поселение | 1,5 Мват в час | 10000,0 | 2019 г | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | Данная модульная котельная обеспечит бесперебойное отопление в 5 МКД и в 6 муниципальных учреждениях. |
| 44 | Распределительные сети газопровода с. Мокино | МКУ «УКС» | 1,7 км | 8407,4 | 2020 г | 7881,9 | 0 | 0 | 7881,9 | 0,0 | Протяженность построенного газопровода составит 1,7 км, газификация 88 домовладений. |
| 55 | Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов г.Нытва | Нытвенское городское поселение | 11,46 км | 18750,0 | 2020-2021 | 18750,0 | 0 | 0 | 5380,1 | 13369,9 | к подключению 313 домовладений, в т.ч. 17 МКД (493 квартиры), |
| 56 | Реконструкция сетей водоснабжения д.Заполье | Постаноговское сельское поселение | 2,5 км | 3000,0 | 2021 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | Реконструкция водопровода 2,5 км, замена водонапорной башни Рожневского |
| 47 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге «Нытва– д. Н.Гаревая» | МКУ «УКС» | 0,188 п.м. | 10330,17 | 2018 г | 10330,17 | 10330,17 | 0,0 | 0,0 |  | Общая протяжённость отремонтированного участка дороги составит 188 п.м.. Взамен существующей железобетонной трубы диаметром 1,0 м., проводится устройство прямоугольной железобетонной трубы размерами 3х2,5 м. Данные виды работ позволят избежать подтопление проезжей части и жилых домов в м.р. Кирпичный |
| 58 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сукманы-Уральский» (км 01+880 – км 02+780) | МКУ «УКС» | 0,9км | 65030,66 | 2018-2020 гг | 47604,0 | 47604,0 | 0,0 | 0 |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по проекту в 2018г. 1 п.к. |
| 89 | «Реконструкция автомобильных дорог: «Нытва -Новоильинский» - п.Солнечный, от Лесхоза до комбината строительных конструкций, по улицам Луговая, Комарова» | МКУ «УКС» | ПСД | 2420,0 | 2019 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 0 | 0 | В рамках программы будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 2,6 км. дорог, реализация мероприятия пройдет по программе развития моногородов. |
| 110 | Капитальный ремонт моста через р.Поломка на автомобильной дороге "Реуны-Кошели" | МКУ «УКС» | 1 мост | 3000,0 | 2020-2021гг | 3000,0 | 0- | 0 | 3000,0 | 0 | Капитальный ремонт моста , сметная стоимость строительства будет определена после разработки ПСД |

Приложение 6

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района

Перечень

целевых показателей муниципальной программы «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов

общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района»

| N п/п | Наименование показателя | Еди- ница изме- рения | ГРБС | Значения показателей | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На начало реализации программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа " Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района" |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений» |
| 1.1. | Газификация объектов социальной сферы | шт | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Развитие объектов социальной сферы» |
| 1.2. | Ремонт объектов социальной сферы | шт | Уральское городское поселение, | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Развитие объектов социальной сферы» |
| 1.3. | Установка энергосберегающих светильников | шт | Чекменевское сельское поселение | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Развитие объектов коммунальной сферы» |
| 1.4. | Строительство газовых котельных | шт | Новоильинское городское поселение | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Развитие объектов коммунальной сферы» |
| 1.5 | Строительство распределительных газопроводов | км | Нытвенское городское поселение, МКУ «УКС» | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 11,46 | Основное мероприятие «Развитие объектов коммунальной сферы» |
| 1.6 | Реконструкция водопроводных сетей | км | Постаноговское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | Основное мероприятие «Развитие объектов коммунальной сферы» |
| 1.7. | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | МКУ «УКС» | Не менее 95 | Не менее95 | Не менее100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Основные мероприятия «Развитие объектов социальной сферы», «Развитие объектов коммунальной сферы» |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Дорожная инфраструктура» |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | МКУ «УКС» | 13,7 | 16,4 | 17,7 | 2,1 | 9,8 | Основное мероприятие «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | МКУ «УКС» | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 2.3 | Освещение приближений к железнодорожным переездам | шт | МКУ «УКС» | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Основное мероприятие «Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии» |
| 2.4 | Освещение переходов и автопавильонов | шт | МКУ «УКС» | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | Основное мероприятие «Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии» |
| 2.5 | Устройство тротуаров | км | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | Основное мероприятие «Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии» |
| 2.6. | Устройства освещения на автомобильных дорогах | км | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | Основное мероприятие «Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии» |
| 2.7 | Ремонт автомобильных мостов | шт | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 2.8 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | МКУ «УКС» | Не менее 95 | Не менее95 | Не менее100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» и основное мероприятие «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 3.1 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | МКУ «УКС» | Не менее95 | Не менее95 | Не менее95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ УКС» |

Приложение 7

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района"

### Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей

### муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя | Формула расчета фактического значения целевого показателя | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | 1 раз в год | Размер перечисленных субсидий в бюджет МО/ утвержденный объём ассигнований субсидий*100 | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района - акты приемки выполненных работ по форме А-1 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района - акты приемки выполненных работ по форме А-1 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" |
| 4 | Газификация объектов социальной сферы | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района – акт законченного строительством объекта. |
| 5 | Ремонт объектов социальной сферы | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района – акт выполненных работ. |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Администрация Чекменевского сельского поселения– акт выполненных работ. |
| 7 | Освещение приближений к железнодорожным переездам | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района – акт выполненных работ. |
| 8 | Освещение переходов и автопавильонов | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района – акт выполненных работ. |
| 9 | Устройство тротуаров | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района - акты приемки выполненных работ по форме А-1 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" |
| 10 | Устройство освещения на автомобильных дорогах | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района – акт выполненных работ. |
| 11 | Ремонт автомобильных мостов | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района - акты приемки выполненных работ по форме А-1 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" |
| 12 | Строительство газовых котельных | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района – акт законченного строительством объекта. |
| 13 | Строительство распределительных газопроводов | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района - Акты вводы законченного строительства объекта |
| 14 | Реконструкция водопроводных сетей | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района – акт законченного строительством объекта. |
| 6 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | 1 раз в год | ∑[Факт. Пок-ль/План. Пок-ль]/кол-во пок-ей | Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района – акт законченного строительством объекта. |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского  муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств районного бюджета на 2019-2021 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Всего: МКУ «УКС» | 34699,7 | 33955,4 | 34276,1 |
| Подпрограмма «Развитие объектов общественной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений» | Всего: МКУ «УКС» | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Развитие объектов социальной сферы» | Всего: МКУ «УКС» | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | МКУ «УКС» | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения дет. Сада д. Шумиха Нытвенского района Пермского края | МКУ «УКС» | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего: МКУ «УКС» | 28071,8 | 28389,3 | 28765,3 |
| Основное мероприятие «Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии» | Всего: МКУ «УКС» | 15227,4 | 24707,5 | 23765,3 |
| Мероприятие Содержание муниципальных дорог | МКУ «УКС» | 15227,4 | 17880,6 | 17880,6 |
| Мероприятие Установка элементов освещения на приближениях к железнодорожным переездам | МКУ «УКС» | 0,0 | 4836,9 | 1237,7 |
| Мероприятие Установка элементов освещения на пешеходных переходах и автопавильонах | МКУ «УКС» | 0,0 | 1465,0 | 0,0 |
| Мероприятие Устройство тротуаров с ограждениями | МКУ «УКС» | 0,0 | 525,0 | 2953,2 |
| Мероприятие Устройство наружного освещения автомобильных дорог | МКУ «УКС» | 0,0 | 0 | 1693,8 |
| Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 1210,0 | 3000,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Разработка проектно- сметной документации «Реконструкция автомобильных дорог: «Нытва - Новоильинский» - п.Солнечный, от Лесхоза до комбината строительных конструкций, по улицам Луговая, Комарова» | МКУ «УКС» | 1210,0 | 3000,0 | 0 |
| Мероприятие Капитальный ремонт моста через р.Поломка на автомобильной дороге "Реуны-Кошели" | МКУ «УКС» | 0 | 3000,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 11634,4 | 681,8 | 5000,0 |
| Мероприятие Мероприятие Ремонт автомобильной дороги от съезда 16 км+770 м а/д "Нытва-Григорьевское-Ильинкий" до границ д.Талица на участке 2 км+500м - 2км+750м от а/дороги "Нытва-Григорьевское -Ильинский" | МКУ «УКС» | 411,4 | 0,0 |  |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Мокино-Майский» | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 5000,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | МКУ «УКС» | 11223,0 | 681,8 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильных дорог «Нытва-Новоильинский», «Сукманы-Уральский» | МКУ «УКС» | 9444,8 | 0 | 0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая –Соснова» (км 00+000-км 00+600, км 02+400- км 06+300) | МКУ «УКС» | 0 | 681,8 | 0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»(км 00+440- км 05+345) | МКУ «УКС» | 1778,2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: МКУ «УКС» | 5877,9 | 5566,1 | 5510,8 |
| Основное мероприятие Обеспечение деятельности казенных учреждений | Всего: МКУ «УКС» | 5877,9 | 5566,1 | 5510,8 |
| Мероприятие Содержание казенных учреждений | МКУ «УКС» | 5877,9 | 5566,1 | 5510,8 |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств краевого бюджета на 2019-2021 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Всего | 189201,1 | 10609,6 | 12945,9 |
|  | МКУ «УКС» | 181701,1 | 0 | 0 |
|  | Финансовое управление | 7500,0 | 10609,6 | 12945,9 |
| Подпрограмма «Развитие объектов общественной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района, городских и сельских поселений» | Всего | 9750,0 | 10609,6 | 12945,9 |
|  | МКУ «УКС» | 2250,0 | 0 | 0 |
|  | Финансовое управление | 7500,0 | 10609,6 | 12945,9 |
| Основное мероприятие «Развитие объектов социальной сферы» | МКУ «УКС» | 2250,0 | 0 | 0 |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | МКУ «УКС» | 2250,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения дет. Сада д. Шумиха Нытвенского района Пермского края | МКУ «УКС» | 2250,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Развитие объектов коммунальной сферы» | Всего | 7500,0 | 10609,6 | 12945,9 |
|  | Финансовое управление | 7500,0 | 10609,6 | 12945,9 |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Всего | 7500,0 | 10609,6 | 12945,9 |
|  | Финансовое управление | 7500,0 | 10609,6 | 12945,9 |
| Мероприятие Строительство газовой котельной п.Новоильинский | Финансовое управление | 7500,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие Распределительные сети газопровода с. Мокино | Финансовое управление | 0 | 6305,5 | 0 |
| Мероприятие Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов г.Нытва | Финансовое управление | 0 | 4304,1 | 10695,9 |
| Мероприятие Реконструкция водопроводных сетей в д.Заполье | Финансовое управление | 0 | 0 | 2250,0 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего: | 179451,1 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: | 179451,1 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | Всего: МКУ «УКС» | 179451,1 | 0 | 0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильных дорог «Нытва-Новоильинский», «Сукманы-Уральский» | МКУ «УКС» | 179451,1 | 0 | 0 |

Приложение 10

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского муниципального района

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств городских и сельских поселений на 2019-2021 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Всего | 3720,0 | 2652,4 | 3424,0 |
|  | МКУ «УКС» | 1220,0 | 2652,4 | 3424,0 |
|  | Поселения | 2500,0 | 2652,4 | 3424,0 |
| Основное мероприятие «Развитие объектов коммунальной сферы» | Всего | 2500,0 | 2652,4 | 3424,0 |
|  | Поселения | 2500,0 | 2652,4 | 3424,0 |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Всего | 2500,0 | 2652,4 | 3424,0 |
|  | Поселения | 2500,0 | 2652,4 | 3424,0 |
| Мероприятие Строительство газовой котельной п. Новоильинский | Новоильинское городское поселение | 2500,0 |  |  |
| Мероприятие Распределительные сети газопровода с. Мокино | Григорьевское сельское поселение |  | 1576,4 |  |
| Мероприятие Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов г.Нытва | Нытвенское городское поселение |  | 1076,0 | 2674,0 |
| Мероприятие Реконструкция водопроводных сетей в д.Заполье | Постаноговское сельское поселение |  |  | 750,0 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | МКУ «УКС» | 1210,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | МКУ «УКС» | 1210,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция автомобильных дорог: «Нытва -Новоильинский» - п.Солнечный, от Лесхоза до комбината строительных конструкций, по улицам Луговая, Комарова» | МКУ «УКС» | 1210,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ «УКС» | 10,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | МКУ «УКС» | 10,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие Содержание казенных учреждений | МКУ «УКС» | 10,0 | 0 | 0 |

# Text boxes

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района», утвержденную постановлением администрации района 
от 15.12.2017 № 178

169

12.11.2018