### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ

## НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.12.2016						№ 195

О внесении изменений в муниципальную программу

«Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского муниципального

района», утверждённую постановлением администрации

района от24.12.2013 № 235

В соответствии с постановлением администрации района от 15.10.2015 
№ 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района», утверждённую постановлением администрации района от 24.12.2013 № 235 (в редакции 
от 14.09.2016 № 126 с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Программа), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Нытвенского муниципального района.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  опубликования, показатели Программы на 2017-2019 годы применяются с 01.01.2017 года, 
и распространяются на правоотношения, возникшие при формировании бюджета на 2017-2019 годы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, председателя комитета Нытвенского районного комитета по управлению имуществом Лузину Т.А.

И.о. главы администрации района                                            А.А. Безматерных

# Приложение

к постановлению

администрации района

от  29.12.2016 № 195

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района»

- Паспорт программы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района), Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального района Пермского края |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений» Подпрограмма 2. «Дорожная инфраструктура» Подпрограмма 3 «Развитие инженерной инфраструктуры и социальной сферы в сельских поселениях» Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Программно- целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Существенное улучшение качества жизни населения на территории Нытвенского муниципального района, путем развития транспортной, инженерной и общественной инфраструктуры. |
| Задачи программы | Основные задачи программы: Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района; Поддержание инженерной инфраструктуры в состоянии обеспечивающей ее бесперебойную работу; Выполнение в полном объеме функциональных обязанностей МКУ УКС; Расширение объектов социальной сферы и поддержание их в нормативном состоянии; Повышение уровня газификации Нытвенского муниципального района. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) до 95%; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, 74,4% по состоянию на 31.12.2016г; 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 35,5 км; 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 км; 5. Ремонт объектов социальной сферы 4 шт; 6. Газификация объектов социальной сферы 2 шт; 7. Строительство объектов социальной сферы 1 шт. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2014 по 2019 год. Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации программы. |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 1 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | 52 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 79,9 | 78 | 76,1 | 74,4 | - | - | - |
|  | 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,6 | 1,4 | 5,4 | 3,7 | 12,2 | 6,8 | 6,0 |
|  | 4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | 5 | Ремонт объектов социальной сферы | шт | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|  | 6 | Газификация объектов социальной сферы | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 7 | Строительство объектов социальной сферы | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансиро-вания программы | Источники финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
|  | всего, в том числе | 38234,2 | 44759,4 | 45790,2 | 41464,9 | 37191,6 | 29046,6 | 236486,9 |
|  | районный бюджет | 28348,0 | 35447,3 | 34118,7 | 30666,7 | 31050,0 | 29046,6 | 188677,3 |
|  | краевой бюджет | 9406,4 | 8509,4 | 11570,8 | 10697,6 | 6141,6 | 0 | 46325,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 375,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,7 |
|  | бюджеты поселений | 479,8 | 427,0 | 100,7 | 100,6 | 0 | 0 | 1108,1 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы, формулировка основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории Нытвенского муниципального района расположено восемь поселений, из них три городских поселения: Нытвенское, Уральское, Новоильинское и  пять сельских поселений: Шерьинское, Чекменевское, Григорьевское, Чайковское , Постаноговское. При этом в ряде сельских поселений отсутствует социально-экономическая основа для развития, очевидны процессы сворачивания бизнеса и оттока трудоспособного населения в пользу районного и краевого центров и других крупных населенных пунктов.

Таким образом, наблюдается процесс постепенной концентрации населения 
в более компактных, инфраструктурно насыщенных, активно развивающихся населенных пунктах.

Развитие экономики муниципальных образований  зависит от их ресурсного потенциала и эффективности его использования. Обладая значительным   природным, экономическим, историко-культурным потенциалом, большинство муниципалитетов не используют их в виду отсутствия информации о реальных возможностях, технологий управления и  методического обеспечения.

Нытвенский район характеризуется «мелкоселенностью», то есть большим количеством разбросанных, мелких деревень и поселков, удаленных от основных транспортных магистралей. Проблема «мелкоселенности» определяется отсутствием социально-экономических перспектив таких населенных пунктов и невозможностью за счет ресурсов местных бюджетов создать необходимые условия для комфортного проживания населения и оказания качественных государственных и муниципальных услуг.

Уровень газификации района составляет на 01.01.2016 году 13,5%, среднее значение по Пермскому краю составляло на 01.01.2013 года 68,2 %. Таким образом, уровень газификации Нытвенского района на очень низком уровне.

На территории района практически не осуществляется строительство многоквартирных жилых домов, в основном  наблюдается положительная тенденция по строительству индивидуального жилищного строительства. На основании данных статистики ввод ИЖС составил с 2010 по 2012 гг. 20 824 кв. метров, построено домов (ИЖС) 196 домов. Средняя площадь дома составила 106 кв. метров.

Инженерная инфраструктура района не удовлетворяет нормативным требованиям. Степень износа тепловых сетей в 2009г. составляла 74,29%, в 2012 году 80,86%, а к 2018 году прогнозируется, что износ достигнет 90,86%. Указанные факты свидетельствуют о высоких рисках аварий на тепловых сетях.  В особенности, вероятность реализации рисков высока в Нытвенском, Уральском, Чайковском, Григорьевском и Шерьинском поселениях. По водопроводным сетям степень износа в 2009г. составляла 68,4%, в 2013 году 72 %, а к 2018 году прогнозируется, что износ достигнет 76,4%. , что так же свидетельствуют о высоких рисках аварий на водопроводных сетях.  В особенности, вероятность реализации рисков высока в Нытвенском, Новоильинском, Григорьевском и Шерьинском поселениях. По канализационным сетям ситуация не намного лучше и степень износа их в 2009г. составляла 68,6%, в 2013 году 74,4 %, а к 2018 году прогнозируется, что износ достигнет 75,7%. Указанные факты свидетельствуют о средних рисках аварий на канализационных сетях в целом по району, и высоких рисках аварий в Григорьевском и Шерьинском поселениях.

В период с 2008 по 2013 гг. существенной поддержкой для муниципального района были средства фонда софинансирования расходов (далее по тексту ФСР), динамика освоения ФСР приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

Динамика освоения средств регионального фонда

софинансирования расходов за период 2010-2012 гг.

| N п/п | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований), % | 44 | 34 | 51 | 52 |
| 2 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), % | 74 | 71 | 72 | 56 |

II. Описание целей и задач муниципальной

программы с учетом приоритетов

и целей социально-экономического развития

муниципального образования

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены  следующими стратегическими документами:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «Об утверждении стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года »;

Постановлением Правительства Пермского края  от 01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении государственной  программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий »;

Постановлением Правительства Пермского края  от 03.10.2013 № 1320-п «Об утверждении государственной  программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»;

Постановлением Правительства Пермского края  от 03.10.2013 № 1323-п «Об утверждении государственной  программы  Пермского края «Развитие транспортной системы»;

Законом Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 598-ПК «О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края»;

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 3046  «О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года»;

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Нытвенский муниципальный район» на 2014-2018 годы;

Решением Земского Собранием Нытвенского муниципального района от 16 декабря 2015 № 156 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Нытвенского муниципального района на реализацию мероприятий (объектов) поселенческого уровня в рамках муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов».

Основной целью Программы является существенное улучшение качества жизни на территории Нытвенского муниципального района, путем развития транспортной, инженерной и общественной инфраструктуры.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:

- Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района;

- Поддержание инженерной инфраструктуры в состоянии обеспечивающей ее бесперебойную работу;

- Выполнение в полном объеме функциональных обязанностей МКУ УКС;

- Расширение объектов социальной сферы и  поддержание их в нормативном состоянии;

- Повышение уровня  газификации Нытвенского муниципального района.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

-     процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований),%;

-    Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающим

нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего

пользования, %

- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;

-    Протяженность капитально отремонтированных автомобильных  дорог  общего,

пользования местного значения, км;

- ремонт объектов социальной сферы, шт;

- газификация объектов социальной сферы, шт;

- строительство объектов социальной сферы, шт.

## III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение следующих результатов:

- процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), не ниже 95 %;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающим

нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего

пользования, 74,4 % по состоянию на 31.12.16;

- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения,  35,5 км.;

-    Протяженность капитально отремонтированных автомобильных  дорог  общего,

пользования местного значения, 10 км.;

- ремонт объектов социальной сферы,  4 шт.;

- газификация объектов социальной сферы, 2 шт.;

- строительство объектов социальной сферы,1 шт.

### IV. Сроки  и этапы реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период с 2014 по 2019 годы и не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

## V. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы с указанием сроков

их реализации и ожидаемых результатов

Основные мероприятия Программы будут направлены создание условий для устойчивого социально-экономического развития Нытвенского муниципального района, а так же городских и сельских поселений района.

Основные мероприятия Программы сгруппированы по 4 подпрограммам и отражены в приложении № 1 к Программе.

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в соответствующих разделах подпрограмм.

## VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов муниципальной программы, с обоснованием

основных положений и сроков принятия необходимых

нормативных правовых актов

Муниципальное регулирование в области осуществления муниципальной политики и развития территорий Нытвенского района  обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и Нытвенского муниципального района.

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, изложены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.

## VII. Перечень подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений» представлена в приложении № 3 к Программе;

Подпрограмма 2 «Дорожная инфраструктура» представлена в приложении № 4 к Программе;

Подпрограмма  3 "Развитие инженерной инфраструктуры  и социальной сферы  в  сельских поселениях" представлена в приложении № 5 к Программе;

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» представлена в приложении № 6 к Программе.

## VIII. Перечень целевых показателей муниципальной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлен в приложении 2 к Программе.

## IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной

Программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы на 2014-2018 годы составляет 236486,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год-   38234,2 тыс.рублей;

2015 год – 44759,4 тыс. рублей;

2016 год – 45790,2 тыс. рублей;

2017 год – 41464,9 тыс. рублей;

2018 год – 37191,6 тыс. рублей;

2019 год – 29046,6 тыс. рублей;

Средства на реализацию муниципальной программы утверждаются Решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района о бюджете Нытвенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования приведено в приложениях № 7,8,9,10,11 - к Программе.

## X. Риски и меры по управлению

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий Программы являются:

изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, уровень политической стабильности и др.);

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

сокращение финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов;

инертность и противодействие органов местного самоуправления при реализации отдельных мероприятий Программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций и полномочий ее ответственного исполнителя, соисполнителей и участников.

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны Министерства территориального развития Пермского в адрес исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Нытвенского района, других соисполнителей и участников Программы.

## XI. Методика оценки эффективности муниципальной  программы.

Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации Программы.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации муниципальной программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий муниципальной программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы и программных мероприятий используется индекс результативности .

Индекс результативности муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

где

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации муниципальной программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию программы, в год t;

i - номер показателя программы.

Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки результативности (Рit) |
| --- | --- |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 0,5 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 0,5-0,79 |
| Высокий уровень эффективности | 0,8-1 |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского

муниципального района"

Перечень

мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на- чала реа- ли- за- ции | окон- чания реа- ли- за- ции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений» |
| 1.1 | Основное мероприятие Инвестиции в инженерную инфраструктуру |
| 1.1.1 | Мероприятие Установка газорегуляторного пункта на межпоселковом газопроводе «АГРС Нытва-Белобородово» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2017 | Позволит подключить новых абонентов к распределительным сетям газопроводов высокого давления Нытвенского муниципального района |
| 1.1.2 | Мероприятие Установка газового котла наружного исполнения для теплоснабжения муниципального учреждения – детсад № 6 по адресу: ул.К.Симонова,16 г.Нытва Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2015 | Изготовление ПСД. |
| 1.1.3 | Мероприятие Газоснабжение жилых домов м-н «Черемушки» п. Уральский. Нытвенского района Пермского края. | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Разработка ПСД и получение положительного заключения государственной экспертизы |
| 1.1.4 | Мероприятие Реконструкция водоочистных сооружений в п.Уральский Нытвенского района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2015 | Погашение кредиторской задолженности |
| 1.1.5 | Мероприятие Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод п.Новоильинский | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2015 | Погашение кредиторской задолженности |
| 1.1.6 | Мероприятие Схема газификации Нытвенского муниципального района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2016 | Разработка схемы газификации |
| 1.2 | Основное мероприятие Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры |
| 1.3 | Основное мероприятие Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы |
| 1.3.1 | Мероприятие Капитальный ремонт помещений объекта культурного наследия «Дом Е.П.Лобашова» для размещения многофункционального центра государственных и муниципальных услуг» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2015 | Возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 1.3.2. | Мероприятие Строительство ФАП в с.Воробьи | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Строительство фельдшерско –акушерского пункта в с.Воробьи позволит сделать медицинское обслуживание более доступным для жителей села и близлежащих деревень. |
| 1.3.3 | Мероприятие Текущий ремонт кровли здания по адресу г. Нытва, ул.К.Маркса,72 | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2016 | 2016 | Приведение в нормативное состояние здание |
| 1.3.4 | Мероприятие Ремонт здания по адресу г.Нытва, ул.К.Маркса,70 (Дом купца П.С. Кольцова) | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2016 | 2017 | В 2016 году разработка проектно-сметной документации на ремонт арочной конструкции. В 2017 году ремонт |
| 1.3.5 | Мероприятие Текущий ремонт кровли здания отдела ЗАГС (замена покрытия) | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2017 | 2017 | Приведение в нормативное состояние здание |
| 2 | Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» |
| 2.1 | Основное мероприятие Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии |
| 2.1.1 | Мероприятие Содержание муниципальных дорог | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2019 | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| 2.1.2 | Мероприятие Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2019 | Обеспечит безопасное движение пешеходов и транспорта |
| 2.1.3 | Мероприятие Паспортизация автомобильных дорог | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2019 | Наличие паспорта автомобильной дороги и организации дорожного движения |
| 2.1.4 | Мероприятие Установка искусственных неровностей и дорожных знаков | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Установка искусственных неровностей и дорожных знаков на автомобильной дороге с асфальтобетонным покрытием, проходящей по плотине в г.Нытва, прот.800 п.м. после ремонта для обеспечения безопасного движения пешеходов и транспорта |
| 2.1.5 | Мероприятие Определение допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств на основании оценки прочности нежестких дорожных одежд автомобильных дорог «Нытва-Новоильинский», участок км0+00-км7+00, «Сукманы-Уральский», протяженностью 7,057 км | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2015 | Для уточнения предельно допустимых нагрузок на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог и ограничения проезда большегрузных автомобилей по данным дорогам |
| 2.1.6 | Мероприятие Проведение испытаний дорожной одежды в расчетный период автомобильных дорог «Нытва-Новоильинский», участок км0+00-км7+00, «Сукманы-Уральский», протяженностью 7,057 км | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2015 | Для уточнения предельно допустимых нагрузок на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог и ограничения проезда большегрузных автомобилей по данным дорогам |
| 2.1.7 | Мероприятие Проведение замеров прочности автомобильных дорог «Нытва-Новоильинский», участок км0+00-км7+00, «Сукманы-Уральский», протяженностью 7,057 км | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2015 | Для уточнения предельно допустимых нагрузок на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог и ограничения проезда большегрузных автомобилей по данным дорогам |
| 2.2 | Основное мероприятие Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них |
| 2.2.1 | Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Волеги-Луговая»-Удалы». прот. 1,182 км., (участок 001+050-002+232) | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2016 | 2016 | Оплата кредиторской задолженности по проектным работам |
| 2.2.2 | Мероприятие Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге «Нытва-д.Н.Гаревая» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 2017 | 2014 2017 | Разработка ПСД в 2014 году Ремонт в 2017 году водопропускной трубы повысит водопропускную способность трубы в период весеннего паводка, ремонт автодороги «Нытва -д. Н.Гаревая» обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.2.3 | Мероприятие Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог «Нытва-Новоильинский», «Сукманы-Уральский» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2016 | 2017 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения. |
| 2.2.4 | Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Нытва-Новоильинский» «Сукманы-Уральский» |  | 2017 | 2019 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, безопасность дорожного движения, ремонт асфальтобетонного покрытия 10 км. |
| 2.2.5 | Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Григорьевское- Постаноги» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2015 | Разработка ПСД и получение положительного заключения государственной экспертизы |
| 2.2.6 | Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Григорьевское –Покровское» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Остаток краевых средств |
| 2.2.7 | Мероприятие Капитальный ремонт участка автодороги пер. Клубный, пер.Камский пос.Уральский | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Остаток краевых средств |
| 2.2.8 | Мероприятие Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Северная, ул.Набережная19, ул.Московская22, ул.Набережная16, ул.Железнодорожная, ул.Сукманская (автостанция) пос.Уральский | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Остаток краевых средств |
| 2.2.9 | Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильной дороги Сукманы –п.Уральский прот. 3,257 км в Нытвенском районе Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Остаток краевых средств |
| 2.3 | Основное мероприятие Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них |
| 2.3.1 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Новоильинский», прот.9,440 км, участки км0+370-км2+00; км2+800-км6+400 | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Ремонт автодороги «Нытва-Новоильинский» обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.2 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Новоильинский»-п.Солнечный», прот. 0,850км, участок км0+450-км0+550 | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Ремонт автодороги «Нытва-Новоильинский»-п.Солнечный» обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.3 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Сукманы-Уральский», прот. 7,057 км, участок км0+00-км2+800 | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Ремонт автодороги «Сукманы-Уральский» обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.4 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Дыбки-Оханск»-д.Полом» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2015 | Ремонт автодороги «Дыбки -Оханск»-д.Полом» обеспечит безопасное движение транспорта, доступность проезда до населенного пункта |
| 2.3.5 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая-Конино» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2015 | Ремонт автодороги «Н.Гаревая-Конино» обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.6 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием, проходящей по плотине в г.Нытва, прот.800 п.м. | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2015 | Ремонт автомобильной дороги обеспечит безопасное движение транспорта. |
| 2.3.7 | Мероприятие Ремонт ограждения водопропускной трубы на автомобильной дороге «Волеги-Чайковская-Луговая»-Морозы | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2015 | Ремонт ограждения обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.8 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Глушневка-Ляпуны» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2015 | Ремонт автомобильной дороги обеспечит безопасное движение транспорта. |
| 2.3.9 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н. Гаревая -Соснова» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2018 | Ремонт автодороги протяж. 0,3 км обеспечит безопасное движение транспорта, доступность проезда до населенного пункта |
| 2.3.10 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Подъезд к г.Перми от а/д «Волга» -Чекмени»» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2016 | 2019 | Ямочный ремонт автодороги 1,5 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.11 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги "Сукманы-Уральский» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2016 | Ямочный ремонт асфальтированной автодороги протяж. 0,42 км. обеспечит безопасное движение автотранспорта |
| 2.3.12 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Волеги-Чайковская-Луговая» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2017 | Ремонт автодороги протяж. 10,9 км. обеспечит безопасное движение автотранспорта |
| 2.3.13 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Новоильинский» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2017 | Ямочный ремонт автодороги протяж.1,8 км обеспечит безопасное движение автотранспорта |
| 2.3.14 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги "Конино -Чекмени" | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2017 | 2017 | Ремонт гравийной автодороги протяж. 0,3 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.15 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги "Мокино -Майский" | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2017 | 2019 | Ямочный ремонт автодороги с асфальтобетонным покрытием в кол-ве 1,0 кв.км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.16 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Воробьи (уч.Подъезд к М-7 Воробьи)» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2018 | 2018 | Ямочный ремонт асфальтированной автомобильной дороги протяж. 0,1 кв. км. обеспечит безопасное движение транспорта. |
| 2.3.17 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги "Шумиха-Дубровино" | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2017 | 2019 | Ремонт автомобильной дороги в гравийном исполнении протяж.. 0,7 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.18 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Дыбки-Оханск»-Груни» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2018 | 2018 | Ремонт автомобильной дороги протяж. 0,5 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.19 | Ремонт автомобильной дороги "Григорьевское-Таланы" | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2018 | 2018 | Ремонт автомобильной дороги протяж. 0,2 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.20 | Ремонт автомобильной дороги ««Нытва-Новоильинский»-Новая станция» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2018 | 2018 | Ремонт автомобильной дороги протяж. 0,2 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.21 | Ремонт автомобильной дороги ««Волеги-Чайковская-Луговая»-Мелехи» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2018 | 2018 | Ремонт участка автомобильной дороги протяж. 0,2 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.22 | Ремонт автомобильной дороги "Реуны-Кошели" | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2018 | 2018 | Ремонт автомобильной дороги о протяж. 0,1 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.23 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово -Косинцы» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2016 | 2018 | Ремонт автомобильной дороги протяж. 2,99 км. обеспечит безопасное движение транспорта. |
| 2.3.24 | Мероприятие Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге "Мелехи-Тимино" | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2016 | Ремонт трубы на автомобильной дороге обеспечит безопасное движение транспорта. |
| 2.3.25 | Мероприятие Ремонт моста на автомобильной дороге ««Дыбки-Оханск»-д. Полом» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2016 | Ремонт моста на автомобильной дороге обеспечит безопасное движение транспорта. |
| 2.3.26 | Мероприятие Ремонт моста на автомобильной дороге «Дубровино-Бабуши» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2016 | Ремонт моста на автомобильной дороге обеспечит безопасное движение транспорта. |
| 2.3.27 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2016 | 2019 | Ремонт автодороги протяж. 0,65 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.28 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское –Постаноги» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2015 | 2019 | Ремонт участков автомобильной дороги протяж. 2,946 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.29 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Воробьи-Говорино» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2019 | 2019 | Ремонт автомобильной дороги протяж. 0,2 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.30 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Нытва-Новоильинский»- п.Солнечный» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2019 | 2019 | Ремонт участка автомобильной дороги протяж. 0,15 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.31 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Волеги-Чайковская-Луговая»-Тимино» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2019 | 2019 | Ремонт автомобильной дороги протяж. 0,3 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.32 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Ленино-Удалы» до поворота на Колотыги» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2019 | 2019 | Ремонт автомобильной дороги протяж. 0,3 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.33 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Подъезд к г. Перми от а/д «Волга»-Шумиха» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2019 | 2019 | Ремонт асфальтированной автомобильной дороги протяж. 0,2 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.34 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н. Гаревая-Конино» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2019 | 2019 | Ямочный ремонт автомобильной дороги протяж. 0,5 кв.км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.35 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Постаноги-Заполье» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2019 | 2019 | Ремонт автомобильной дороги протяж. 1,0 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.36 | Мероприятие Ремонт моста через речку Сюзьва на автомобильной дороге «Покровское-Еранино» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2018 | 2018 | Ремонт моста на автомобильной дороге обеспечит безопасное движение транспорта. |
| 2.3.37 | Ремонт автомобильной дороги "Мокино-Кошели" | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2018 | 2018 | Ремонт автомобильной дороги протяж. 1,2 км. обеспечит безопасное движение транспорта |
| 3 | Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры и социальной сферы в сельских поселениях» |
| 3.1 | Основное мероприятие Развитие газификации в сельской местности |
| 3.1.1 | Мероприятия Распределительные сети газопровода в д.Числы Нытвенского района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | разработка ПСД |
| 3.1.2 | Мероприятие «Распределительные сети газопровода с.Шерья Нытвенского района Пермского края» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Строительство газопровода, протяженностью 7202,5 п.м. |
| 3.2 | Основное мероприятие Строительство и реконструкция модульных газовых котельных на селе |
| 3.3 | Основное мероприятие Развитие водоснабжения в сельской местности |
| 3.3.1 | Мероприятие Реконструкция наружных сетей водоснабжения в д.Нижняя Гаревая по улицам Весенняя, Мира, Молодежная, Осенняя, Центральная, Юбилейная | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2015 | Разработка ПСД. |
| 3.3.2 | Мероприятие Реконструкция водопровода с. Сергино Нытвенского района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Окончание проектирование водопровода, начатого в 2013г. |
| 3.4. | Основное мероприятие Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы |
| 3.4.1. | Мероприятие ПРП Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» Текущий ремонт Дома досуга д. Заполье. | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2014 | 2014 | Проведение текущего ремонта актового зала, ремонт крыльца главного входа и смена окон. |
| 3.4.2 | Мероприятие Строительство СВА в с.Шерья Нытвенского района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2016 | 2016 | Разработка ПСД |
| 3.4.3 | Мероприятие Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения детского сада и школы с. Мокино Нытвенского района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2016 | 2018 | Решается проблема с теплоснабжением детского сада, уходим от высокозатратной угольной котельной, повышаем температурный режим в помещении детского сада и школы. |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы Нытвенского муниципального района» |
| 4.1. | Основное мероприятия «Обеспечение деятельности МКУ УКС» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2016 | 2019 | Формирование у специалистов МКУ УКС профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского

муниципального района

Перечень

целевых показателей муниципальной программы «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние

объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района»

| N п/п | Наименование показателя | Еди- ница изме- рения | ГРБС | Значения показателей | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа " Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района" |
| 1.1 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 52 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Основное мероприятие № 2 « Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» и основное мероприятие № 3 «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» Подпрограммы № 2 «Дорожная инфраструктура» |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 79,9 | 78 | 76,1 | 74,4 | - | - | - | Основное мероприятие № 2 « Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» и основное мероприятие № 3 «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» Подпрограммы № 2 «Дорожная инфраструктура» |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2,6 | 1,4 | 5,4 | 3,7 | 12,2 | 6,8 | 6,0 | Основное мероприятие № 3 «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» Подпрограммы № 2 «Дорожная инфраструктура» |
| 1.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | Основное мероприятие № 2 « Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» Подпрограммы № 2 «Дорожная инфраструктура» |
| 1.5 | Ремонт объектов социальной сферы | шт | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие № 3 «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» Подпрограммы № 1 «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений» |
| 1.6 | Газификация объектов социальной сферы | шт | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Основное мероприятие № 4 «Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» Подпрограммы № 3 «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы в сельских поселениях» |
| 1.7 | Строительство объектов социальной сферы | шт | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие № 3 «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» Подпрограммы № 1 «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений» |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений» |
| 2.1 | Ремонт объектов социальной сферы | шт | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие № 3 "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" |
| 2.2 | Строительство объектов социальной сферы | шт | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие № 3 «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» |
| 3. | Подпрограмма 2 «Дорожная инфраструктура» |
| 3.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 79,9 | 78 | 76,1 | 74,4 | - | - | - | Основное мероприятие № 2 « Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» ,Основное мероприятие № 3 «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 3.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2,6 | 1,4 | 5,4 | 3,7 | 12,2 | 6,8 | 6,0 | Основное мероприятие № 3 «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 3.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | Основное мероприятие № 2 « Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы в сельских поселениях» |
| 4.1 | Газификация объектов социальной сферы | шт | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Основное мероприятие № 4 «Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» |
| 4.2 | Строительство объектов социальной сферы | шт | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие № 4 «Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Нытвенского муниципального района» |
| 5.1 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 86 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ УКС" |
| 5.2 | Повышение квалификации сотрудников | чел | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ УКС" |

## Приложение 3

к муниципальной  программе

«Строительство, реконструкция и

приведение в нормативное

состояние объектов

общественной инфраструктуры

Нытвенского муниципального

района»

Подпрограмма 1 «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Улучшение качества жизни населения на территории Нытвенского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | 1. Поддержание инженерной инфраструктуры в состоянии обеспечивающей ее бесперебойную работу; 2. Расширение объектов социальной сферы и поддержание их в нормативном состоянии. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Ремонт объектов социальной сферы 4 шт. 2.Строительство объектов социальной сферы 1 шт. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 1 | Ремонт объектов социальной сферы | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|  | 2 | Строительство объектов социальной сферы | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого: |
|  | всего, в том числе | 5489,0 | 6683,6 | 2052,6 | 1008,9 | 0 | 0 | 15234,1 |
|  | районный бюджет | 3618,0 | 6533,6 | 2052,6 | 1008,9 | 0 | 0 | 13213,1 |
|  | краевой бюджет | 1871,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Изменился целевой показатель «Ремонт объектов социальной сферы» за 2014 год с «3» на «0» , т.к. запланированные мероприятия:  «Капитальный ремонт помещений объекта культурного наследия «Дом Е.П.Лобашова» для размещения многофункционального центра государственных и муниципальных услуг» ремонт начался в 2014 году, а закончился в 2015 году, «Установка газового котла наружного исполнения для теплоснабжения муниципального учреждения – детсад № 6 по адресу: ул.К.Симонова,16 г.Нытва Пермского края» приостановлена реализация в связи с неэффективностью вложения средств. Мероприятие «Строительство ФАП в с.Воробьи» вынесено в отдельный показатель «Строительство объектов социальной сферы». За 2015г показатель изменился с «0» на «1» окончание ремонта в 2015 году помещений объекта культурного наследия «Дом Е.П.Лобашова» для размещения многофункционального центра государственных и муниципальных услуг. За 2016 год показатель изменился с «0» на «1», т.к. при утверждении программы на 2014-2018гг, не было запланировано мероприятие «Текущий ремонт кровли здания по адресу г.Нытва, ул.К.Маркса,72».

### I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы муниципальной программы, формулировка

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Уровень газификации территории района в 2016 году составляет 13,5 %.

На территории Нытвенского муниципального района есть населенные пункты  такие как,  микрорайон «Черёмушки»  и  «Ельники» Уральского ГП, имеющие  центральный водопровод, систему электроснабжения  и линии электросвязи, но отсутствует система теплоснабжения. Отопление  в жилых домах  осуществляется путем автономного отопления – дрова, уголь, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха и экологии в целом. При строительстве газораспределительных сетей в вышеуказанных населенных пунктах, улучшится качество жилищных условий населения, возрастет рост индивидуального жилищного строительства и экологическая обстановка. Для улучшения ситуации по газификации района, необходима единая схема газоснабжения района, которая позволит рационально использовать существующие возможности газовых сетей, а так же при проектировании локальных газораспределительных сетей, предусмотреть их проектную мощность с последующим подключением к ним других перспективных сетей.

Одним из перспективных и значим мероприятием данной подпрограммы является строительство газорегуляторного пункта на межпоселковом газопроводе «АГРС Нытва-Белобородово», который увеличит объем подаваемого газа в направлении Шеринского СП и высвободит дополнительную мощность для газоснабжения Нытвенского ГП.

На территории муниципального района практически все муниципальные учреждения подключены к существующим тепловым сетям. Данная система теплоснабжения имеет следующие недостатки:

- стоимость 1 гКал тепловой энергии растет с каждым годом;

-изношенность тепловых сетей высокая, что не обеспечивает бесперебойного теплоснабжения;

- большие неплатежи от теплоснабжающих организаций в адрес поставщиков энергоресурса (газа), ставят под угрозу начало отопительного сезона. Для ухода от затратного метода отопления, планируется провести мероприятия по переходу муниципальных учреждений к автономному газовому отоплению.

В целях снижения административных барьеров, повышения доступности государственных и муниципальных услуг, для возможного получения их по принципу «одного окна», предполагается провести капитальный ремонт помещений для размещения «Многофункционального центра государственных и муниципальных услуг».

В рамках данной подпрограммы предполагается провести мероприятия по сохранению памятников культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, в частности «Дом купца П.С. Кольцова» (1902г постройки), находящегося по адресу: пермский край, г.Нытва, ул.К.Маркса,70. 17 июля 2008г. Нытвенским муниципальным районом подписано охранное обязательство, по надлежащему сохранению вышеуказанного памятника истории и культуры.

II. Описание целей и задач подпрограммы

муниципальной программы с учетом приоритетов

и целей социально-экономического развития

муниципального образования

2.1. Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социально-экономического развития Нытвенского муниципального района, установленные:

Стратегией социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046;

Программой социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 140-ПК;

Постановлением Правительства Пермского края  от 01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении государственной  программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий »;

Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Нытвенский муниципальный район» на 2014-2018 годы;

Постановлением главы администрации Нытвенского муниципального района от 25.07.2016 № 108  «Об утверждении Порядка распределения и расходования субсидий, предоставляемых бюджету Нытвенского муниципального района из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов Нытвенского муниципального района»

2.2.Основной целью подпрограммы является создание условий 
для повышения качества жизни, обеспечения комфортного и безопасного проживания населения на территории Нытвенского муниципального района.

2.3. Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:

- поддержание инженерной инфраструктуры в состоянии   обеспечивающей  ее бесперебойную работу;

- расширение объектов социальной сферы и поддержание их в нормативном состоянии.

2.4.  Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

- ремонт объектов социальной сферы, шт;

- строительство объектов социальной сферы, шт.

### III. Прогноз конечных результатов подпрограммы

муниципальной программы.

Результатом достижения цели подпрограммы является достижение основных целевых показателей:

- ремонт объектов социальной сферы, 4 шт;

- строительство объектов социальной сферы, 1 шт.

### IV. Сроки  и этапы реализации подпрограммы

### муниципальной программы

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 годы и не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

### V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

муниципальной программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

Основные мероприятия подпрограммы направлены на создание условий 
для повышения качества жизни, обеспечения комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования Нытвенского муниципального района. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных направлений:

- инвестиции в  инженерную инфраструктуру;

- приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры;

- расширение объектов социальной сферы и поддержание их в нормативном состоянии;

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении № 1 к Программе.

### VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов подпрограммы муниципальной программы,

с обоснованием основных положений и сроков принятия

необходимых нормативных правовых актов

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы, в том числе:

порядок реализации приоритетных региональных и инвестиционных проектов;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации подпрограммы и ее финансирование.

## VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

## муниципальной программы с расшифровкой

## плановых значений по годам ее реализации.

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе.

### VIII. Информация по ресурсному обеспечению

### подпрограммы муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению подпрограммы отражена в Приложениях  № 7,8,9,10,11 к Программе.

### IX. Риски и меры по управлению рисками с целью

### минимизации их влияния на достижение

### целей подпрограммы муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

сохранение инфраструктурных ограничений развития муниципальных образований;

недостаточная активность участников подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы;

изменение федерального законодательства, в том числе в части требований к формам финансовой поддержки муниципальных образований;

повышение уровня инфляции;

резкие изменения внутренней и внешней конъюнктуры рынка сырья, строительных материалов и оборудования, необходимых для осуществления приоритетных региональных и инвестиционных проектов.

длительные сроки проведения конкурсных процедур;

невыполнение обязательств подрядными организациями.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

проведение анализа проектов нормативных правовых актов Нытвенского района и в случае необходимости подготавливаться предложения по корректировке порядков реализации приоритетных и инвестиционных проектов;

проведение систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по корректировке действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровождения мероприятий.

К возможному преимуществу реализации подпрограммы следует отнести создание в ходе ее реализации механизмов, направленных на стимулирование участников подпрограммы к достижению целевых показателей подпрограммы.

### X. Методика оценки эффективности подпрограммы

муниципальной программы

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной в разделе ХI Программы.

## Приложение 4

к муниципальной  программе

«Строительство,  реконструкция

и приведение в нормативное

состояние объектов

общественной инфраструктуры

Нытвенского муниципального

района»

Подпрограмма 2 «Дорожная инфраструктура»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района), Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального района Пермского края |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры Нытвенского муниципального района Пермского края с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
| Задачи подпрограммы | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района; Реализация приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов . |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, 74,4 по состоянию на 31.12.2016г; Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 35,5 км.; Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 10,0 км.. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 79,9 | 78 | 76,1 | 74,4 | - | - | - |
|  | 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,6 | 1,4 | 5,4 | 3,7 | 12,2 | 6,8 | 6,0 |
|  | 3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| Объемы и источники финансирова ния подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
|  | всего, в том числе | 22880,0 | 32237,8 | 37634,7 | 34176,4 | 29537,0 | 24062,0 | 180527,9 |
|  | районный бюджет | 19164,5 | 23654,2 | 26063,9 | 23478,8 | 23395,4 | 24062,0 | 139818,8 |
|  | краевой бюджет | 3715,5 | 8207,9 | 11570,8 | 10697,6 | 6141,6 | 0 | 40333,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 375,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,7 |
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы муниципальной программы, формулировка

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Транспортный комплекс является важнейшим сектором экономики района. Его прогрессивное развитие обуславливает  рост отраслей экономики и промышленности.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности района. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития района.

Район отличается выгодным транспортно-географическим положением. Его территорию   пересекают три вида магистралей федерального значения: железнодорожная - Москва-Владивосток, автомобильная – «Казань-Екатеринбург» и водная по реке Кама.  Важное значение имеет наличие узловой железнодорожной станции Чайковская, через нее осуществляется поставка сырья и отправка грузов ООО "ПФК", ОАО "Нытва".

Через район проходят транзитные автобусные и грузовые маршруты из г. Перми и г. Краснокамска в западные и юго-западные районы Прикамья, Удмуртию, Татарстан.

В районе расположены три городских и пять сельских поселений. Поселения связаны с районным центром автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 278,159 км, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 01.01.2014г. составляет 81%.

В районе 7 населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью с транспортной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Статистические данные показывают отсутствие роста пассажирооборота. В 2009 году пассажирооборот транспорта общего пользования снизился на 12% против уровня 2008 года и составил чуть более 248 тыс. пассажиров при дальности поездки до 15 километров (таблица №  1).

Таблица №  1

Перевозки пассажиров транспортом общего пользования по видам сообщения

| N п/п | Перевозки пассажиров транспортом общего пользования по видам сообщения | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2012 год к 2010 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Междугородное сообщение - всего | Тыс. чел. | 70,2 | 72,6 | 79,0 | 12,5 |
|  | в т.ч. автобусное | Тыс. чел. | 70,2 | 72,6 | 79,0 | 12,5 |
| 2 | Пригородное сообщение - всего | Тыс. чел. | 585,8 | 604,9 | 572,9 | -2,2 |
|  | в т.ч. автобусное | Тыс. чел. | 585,8 | 604,9 | 572,9 | -2,2 |

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры является хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог, и как следствие  нехватка квалифицированного инженерно-технического персонала, новой техники и недостаточное применение новых технологий. В районе 278,159 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые содержатся на 60,4% финансирования от нормативного уровня. Динамика объема расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения отражена в таблице № 2.

таблица № 2

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

| N п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | тыс. руб. | 8378,9 | 9380,3 | 9550,0 | 10429,8 | 11238,4 |
| 2 | Капитальный ремонт | тыс.руб. | 18365,9 | 22259,7 | 4880,0 | 12286,4 | 16801,7 |
| 3 | Текущий ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1988,7 | 10676,3 |

В связи со структурной перестройкой системы образования и здравоохранения социальная значимость транспортной системы значительно возрастает. Последствия этого процесса можно компенсировать только за счет качественного изменения транспортной системы. Основные экономические показатели транспортного комплекса района приведены в таблице № 3.

таблица № 3

Основные экономические показатели транспортного комплекса

| N п/п | Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднегодовая численность работников, занятых в транспортном комплексе, чел | 123 | 105 | 95 | 83 |
| 2 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб. | 42,2 | 41 | 46,6 | 47,7 |
| 3 | Объем платных транспортных услуг населению, млн.руб. | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |

II. Описание целей и задач подпрограммы

муниципальной программы с учетом приоритетов

и целей социально-экономического развития

муниципального образования

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы определены  следующими стратегическими документами:

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Пермского края  от 03.10.2013 № 1323-п «Об утверждении государственной  программы  Пермского края «Развитие транспортной системы»;

Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»;

Постановление Правительства Пермского края от 12.12.2014 г. № 1447-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся на территории Пермского края»;

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Нытвенский муниципальный район» на 2014-2018 годы;

Постановлением главы администрации Нытвенского муниципального района от 25.07.2016 № 108  «Об утверждении Порядка распределения и расходования субсидий, предоставляемых бюджету Нытвенского муниципального района из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов Нытвенского муниципального района».

2.2. Основной целью подпрограммы является развитие транспортной инфраструктуры Нытвенского муниципального района Пермского края с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения,  интеграцией в российское транспортное пространство в соответствии со
стратегическими планами социально-экономического развития района.

2.3. Для достижения поставленных целей в период действия подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района;

- реализация приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации подпрограммы, являются:

-  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %;

- протяженность отремонтированных автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения, км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в  общей   протяженности автомобильных  дорог общего пользования местного значения, %;

### III. Прогноз конечных результатов подпрограммы

муниципальной программы

Результатом достижения цели подпрограммы является достижение основных целевых показателей:

К концу 2019 года:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающим  нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего          пользования, 74,4 % по состоянию на 31.12.2016;

- будет отремонтировано 35,5 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитально отремонтировано 10,0 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения.

### IV. Сроки  и этапы реализации подпрограммы

### муниципальной программы

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 годы и не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

### V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

муниципальной программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

Основные мероприятия Подпрограммы будут направлены на повышение 
социально-экономических условий для устойчивого самостоятельного развития муниципальных образований Нытвенского района.

Основные мероприятия подпрограммы сгруппированы по 3 направлениям :

- Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии;

- Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них;

- Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении № 1 к Программе.

### VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов подпрограммы муниципальной программы,

с обоснованием основных положений и сроков принятия

необходимых нормативных правовых актов

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации подпрограммы и ее финансирование.

## VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

## муниципальной программы с расшифровкой

## плановых значений по годам ее реализации.

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе.

### VIII. Информация по ресурсному обеспечению

### Подпрограммы муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению подпрограммы отражена в приложениях № 7,8,9,10,11 к Программе.

### IX. Риски и меры по управлению рисками с целью

### минимизации их влияния на достижение

### целей подпрограммы муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

сохранение инфраструктурных ограничений развития муниципальных образований;

недостаточная активность участников подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы;

изменение федерального законодательства, в том числе в части требований к формам финансовой поддержки муниципальных образований;

повышение уровня инфляции;

резкие изменения внутренней и внешней конъюнктуры рынка сырья, строительных материалов и оборудования, необходимых для осуществления приоритетных региональных и инвестиционных проектов.

длительные сроки проведения конкурсных процедур;

невыполнение обязательств подрядными организациями.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

проведение анализа проектов нормативных правовых актов Нытвенского района и в случае необходимости подготавливаться предложения по корректировке порядков реализации приоритетных проектов;

проведение систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по корректировке действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровождения мероприятий.

К возможному преимуществу реализации подпрограммы следует отнести создание в ходе ее реализации механизмов, направленных на стимулирование участников подпрограммы к достижению целевых показателей подпрограммы.

### X. Методика оценки эффективности подпрограммы

муниципальной программы

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной в разделе XI Программы.

## Приложение 5

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и

приведение в нормативное

состояние объектов

общественной инфраструктуры

Нытвенского муниципального

района»

Подпрограмма 3 «Развитие инженерной инфраструктуры и социальной сферы в  сельских поселениях»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Нытвенского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | 1. Расширение объектов социальной сферы в сельских территорий и поддержание их в нормативном состоянии ; 2. Повышение уровня газификации в сельской местности Нытвенского муниципального района; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Газификация объектов социальной сферы, 2 шт. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 1. | Газификация объектов социальной сферы | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | 2. | Строительство объектов социальной сферы | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | всего, в том числе | 4580,0 | 361,7 | 140,0 | 600,0 | 2670,0 | 8351,7 |
|  | районный бюджет | 760,1 | 210,2 | 140,0 | 600,0 | 2670,0 | 4380,3 |
|  | краевой бюджет | 3819,9 | 151,5 | 0 | 0 | 0 | 3971,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы муниципальной программы, формулировка

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

### На данный момент времени в сельских поселениях  Нытвенского муниципального района создалась неблагоприятная ситуация в связи с недостаточным финансированием на развитие  инженерной инфраструктуры  объектов что способствует низкому уровню комфортности проживания в этой местности.

### На территории сельских поселений Нытвенского муниципального  района находятся в аварийном состоянии системы теплоснабжения, водоснабжения, что наглядно представлено в таблице № 1

### Таблица  № 1

### Анализ изношенности сетей по поселениям

| №п/п | Территории | % изношенности сетей |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводных | тепловых |
| 1 | Григорьевское СП | 80 | 93 |
| 2 | Чайковское СП | 66 | 84 |
| 3 | Шерьинское СП | 98 | 98 |
| 4 | Постаноговское СП | 40 | 63 |
| 5 | Чекменевское СП | 62 | 0 |

### Из показателей таблицы видно, что  процент изношенности водопроводных сетей сельских поселений  района в среднем составляет 69,2 %, тепловых  84,5 %. Таким образом, к числу основных  проблем развития сельских территорий Нытвенского муниципального района, на решение которых должна быть направлена реализация данной подпрограммы- реконструкция существующих инженерных сетей и строительство новых.

### В рамках данной подпрограммы разработана проектная документация на реконструкция наружных сетей водоснабжения в д.Нижняя Гаревая по улицам Весенняя, Мира, Молодежная, Осенняя, Центральная, Юбилейная. Реализация данного мероприятия позволить бесперебойно поставлять питьевую воду в населенном пункте,  с количеством жителей 656 человек. Дальнейшая реализация данного мероприятия, будет реализоваться через муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий».

### Уровень газификации сельских территорий в Нытвенском муниципальном районе на 01.01.2016г. составляет 11% , что ниже уровня газификации городских поселений, который составляет 15,9%.

На территории сельских территорий практически все муниципальные учреждения подключены к существующим тепловым сетям. Данная система теплоснабжения имеет следующие недостатки:

- стоимость 1 гКал тепловой энергии растет с каждым годом;

-изношенность тепловых сетей высокая, что не обеспечивает бесперебойного теплоснабжения;

- большие неплатежи от теплоснабжающих организаций в адрес поставщиков энергоресурса (газа), ставят под угрозу начало отопительного сезона. Для ухода от затратного метода отопления, планируется провести мероприятия по переходу муниципальных учреждений к автономному газовому отоплению. В 2017 году планируется провести разработку проектной документации на установку газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения детского сада и школы с. Мокино Нытвенского района Пермского края. В 2018 году планируется провести строительно-монтажные работы.

### В 2014 года закончена разработка ПСД на распределительные сети газопровода в д. Числы Нытвенского района Пермского края. Проектом предусмотрено строительство распределительных сетей 1819,6 п.м. и подключение 46 жилых домов. Строительство будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

### В связи с большой площадью муниципального района – 1656 тыс.кв.км., не всегда возможно вовремя оказать медицинскую помощь жителям. Предполагается в рамках реализации данной подпрограммы при сотрудничестве с  ООО «Шерья» разработать проектную документацию на строительство СВА с. Шерья, с последующим включение данного мероприятия на строительство в краевую программу Министерства здравоохранения Пермского края.

### Эти проблемы не могут быть решены на уровне муниципальных образований  по причине недостаточного финансирования на развитие инженерной инфраструктуры и высокого уровня затрат на реализацию инвестиционных проектов в части местного бюджета. Для реализации данной подпрограммы требуется привлечь средства краевого и федерального бюджета.

II. Описание целей и задач подпрограммы

муниципальной программы с учетом приоритетов

и целей социально-экономического развития

муниципального образования

2.1. Цели, задачи и система мероприятий Подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социально – экономического развития Нытвенского муниципального района, установленные :

Стратегией социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 N 3046;

Программой социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 2012. N 140-ПК;

Постановлением Правительства Пермского края  от 01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении государственной  программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий »;

Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Нытвенский муниципальный район» на 2014-2018 годы;

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598;

Государственной программой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п.

Постановлением главы администрации Нытвенского муниципального района от 25.07.2016 № 108  «Об утверждении Порядка распределения и расходования субсидий, предоставляемых бюджету Нытвенского муниципального района из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов Нытвенского муниципального района».

2.2. Основной целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение уровня инженерного обустройства села.

2.3. Достижение указанной цели предполагается обеспечить путем решения следующих задач:

- Расширение объектов социальной сферы в сельских территорий и поддержание их в нормативном состоянии;

- Повышение уровня газификации сельских территорий;

2.4.  Показатели достижения цели и решения задач  подпрограммы :

-  Газификация объектов социальной сферы, шт.

### III. Прогноз конечных результатов подпрограммы

муниципальной программы.

Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Подпрограммы 3  будут достигнуты следующие результаты:

- в области создания комфортных условий жизнедеятельности - повышение уровня  обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского населения  в сфере газификации и  водоснабжения.

-  Газификация объектов социальной сферы, 2 шт.

### IV. Сроки  и этапы реализации подпрограммы

### муниципальной программы

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы и не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия  реализуются  на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

### V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

муниципальной программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

Основные мероприятия подпрограммы направлены на повышение уровня снабжения природным газом сельского населения, создание комфортных условий для труда и быта; обеспечение питьевой водой сельского населения, улучшение на этой основе здоровья и обеспечение социально – экологической обстановки, рациональное использование питьевых источников. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных направлений:

-  развитие газификации в сельской местности;

-  строительство и реконструкция модульных газовых котельных на селе;

-  развитие водоснабжения в сельской местности;

-  приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении №  1 к Программе.

### VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов подпрограммы муниципальной программы,

с обоснованием основных положений и сроков принятия

необходимых нормативных правовых актов

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы, в том числе:

порядок реализации приоритетных региональных и инвестиционных проектов;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации подпрограммы и ее финансирование.

## VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

## муниципальной программы с расшифровкой

## плановых значений по годам ее реализации

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 2  к Программе.

### VIII. Информация по ресурсному обеспечению

### подпрограммы муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению подпрограммы отражена в Приложении № 7,8,9,10,11 к Программе.

### IX. Риски и меры по управлению рисками с целью

### минимизации их влияния на достижение

### целей подпрограммы муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

сохранение инфраструктурных ограничений развития муниципальных образований;

недостаточная активность участников подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы;

изменение федерального законодательства, в том числе в части требований к формам финансовой поддержки муниципальных образований;

повышение уровня инфляции;

резкие изменения внутренней и внешней конъюнктуры рынка сырья, строительных материалов и оборудования, необходимых для осуществления приоритетных региональных и инвестиционных проектов.

длительные сроки проведения конкурсных процедур;

невыполнение обязательств подрядными организациями.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

проведение анализа проектов нормативных правовых актов Нытвенского района и в случае необходимости подготавливаться предложения по корректировке порядков реализации приоритетных и инвестиционных проектов;

проведение систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по корректировке действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровождения мероприятий.

К возможному преимуществу реализации подпрограммы следует отнести создание в ходе ее реализации механизмов, направленных на стимулирование участников подпрограммы к достижению целевых показателей подпрограммы.

### X. Методика оценки эффективности подпрограммы

муниципальной программы

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной в разделе ХI Программы.

## Приложение 6

к муниципальной  программе

«Строительство, реконструкция и

приведение в нормативное

состояние объектов

общественной инфраструктуры

Нытвенского муниципального

района»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Формирование у специалистов управления капитального строительства необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм в соответствии с установленными сроками; Выполнение в полном объеме функциональных обязанностей МКУ УКС; Повышения уровня квалификации сотрудников учреждения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Уровень исполнения целевых показателей программы, 95% Повышение уровня квалификации сотрудников в год, 3 чел.; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 1 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | 86 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 2 | Повышение квалификации сотрудников | чел | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
|  | Всего в том числе: | 5285,2 | 5476,3 | 5962,9 | 5679,6 | 4984,6 | 4984,6 | 32373,2 |
|  | районный бюджет | 4805,4 | 5049,3 | 5862,2 | 5579,0 | 4984,6 | 4984,6 | 31265,1 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты поселений | 479,8 | 427,0 | 100,7 | 100,6 | 0 | 0 | 1108,1 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы муниципальной программы, формулировка

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Управление капитального строительства  реализует программы проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-гражданского назначения, социально-культурной сферы  общеобразовательной сферы и сферы здравоохранения, а так же  коммунального и дорожного хозяйства.

Управление капитального строительства имеет следующею структуру:

Все в штате организации - 14 сотрудников.

II. Описание целей и задач подпрограммы

муниципальной программы с учетом приоритетов

и целей социально-экономического развития

муниципального образования

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены  следующими стратегическими документами:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным Законом № 197-ФЗ от 30.12.2001 № 197-ФЗ ;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Устав Нытвенского муниципального района;

Распоряжение администрации Нытвенского муниципального района Пермского края от 19.12.2011 № 2228-р «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района;

Постановление главы администрации Нытвенского муниципального района Пермского края от 20.03.2014 № 53   «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей, специалистов и служащих МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района».

# 2.2.Цель подпрограммы формирование у специалистов учреждения необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности, а также внедрять современные кадровые, образовательные и управленческие технологии.

2.3. Для достижения поставленных целей в период действия подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечение реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм в соответствии с установленными сроками;

- Выполнение в полном объеме функциональных обязанностей МКУ УКС;

- Повышения уровня квалификации сотрудников учреждения.

2.4.  Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации подпрограммы, являются:

- Уровень  исполнения целевых показателей программы, %;

- Повышение уровня квалификации сотрудников в год, чел.;

### III. Прогноз конечных результатов подпрограммы

муниципальной программы

Результатом достижения цели подпрограммы является достижение основных целевых показателей:

-    уровень  исполнения целевых показателей программы, 95 %;

-    повышение уровня квалификации сотрудников в год, 3 чел.;

### IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

### муниципальной программы

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 годы и не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

### V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

муниципальной программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

Основные мероприятия подпрограммы -  выполнение функций учреждения прописанных в Уставе. Данные мероприятия направлены на развитие Нытвенского муниципального района.

### VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов подпрограммы муниципальной программы,

с обоснованием основных положений и сроков принятия

необходимых нормативных правовых актов

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации подпрограммы и ее финансирование.

## VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

## муниципальной программы с расшифровкой

## плановых значений по годам ее реализации.

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе.

### VIII. Информация по ресурсному обеспечению

### подпрограммы муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению подпрограммы отражена в приложениях 7,8,9,10,11 к Программе.

### IX. Риски и меры по управлению рисками с целью

### минимизации их влияния на достижение

### целей подпрограммы муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

сокращение финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета;

инертность и противодействие органов местного самоуправления при реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

детальное планирование хода реализации подпрограммы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

### X. Методика оценки эффективности подпрограммы

муниципальной программы

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной 
в разделе XI Программы.

Приложение 7

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского

муниципального района»

Таблица № 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств районного бюджета на 2014-2015 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГБРС | РзПр | ЦСР | КВР | 2014 год | 2015 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Всего | 000 | 0000 | 0700000 | 000 | 28348,0 | 35447,3 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0000 | 0700000 | 000 | 20400,8 | 30196,3 |
|  | Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального района | 901 | 0409 | 0700000 | 500 | 7947,2 | 5251,0 |
| Подпрограмма «Развитие объектов общественной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений» | Всего | 000 | 0000 | 0712000 | 000 | 3618,0 | 6533,6 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0000 | 0712000 | 000 | 3618,0 | 6533,6 |
| Основное мероприятие Инвестиции в инженерную инфраструктуру | Всего | 000 | 0000 | 0712001 | 000 | 433,2 | 3348,6 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0712001 | 400 | 195,7 | 3248,8 |
|  |  | 902 | 0701 | 0712001 | 400 | 237,5 | 99,8 |
| Мероприятие Установка газового котла наружного исполнения для теплоснабжения муниципального учреждения – детсад № 6 по адресу : ул.К.Симонова,16 г.Нытва Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0701 | 0712001 | 400 | 237,5 | 99,8 |
| Мероприятие Установка газорегуляторного пункта на межпоселковом газопроводе «АГРС Нытва –Белобородово» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0712001 | 400 | 195,7 | 8,0 |
| Мероприятие Реконструкция водоочистных сооружений в п.Уральский Нытвенского района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0712001 | 400 | 0 | 47,5 |
| Мероприятие Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод п.Новоильинский | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0712001 | 400 | 0 | 3119,0 |
| Мероприятие Схема газификации Нытвенского муниципального района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0712001 | 400 | 0 | 74,3 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры» | Всего | 000 | 0000 | 0712002 | 000 | 0,0 | 0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0000 | 0712002 | 000 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» | Всего | 000 | 0000 | 0712003 | 200 | 3184,8 | 3185,0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 0712003 | 200 | 2700,0 | 3185,0 |
|  |  | 902 | 0902 | 0712003 | 200 | 484,8 | 0 |
| Мероприятие Капитальный ремонт помещений объекта культурного наследия «Дом Е.П.Лобашова» для размещения многофункционального центра государственных и муниципальных услуг» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 0712003 | 200 | 2700,0 | 3185,0 |
| Мероприятие Строительство ФАП в с.Воробьи | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0902 | 0712003 | 400 | 484,8 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Дорожная инфраструктура» | Всего | 000 | 000 | 0720000 | 000 | 19164,5 | 23654,2 |
|  | Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального района | 901 | 0409 | 0720000 | 000 | 7947,2 | 5251,0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0720000 | 000 | 11217,3 | 18403,2 |
| Основное мероприятие «Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии» | Всего | 000 | 0409 | 0722001 | 000 | 12609,7 | 13783,2 |
|  | Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального района | 901 | 0409 | 0722001 | 500 | 7947,2 | 5251,0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722001 | 200 | 4662,5 | 8532,1 |
| Мероприятие Содержание муниципальных дорог | Всего | 000 | 0409 | 0722001 | 000 | 11826,7 | 12556,3 |
|  | Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального района | 901 | 0409 | 0722001 | 500 | 7947,2 | 5251,0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722001 | 200 | 3879,5 | 7305,3 |
| Мероприятие Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722001 | 200 | 210,7 | 618,9 |
| Мероприятие Паспортизация автомобильных дорог | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722001 | 200 | 250,0 | 308,0 |
| Мероприятие Установка искусственных неровностей и дорожных знаков | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722001 | 200 | 322,3 | 0 |
| Мероприятие Определение допустимых осевых нагрузок автотранспортных средтв на основании оенки прочности нежестких дорожных одежд автомобильных дорог «Нытва-Новоильинский», участок км0+00-км7+00, «Сукманы-Уральский», протяженностью 7,057 км | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722001 | 200 | 0 | 0 |
| Мероприятие Проведение испытаний дорожной одежды в расчетный период автомобильных дорог «Нытва-Новоильинский», участок км0+00-км7+00, «Сукманы-Уральский», протяженностью 7,057 км | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722001 | 200 | 0 | 150,0 |
| Мероприятие Проведение замеров прочности автомобильных дорог «Нытва-Новоильинский», участок км0+00-км7+00, «Сукманы-Уральский», протяженностью 7,057 км | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722001 | 200 | 0 | 150,0 |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722002 | 200 | 2948,6 | 2267,7 |
| Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Волеги –Луговая» -Удалы» прот. 1,182 км. (участок 001+050-002+232) | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722002 | 200 | 2114,4 | 1631,1 |
| Мероприятие Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге «Нытва –д.Н.Гаревая» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722002 | 200 | 834,2 | 636,6 |
| Основное мероприятие «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 3606,2 | 7603,3 |
| Мероприятие Ремонт автодороги «Нытва – Новоильинский». Прот. 9,440 км, участки км0+370-км2+00;км2+800-км6+400 | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 1434,2 | 0 |
| Мероприятие Ремонт автодороги «Нытва –Новоильинский» -п.Солнечный», прот. 0,850 км, участок км0+450-км0+550 | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 608,3 | 0 |
| Мероприятие Ремонт автодороги «Сукманы –Уральский» прот. 7,057 км , участок км0+00-км2+800 | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 1563,7 | 0 |
| Мероприятие Ремонт моста на автодороге «Дубровино –Бабуши» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07222003 | 200 | 0 | 506,4 |
| Мероприятие Ремонт моста на автодороге «Дыбки –Оханск»-д.Полом» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 0 | 191,0 |
| Мероприятие Ремонт автодороги «Дыбки –Оханск» -д.Полом» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 0 | 160,0 |
| Мероприятие Ремонт автодороги «Н.Гаревая-Конино» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 0 | 573,3 |
| Мероприятие Ремонт автодороги «Н.Гаревая –Соснова» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 0 | 235,6 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием, проходящей по плотине в г.Нытва, прот.800 п.м. | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 0 | 1190,8 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Сукманы-Уральский» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 0 | 888,2 |
| Мероприятие Ремонт ограждения водопропускной трубы на автомобильной дороге «Волеги-Чайковская-Луговая»-Морозы» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 0 | 200,0 |
| Мероприятия Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге «Мелехи-Тимино» | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 0 | 500,0 |
| Мероприятия Ремонт автодороги «Волеги-Чайковская-Луговая» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 0 | 364,6 |
| Мероприятие Ремонт автодороги «Нытва-Новоильинский» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 0 | 1697,9 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Глушневка-Ляпуны» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 0 | 110,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское –Постаноги» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722003 | 200 | 0 | 985,5 |
| Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры и социальной сферы в сельских поселениях» | Всего | 000 | 0000 | 0732000 | 400 | 760,1 | 210,2 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0000 | 0732000 | 400 | 760,1 | 210,2 |
| Основное мероприятие «Развитие газификации в сельской местности» | Всего | 000 | 0502 | 0732001 | 400 | 535,1 | 0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0732001 | 400 | 535,1 | 0 |
| Мероприятие. «Распределительные сети газопровода в д.Числы Нытвенского района Пермского края» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0732001 | 400 | 261,5 | 0 |
| Мероприятие «Распределительные сети газопровода с.Шерья Нытвенского района Пермского края» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0732001 | 400 | 273,6 | 0 |
| Основное мероприятие «Строительство и реконструкция модульных газовых котельных на селе» | Всего | 000 | 0502 | 0732002 | 400 | 0 | 0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0732002 | 400 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Развитие водоснабжения в сельской местности» | Всего | 000 | 0502 | 0732003 | 400 | 225,0 | 0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0732003 | 400 | 225,0 | 0 |
| Мероприятие Реконструкция наружных сетей водоснабжения в д.Нижняя Гаревая по улицам Весенняя, Мира, Молодежная, Осенняя, Центральная, Юбилейная | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0732003 | 400 | 225,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» | Всего | 902 | 0000 | 0732004 | 400 | 0 | 210,2 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0902 | 0732004 | 400 | 0 | 210,2 |
| Мероприятие «Строительство СВА в с.Шерья Нытвенского района Пермского края» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0902 | 0732004 | 400 | 0 | 210,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы Нытвенского муниципального района» | Всего | 902 | 0113 | 0740011 | 000 | 4805,4 | 5049,3 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 0740011 | 000 | 4805,4 | 5049,3 |
| Основное мероприятие Обеспечение деятельности казенных учреждений | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 0740011 | 100 | 3998,9 | 4295,2 |
|  |  | 902 | 0113 | 0740011 | 200 | 799,3 | 680,3 |
|  |  | 902 | 0113 | 0740011 | 800 | 7,2 | 73,8 |

Таблица № 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств районного бюджета на 2016-2019 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГБРС | РзПр | ЦСР | КВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 000 | 0000 | 07 0 00 00000 | 000 | 34118,7 | 30666,7 | 31050,0 | 29046,6 |
| Подпрограмма «Развитие объектов общественной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 000 | 0000 | 07 1 00 00000 | 000 | 2052,6 | 1008,9 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Инвестиции в инженерную инфраструктуру» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 07 1 01 00000 | 400 | 1888,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Схема газификации Нытвенского муниципального района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 07 1 01 2Н210 | 400 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Установка газорегуляторного пункта на межпоселковом газопроводе «АГРС Нытва-Белобородово» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 07 1 01 2Н290 | 400 | 1818,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 07 1 03 00000 | 200 | 164,3 | 1008,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Текущий ремонт кровли здания по адресу г.Нытва, ул.К.Маркса,72 | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 07 1 03 2Н300 | 244 | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт здания по адресу г.Нытва, ул.К.Маркса,70 (Дом купца П.С. Кольцова) | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 07 1 03 2Н320 | 244 | 56,0 | 180,5 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Текущий ремонт кровли здания отдела ЗАГС (замена покрытия) | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 07 1 03 2Н460 | 244 | 0,0 | 828,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 000 | 0000 | 07 2 00 00000 | 000 | 26063,9 | 23478,8 | 23395,4 | 24062,0 |
| Основное мероприятие «Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии» | Всего Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 01 00000 | 200 | 13822,4 | 15280,6 | 15280,6 | 15280,6 |
| Мероприятие Содержание муниципальных дорог | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 01 2Н010 | 244 | 13822,4 | 15280,6 | 15280,6 | 15280,6 |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 02 00000 | 200 | 531,2 | 2813,8 | 2803,9 | 3391,4 |
| Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги ««Волеги –Луговая» -Удалы» прот. 1,182 км. (участок 001+050-002+232) | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 02 2Н040 | 243 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге «Нытва– д. Н.Гаревая» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 02 2Н050 | 243 | 0,0 | 516,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Разработка проектно-сметной документации Капитальный ремонт автомобильных дорог «Нытва-Новоильинский», «Сукманы-Уральский» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 02 2Н310 | 243 | 526,3 | 381,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог «Нытва-Новоильинский», «Сукманы-Уральский» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 02 2Н420 | 243 | 0,0 | 1915,0 | 2803,9 | 3391,4 |
| Основное мероприятие «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н000 | 244 | 11710,3 | 5384,4 | 5310,9 | 5390,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая –Соснова» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н060 | 244 | 513,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Подъезд к г.Перми от а/д «Волга» -Чекмени»» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н070 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Сукманы-Уральский» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н080 | 244 | 881,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Волеги –Чайковская-Луговая» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н090 | 244 | 1084,8 | 1750,0 | 390,9 | 490,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Новоильинский» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н100 | 244 | 2978,7 | 490,0 | 490,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Конино-Чекмени» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н110 | 244 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Мокино-Майский» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н120 | 244 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 300,0 |
| Мероприятия Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Воробьи (уч.Подъезд к М-7 Воробьи)» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н130 | 244 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятия Ремонт автомобильной дороги «Шумиха-Дубровино» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н140 | 244 | 0,0 | 348,0 | 0,0 | 400,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Дыбки-Оханск»-Груни» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н150 | 244 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское –Таланы» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н160 | 244 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Нытва-Новооильинский»-Новая станция» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н170 | 244 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Волеги-Чайковская-Луговая»-Мелехи» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н180 | 244 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Реуны-Кошели» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н190 | 244 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н200 | 244 | 334,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге «Мелехи-Тимино» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н230 | 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское - Постаноги» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н240 | 244 | 295,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт моста на автомобильной дороге ««Дыбки-Оханск»-д.Полом» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н250 | 244 | 224,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт моста на автомобильной дороге «Дубровино-Бабуши» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н260 | 244 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н270 | 244 | 809,5 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Волеги-Чайковская-Луговая»-Удаллы км001+050-км002+232 | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н330 | 200 | 2261,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское - Постаноги» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н340 | 244 | 0 | 746,3 | 490,0 | 300,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Воробьи-Говорино» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н350 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Нытва-Новоильинский»- п.Солнечный» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н360 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Волеги-Чайковская-Луговая»-Тимино» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н370 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Ленино-Удалы» до поворота на Колотыги» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н380 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги ««Подъезд к г.Перми от а/д «Волга»-Шумиха» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н390 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая-Конино» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н400 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Постаноги-Заполье» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н410 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Мероприятие Ремонт моста через речку Сюзьва на автомобильной дороге «Покровское-Еранино» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н440 | 244 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Н450 | 200 | 1105,9 | 0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие по ремонту автомобильных дорог | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 SP050 | 200 | 561,0 | 1150,1 | 2050,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское - Постаноги» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 SP050 | 244 | 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая –Соснова» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 SP050 | 244 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Мокино-Кошели» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 SP050 | 244 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Волеги –Чайковская - Луговая» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 SP050 | 244 | 0,0 | 1150,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 SP050 | 244 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры и социальной сферы в сельских поселениях» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 000 | 0000 | 07 3 00 00000 | 000 | 140,0 | 600,0 | 2670,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 07 3 04 2Н000 | 400 | 140,0 | 600,0 | 2670,0 | 0,0 |
| Мероприятие Строительство СВА в с.Шерья Нытвенского района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 07 3 04 2Н220 | 414 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения детского сада и школы с. Мокино Нытвенского района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 07 3 04 2Н280 | 414 | 120,0 | 600,0 | 2670,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 000 | 0000 | 07 4 00 00000 | 000 | 5862,2 | 5579,0 | 4984,6 | 4984,6 |
| Основное мероприятие Обеспечение деятельности казенных учреждений | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 07 4 01 00000 | 000 | 5862,2 | 5579,0 | 4984,6 | 4984,6 |
| Мероприятие Содержание казенных учреждений | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 07 4 01 00110 | 000 | 5862,2 | 5579,0 | 4984,6 | 4984,6 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 07 4 01 00110 | 100 | 4385,8 | 4709,1 | 4273,6 | 4273,6 |
|  |  | 902 | 0113 | 07 4 01 00110 | 200 | 1398,3 | 790,6 | 640,4 | 640,4 |
|  |  | 902 | 0113 | 07 4 01 00110 | 800 | 78,1 | 79,3 | 70,6 | 70,6 |

Приложение 8

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского

муниципального района

# Таблица №1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов

общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района»

за счет средств краевого бюджета на 2014-2015 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Код бюджетной классификации | Расходы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГБРС | РзПр | ЦСР | КВР | 2014 год | 2015 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Всего | 000 | 0000 | 0700000 | 000 | 9406,4 | 8509,4 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0000 | 0700000 | 000 | 9406,4 | 8509,4 |
| Подпрограмма «Развитие объектов общественной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений» | Всего | 000 | 0000 | 0710000 | 000 | 1871,0 | 150,0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0000 | 0710000 | 000 | 1871,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие | Всего | 000 | 0000 | 0710000 | 000 | 1871,0 | 150,0 |
| Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0712101 | 400 | 1435,0 | 0 |
| Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (проведение конкурсов муниципальных районов и городских округов Пермского края) по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности |  | 902 | 0701 | 0716419 | 400 | 436,0 | 150,0 |
| Предоставление субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |  | 902 | 0502 | 0716201 | 400 | 0 | 0 |
| Мероприятие Установка газового котла наружного исполнения для теплоснабжения муниципального учреждения – детсад № 6 по адресу : ул.К.Симонова,16 г.Нытва Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0701 | 0716419 | 400 | 250,0 | 150,0 |
| Мероприятие Газоснабжение жилых домов м-на «Черемушки» п.Уральский Нытвенского района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0712101 | 400 | 1435,0 | 0 |
| Мероприятие Установка газорегуляторного пункта на межпоселковом газопроводе «АГРС Нытва –Белобородово» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0716201 | 400 | 186,0 | 0 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего | 000 | 000 | 0720000 | 200 | 3715,5 | 8207,9 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0726212 | 200 | 0 | 7658,8 |
|  |  | 902 | 0409 | 0726201 | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 902 | 0409 | 0722101 | 200 | 3715,5 | 549,1 |
| Основное мероприятие | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0720000 | 200 | 3715,5 | 549,1 |
| Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  | 902 | 0409 | 0722101 | 200 | 3715,5 | 549,1 |
| Предоставление субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов |  | 902 | 0409 | 0726201 | 200 | 0 | 0 |
| Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Волеги –Луговая» -Удалы» прот. 1,182 км. (участок 001+050-002+232) | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722101 | 200 | 549,1 | 549,1 |
| Мероприятие Капитальный ремонт автомобильной дороги «Григорьевское- Постаноги» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722101 | 200 | 1382,8 | 0 |
| Мероприятие Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Северная, ул.Набережная19, ул.Московская22, ул.Набережная16, ул.Железнодорожная, ул.Сукманская (автостанция) пос.Уральский | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722101 | 200 | 5,0 | 0 |
| Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильной дороги Сукманы –п.Уральский прот. 3,257 км в Нытвенском районе Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0722101 | 200 | 1778,6 | 0 |
| Основное мероприятие | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0720000 | 200 | 0 | 7658,8 |
| Предоставление субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0726201 | 200 | 0 | 0 |
| Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0726212 | 200 | 0 | 7658,8 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием, проходящей по плотине в г.Нытва, прот.800 п.м. | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0726212 | 200 | 0 | 7658,8 |
| Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры и социальной сферы в сельских поселениях» | Всего | 000 | 0502 | 07300000 | 400 | 3819,9 | 151,5 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 07321001 | 400 | 3819,9 | 151,5 |
| Основное мероприятие Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Всего | 000 | 0502 | 0732101 | 400 | 1598,6 | 0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0732101 | 400 | 1598,6 | 0 |
| Мероприятие Распределительные сети газопровода в д. Числы Нытвенского района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0732101 | 400 | 690,6 | 0 |
| Мероприятие «Распределительные сети газопровода с.Шерья Нытвенского района Пермского края» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0732101 | 400 | 908,0 | 0 |
| Основное мероприятие Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Всего | 000 | 0502 | 0732101 | 400 | 1232,9 | 151,5 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0732101 | 400 | 1232,9 | 151,5 |
| Мероприятие Реконструкция наружных сетей водоснабжения в д.Нижняя Гаревая по улицам Весенняя, Мира, Молодежная, Осенняя, Центральная, Юбилейная | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0732101 | 400 | 675,0 | 151,5 |
| Мероприятие Реконструкция водопровода с. Сергино Нытвенского района Пермского края | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0732101 | 400 | 557,9 | 0 |
| Основное мероприятие Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Всего | 902 | 0801 | 0732101 | 400 | 988,4 | 0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0801 | 0732101 | 400 | 988,4 | 0 |
| Мероприятие ПРП Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики «Текущий ремонт Дома досуга д.Заполье» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0801 | 0732101 | 400 | 988,4 | 0 |

Таблица № 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств краевого бюджета на 2016-2019 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Код бюджетной классификации | Расходы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГБРС | РзПр | ЦСР | КВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 000 | 0000 | 07 0 00 00000 | 000 | 11570,8 | 10697,6 | 6141,6 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие объектов общественной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 000 | 0000 | 07 1 00 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 00 00000 | 200 | 11570,8 | 10697,6 | 6141,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов муниципальных образований» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Р050 | 200 | 1570,8 | 3442,0 | 6141,6 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Н.Гаревая –Соснова» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Р050 | 244 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Волеги –Чайковская-Луговая» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Р050 | 244 | 0,0 | 3442,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Мокино-Кошели» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Р050 | 244 | 0,0 | 0,0 | 1116,6 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Р050 | 244 | 0,0 | 0,0 | 3900,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское –Постаноги» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 2Р050 | 244 | 1570,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 02 2Т050 | 200 | 10000,0 | 7255,6 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Разработка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт автомобильных дорог "Нытва-Новоильинский", "Сукманы-Уральский" | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 02 2Т050 | 200 | 10000,0 | 7255,6 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского

муниципального района

# Таблица №1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств городских и сельских поселений на 2014-2015 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Код бюджетной классификации | Расходы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГБРС | РзПр | ЦСР | КВР | 2014 год | 2015 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Всего | 000 | 0000 | 0700000 | 000 | 479,8 | 427,0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0000 | 0700000 | 000 | 479,8 | 427,0 |
|  | Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального района | 901 | 0000 | 0700000 | 500 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 902 | 0113 | 0740011 | 000 | 479,8 | 427,0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 0740011 | 000 | 479,8 | 427,0 |
| Основное мероприятие Обеспечение деятельности казенных учреждений | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 0740011 | 100 | 451,1 | 397,9 |
|  |  | 902 | 0113 | 0740011 | 200 | 28,7 | 29,1 |
|  |  | 902 | 0113 | 0740011 | 800 | 0 | 0 |

# Таблица № 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств городских и сельских поселений на 2016-2019 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Код бюджетной классификации | Расходы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГБРС | РзПр | ЦСР | КВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 000 | 0000 | 07 4 00 00000 | 000 | 100,7 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 07 4 00 00000 | 000 | 100,7 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие Обеспечение деятельности казенных учреждений | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 07 4 01 00000 | 000 | 100,7 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Содержание казенных учреждений | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 07 4 01 00110 | 000 | 100,7 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0113 | 07 4 01 00110 | 100 | 92,8 | 92,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0113 | 07 4 01 00110 | 200 | 7,9 | 7,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0113 | 07 4 01 00110 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 10

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского

муниципального района

Таблица № 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств федерального бюджета на 2014-2015 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Код бюджетной классификации |  | Расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГБРС | РзПр | ЦСР | КВР | 2014 год | 2015 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Всего | 000 | 0000 | 0700000 | 000 | 0 | 375,7 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0000 | 0700000 | 000 | 0 | 375,7 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего | 902 | 0409 | 0725390 | 200 | 0 | 375,7 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0725390 | 200 | 0 | 375,7 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0725390 | 200 | 0 | 0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги «Сукманы-Уральский» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0725390 | 200 | 0 | 375,7 |

Таблица № 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет средств федерального бюджета на 2016-2019 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Код бюджетной классификации | Расходы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГБРС | РзПр | ЦСР | КВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 000 | 0000 | 07 0 00 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 00 00000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 03 05390 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 11

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и приведение

в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры Нытвенского

муниципального района

Таблица № 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет всех источников финансирования на 2014-2015 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Код бюджетной классификации | Расходы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГБРС | РзПр | ЦСР | КВР | 2014 год | 2015 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Всего | 000 | 0000 | 0700000 | 000 | 38234,2 | 44759,4 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0000 | 0700000 | 000 | 30287,0 | 39508,4 |
|  | Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального района | 901 | 0409 | 0700000 | 500 | 7947,2 | 5251,0 |
| Подпрограмма «Развитие объектов общественной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений» | Всего | 000 | 0000 | 0712000 | 000 | 5489,0 | 6683,6 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0000 | 0710000 | 000 | 5489,0 | 6683,6 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего | 000 | 000 | 0720000 | 000 | 22880,0 | 32237,8 |
|  | Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального района | 901 | 0409 | 0720000 | 000 | 7947,2 | 5251,0 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 0720000 | 000 | 14932,8 | 26986,8 |
| Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры и социальной сферы в сельских поселениях» | Всего | 000 | 0502 | 0730000 | 400 | 4580,0 | 361,7 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0502 | 0730000 | 400 | 4580,0 | 361,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы Нытвенского муниципального района» | Всего | 902 | 0113 | 0740000 | 000 | 5285,2 | 5476,3 |
|  | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 0740000 | 000 | 5285,2 | 5476,3 |

Таблица № 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» за счет всех источников финансирования на 2016-2019 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Код бюджетной классификации | Расходы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГБРС | РзПр | ЦСР | КВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 000 | 0000 | 07 0 00 00000 | 000 | 45790,2 | 41464,9 | 37191,6 | 29046,6 |
| Подпрограмма «Развитие объектов общественной инфраструктуры и социальной сферы муниципального района и городских поселений» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 000 | 0000 | 07 1 00 00000 | 000 | 2052,6 | 1008,9 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0409 | 07 2 00 00000 | 000 | 37634,7 | 34176,4 | 29537,0 | 24062,0 |
| Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры и социальной сферы в сельских поселениях» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0000 | 07 3 00 00000 | 000 | 140,0 | 600,0 | 2670,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы Нытвенского муниципального района» | Администрация Нытвенского муниципального района (Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района) | 902 | 0113 | 07 4 00 00000 | 000 | 5962,9 | 5679,6 | 4984,6 | 4984,6 |